# 江湖从心 · 完整策划设计 v1.0（执行版）

武侠开放世界 · 单机 RPG · 多端（移动端 + PC）

依据《江湖从心_策划案_v0.2》与 jianghu-design 全部设计稿收敛而成

配套文档：江湖从心_引擎选型评估报告_v1.0

武侠开放世界 · 单机 RPG · 多端（移动端 + PC） 依据《江湖从心_策划案_v0.2》与 jianghu-design/ 全部设计稿收敛而成 配套文档：《江湖从心_引擎选型评估报告_v1.0》

## 目录

第 0 章 总览与设计目标

第 1 章 玩法与核心循环

第 2 章 系统设计

第 3 章 数值框架

第 4 章 关卡与内容规划

第 5 章 生产计划与执行

## 如何使用本文件

| 章节 | 内容 | 主要读者 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 章 | 产品定位、商业化、平台策略、冲突裁决、术语表 | 制作人 / 主策 |
| 第 1 章 | 玩法模块、四层核心循环、首小时体验、多周目 | 全体 |
| 第 2 章 | 14 个系统的规则 / 数值 / 界面 / 验收标准 | 系统策划 |
| 第 3 章 | 战斗公式、成长曲线、经济平衡、时间系统、验收 | 数值策划 |
| 第 4 章 | 区域与关卡规划、内容量、配置表契约、工时估算 | 关卡策划 / 主程 |
| 第 5 章 | 里程碑、团队、技术预算、回本测算、风险登记册 | 制作人 |

本文件与既有设计稿冲突时，以本文件为准（冲突裁决表见第 0 章 0.9 节）。

# 《江湖从心》完整策划设计 · 第 0 章：总览与设计目标

文档版本：v1.0（执行版） 依据文档：《江湖从心_策划案_v0.2》与 jianghu-design/01_overview ~ 10_ux 全部设计稿 适用范围：立项、原型、垂直切片、量产、双端发行全流程 关联文档：第 1 章 玩法与核心循环｜第 2 章 系统设计｜第 3 章 数值框架｜第 4 章 关卡与内容规划｜第 5 章 生产计划｜引擎选型评估报告

## 0.1 本文件是什么，怎么用

本文件不是"再写一遍策划案"，而是把既有方案设计稿收敛为可执行的生产文档：给出唯一口径的决策、可直接落表的数值、可分配工时的工作量、可验收的完成标准。

| 用法 | 说明 |
| --- | --- |
| 口径仲裁 | 既有设计稿之间存在数值与命名冲突（见 0.9 冲突裁决表），本文件为唯一执行口径；与旧稿冲突时以本文件为准 |
| 任务拆解 | 第 4、5 章给出内容清单与工时估算，可直接转为排期表与外包需求单 |
| 验收依据 | 每个系统在第 2 章给出「验收标准（DoD）」，未达标不算完成 |
| 技术输入 | 第 3 章配置表结构 = 程序与引擎落地的数据契约；第 5 章性能与包体预算 = 引擎选型的硬约束 |

阅读路径建议

制作人 / 主策：0 → 1 → 5 章

系统策划：2 → 3 章

关卡策划：4 → 3 章

主程 / 技术负责人：3.2 配置表契约 → 5.6 技术预算 → 引擎选型评估报告

## 0.2 产品定位

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 游戏名 | 江湖从心 |
| 类型 | 武侠开放世界 + 单机 RPG（地图节点式开放世界 + 战前布阵自动战斗） |
| 核心玩法 | 探索奇遇 / 功法搭配成长 / 门派养成 |
| 视角与画风 | 2.5D 斜视角（等距），水墨江湖，宣纸白 + 墨色 + 暗金 + 朱红 |
| 平台 | 移动端（iOS / Android）+ PC（Windows / macOS，Steam + 官网直发）；主机后续评估 |
| 一周目时长 | 30～40 小时（主线 + 主要支线）；全收集 60～80 小时 |
| 难度定位 | 有挑战：需要搭配功法与装备；无损档兜底机制，不卡死 |
| 商业化 | 移动端免费下载 + 纯外观 / 剧情 / 便利付费（不卖数值）；PC 端买断 + DLC（见 0.5） |
| 目标受众 | ① 武侠题材爱好者 ② 单机开放世界探索玩家 ③ 《烟雨江湖》类玩法用户 ④ 种田 / 开店 / 收集 / 抽卡轻度玩家 |
| 一句话概述 | 穿越者带着游戏系统，从逃犯走到开宗立派，用门派作为查案复仇的根基，最终左右江湖格局。 |

### 0.2.1 竞品坐标（用于差异化判断）

| 竞品 | 相同点 | 本作差异点 |
| --- | --- | --- |
| 《烟雨江湖》 | 武侠探索、门派、随从、地图节点推进 | 功法「品质 × 境界」双维度 + 起势收势连招 + 三层词条，构筑深度显著更高 |
| 《我的侠客》 | 高自由度、多结局、周目循环 | 本作不做"沙盒式重开"，改为单周目 30~40h 的强叙事 + 结局导向 |
| 《太吾绘卷》 | 深度数值、江湖生态 | 本作降低上手门槛，全公式可预测、可自行计算 |
| 《鬼谷八荒》 | 修仙养成 + 奇遇 | 本作把"门派经营"做成第二主线载体，而非旁支系统 |
| 《大侠立志传》 | 多结局、事件网 | 本作以 2.5D 斜视角 + 布阵自动战斗形成表现差异 |

差异化三句话：功法构筑比同类深一档；门派养成与主线强绑定（不是挂机副玩法）；穿越者系统作为叙事装置参与玩法与剧情双向反噬。

## 0.3 设计支柱与可执行判据

| # | 支柱 | 执行判据（可直接用于评审） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自由优先 | ① 不做自动寻路，只给区域标记；② 同一阶段至少 3 条达成路径；③ 主线无"必须做"的支线 |
| 2 | 养成驱动 | 每次战斗产出必须落入"经验 / 银两 / 装备 / 功法 / 寻访令"中的至少 2 类；任意 30 分钟游戏时长内玩家必然获得至少 1 次可见战力提升 |
| 3 | 真实有遗憾 | 奇遇/任务存在不可逆错过；错过不阻塞阶段推进；结局由"选择 + 声望 + 正邪值 + 关键支线"四因子决定 |
| 4 | 穿越者视角 | 系统功能随剧情分级解锁；"怀疑度"是可量化状态，达到阈值触发反噬事件链 |
| 5 | 多玩法并存 | 任一玩法模块都可被玩家"最低限度维持"（一键操作）；不设体力与在线时长限制 |

## 0.4 核心体验目标与体验曲线

四大核心体验（承接 01_overview/核心体验.md）

主菜：开放世界探索武侠

副菜：门派养成（自创门派 → 招募弟子 → 生产 → 外交）

爽点：打怪升级、爆装备、爆技能

特色：自由江湖，不同选择不同结局

体验强度曲线（设计目标，用于关卡与数值校验）

体验强度

▲

│                        ┌───────┐  阶段5：天下无双（终局选择 / 多结局）

│                 ┌──────┘       │

│          ┌──────┘  阶段4：威震武林（门派战 / 势力结盟）

│   ┌──────┘  阶段3：名动一方（自创门派 / 开宗立派）

│ ┌─┘  阶段2：小有名气（势力接触 / 伙伴集结）

│─┘ 阶段1：初入江湖（逃犯开局 / 学会战斗与搭配）

└──────────────────────────────────────────────────► 时间

0-3h      3-8h       8-16h      16-26h      26-40h

| 阶段 | 时长 | 等级区间 | 声望门槛 | 体验主菜 | 情绪目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 初入江湖 | 0～3h | Lv1～10 | 0 | 战斗教学 + 首个奇遇 + 逃犯身份 | 紧张、好奇 |
| 阶段 2 小有名气 | 3～8h | Lv10～25 | 100 | 势力接触 + 伙伴招募 + 首个门派 | 归属、扩张 |
| 阶段 3 名动一方 | 8～16h | Lv25～45 | 500 | 自创门派 + 经营闭环 + 门派战 | 成就、经营快感 |
| 阶段 4 威震武林 | 16～26h | Lv45～70 | 2,000 | 势力结盟 / 仇敌对抗 | 权力、对抗 |
| 阶段 5 天下无双 | 26～40h | Lv70～100+ | 10,000 | 真相揭示 + 终局选择 + 5+ 结局 | 决断、回味 |

## 0.5 商业化设计（关键决策）

问题：原方案「免费能玩，花钱买加速、外观、剧情和便利」与「单机 RPG」存在结构性矛盾——单机离线游戏没有服务器，无法做体力/挂机驱动，若再承诺"不卖数值"，则"加速"类付费几乎没有支点，纯靠外观与剧情包难以覆盖 30~40 小时内容成本。 本节给出裁决：双轨定价 + 三条付费线。

### 0.5.1 决策矩阵

| 方案 | 收入上限 | 与"不逼氪"一致性 | 合规/版号影响 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 全平台买断（PC ¥68 / 移动 ¥28） | 中 | 高 | 低（仍建议版号） | 备选 |
| B 全平台免费 + 内购（含加速） | 高 | 低（加速=卖时间=软性卖数值） | 高（国内手游需版号） | ✗ 否决 |
| C 双轨：PC 买断 + 移动免费本体 + 纯外观/剧情/便利内购 | 中高 | 高 | 中 | ✅ 采用 |

### 0.5.2 采用方案：双轨定价

| 平台 | 本体 | 付费点 | 定价建议（人民币，首年） |
| --- | --- | --- | --- |
| PC（Steam / 官网） | 买断，含全部主线 + 五大区域 | ① 外观时装包 ② 剧情 DLC（后日谈 / 支线章节）③ 原声集 + 设定集 | 本体 ¥68（首发 9 折）；外观包 ¥6～18；剧情 DLC ¥18～28 |
| 移动端（iOS / Android） | 免费下载，第 1 章完整免费（约 3 小时），第 2 章起一次性解锁 | ① 一次性"江湖通行证"解锁全部主线 ② 外观时装 ③ 便利道具（自动整理、离线经营结算、图鉴提示） ④ 剧情 DLC | 通行证 ¥30～40；外观 ¥6～18；便利道具 ¥1～6；DLC ¥18 |

付费红线（写入策划案，任何人不得突破）

不卖战斗属性、不卖修为、不卖寻访令、不卖突破成功率。

不卖"限时独占"内容；所有内容最终都可通过游玩获得。

便利道具只减少重复操作，不减少决策与探索（不做自动寻路付费）。

无抽卡付费：寻访令 100% 由游戏内掉落产出，不可用真实货币购买。

无广告（不做激励视频，避免打断单机沉浸）。

### 0.5.3 收入结构目标（首年，保守测算）

| 来源 | 占比目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PC 买断 | 55% | 主线销量为核心，Steam 为主要渠道 |
| 移动通行证 | 25% | 转化率按免费下载的 4%~8% 估 |
| 外观 + 剧情 DLC | 20% | 长尾收入，按 DLC 每年 1~2 个节奏 |

定价与分成假设、回本测算见 第 5 章 5.5 预算与回本测算。

## 0.6 平台与发行策略

### 0.6.1 双端定位差异

| 维度 | PC 端 | 移动端 |
| --- | --- | --- |
| 定位 | 完整体验、口碑与收入主力 | 碎片化体验、拉新与长尾 |
| 单次会话 | 60～120 分钟 | 15～30 分钟 |
| 操作 | 鼠标键盘 + 手柄（可选） | 触屏（单手可玩） |
| UI | 高信息密度、多面板并排 | 大按钮、二级页面、单手拇指热区 |
| 战斗 | 支持战前布阵 + 手动大招（可选开关） | 默认全自动，仅布阵与设置 |
| 存档 | 本地 + 云存档（Steam Cloud / iCloud） | 本地 + 云存档（可选） |
| 首章 | 付费试玩 Demo（存档继承） | 完整免费 |

共享要求：同一份内容数据、同一套战斗逻辑、同一套存档结构（跨端互通，通过账号或存档码）。

### 0.6.2 发行路径（含版号约束）

中国大陆商业运营的手游与含内购的游戏需要版号（ISBN），审批周期通常 6～18 个月且不可控。这是排期的一级风险项，必须前置决策。

| 路径 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 路径 1：先出海，后国内 | Steam 全球 + App Store / Google Play 海外首发（无需国内版号） | ✅ 主线路径：先行验证口碑与收入 |
| 路径 2：国内 PC 先行 | Steam 中国区 + WeGame（PC 端无版号可上 Steam 国际版；国内平台需版号） | 视平台要求执行 |
| 路径 3：国内手游 | 需版号；建议立项即启动申请，与研发并行 | 备选，不阻塞出海首发 |
| 路径 4：主机 | PS / Xbox / Switch 需各平台认证，建议放在 PC 版稳定后 | 后续评估 |

执行要求：策划内容需从立项起就规避审核风险（血腥表现分级、历史人物使用、穿越题材的表述、未成年人保护相关设计），详见 第 5 章 5.7 合规与风险。

## 0.7 项目目标与成功指标（KPI）

### 0.7.1 产品指标

| 指标 | 目标 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| 主线通关率 | ≥ 35% | 成就 / 存档埋点 |
| 平均单周目时长 | 32～38h | 埋点 |
| 多周目率 | ≥ 12% | 二周目开局埋点 |
| 功法搭配多样性 | Top1 搭配使用率 ≤ 25% | 战斗埋点 |
| 战斗失败后重试率 | ≥ 60%（失败不劝退） | 埋点 |
| PC 端好评率 | ≥ 85% | Steam |
| 移动端崩溃率 | < 0.5% 会话 | 崩溃上报 |

### 0.7.2 生产指标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 垂直切片周期 | 立项后 4 个月内可玩（1 个完整区域 + 完整战斗 + 养成闭环） |
| 量产效率 | 单个"标准奇遇"从设计到进包 ≤ 2.5 人日 |
| 配置错误率 | 每千条配置表数据缺陷 < 2 条（自动化校验拦截率 ≥ 95%） |
| 双端包体 | Android ≤ 2.5GB / iOS ≤ 3GB / PC ≤ 12GB |

## 0.8 范围边界（做什么 / 不做什么）

### MVP（垂直切片必须包含）

完整战斗系统（九宫格布阵 + 自动结算 + 连招 + 词条 + 伤害公式全量）

完整养成闭环（等级 / 属性加点 / 境界突破 / 功法装备 / 装备强化）

1 个完整区域（中原·洛阳，含 6 个可探索场景、12 个奇遇、3 个精英、1 个 BOSS）

2 名可招募伙伴 + 好感度全流程

门派系统框架（可创建门派、1 类生产、1 类外交）

存档 / 读档 / 自动存档 / 死亡结算

双端可运行（PC + 1 款移动真机）

### 明确不做（首版）

| 不做项 | 原因 |
| --- | --- |
| 联机 / PVP / 排行榜 | 单机定位，成本高、与设计支柱冲突 |
| 自动寻路 | 违反"自由优先"支柱 |
| 体力 / 在线时长限制 | 违反"没有体力限制，想玩多久玩多久" |
| 战力数值付费 | 违反付费红线 |
| 主机版首发 | 认证成本与人力不允许 |
| 全程语音 | 改为关键剧情配音（预算控制） |
| 随机生成开放世界 | 采用手工节点地图，保证叙事密度 |

## 0.9 冲突裁决表（旧稿口径统一）

既有设计稿存在版本迭代遗留的互相矛盾项。以下为执行口径，旧稿与本节冲突时以本节为准。

| # | 冲突点 | 旧稿情况 | 执行口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 属性维度 | 五维（含悟性）→ 后改四维 + 隐藏悟性 | 四维（臂力 / 身法 / 根骨 / 内息）+ 隐藏悟性（L3，不进加点面板） |
| 2 | 功法境界命名 | 「一重~十重」与「初窥门径~天人合一」并存 | 统一为「初窥门径 → 天人合一」十境 |
| 3 | 功法参悟时长 | CHANGELOG 记「1→48 时辰」；境界系统表为 1/2/4/7/11/16/22/29/37 小时 | 以境界系统表「小时」为准，第 3 章重新发布定稿表 |
| 3b | 闭关/参悟时长口径（新增） | 境界系统.md v0.11 改版：武者境 2~30 小时、后天起 2~120 天，后天以上合计 ≈9,890 游戏小时 | 执行版保留武者段原稿值、后天以上 ÷10 缩放，总 1,099 小时；理由见 3.3.2 |
| 3c | 境界突破次数（新增） | 08_balance/成长曲线.md 残留"共 9 次"（旧口径） | 共 21 次突破（22 个境界，见 3.3.1） |
| 4 | 修为门槛与产出 | 单门练满 19~91 点，门槛最高 1000 点，量级不匹配 | 重做：门槛下调 + 明确"跨功法累计"口径，见 3.4 |
| 5 | 开局身份 | 早期"四选一"与"穿越成逃犯"冲突 | 身份固定为逃犯；差异只由「开局五问」决定 |
| 6 | 势力称谓 | 丐帮归属不清 | 五大势力 = 六扇门 / 凌云阁 / 幽月教 / 江湖散人 / 秘境守护者（自称守境司）；丐帮 = 江湖散人最大组织 |
| 7 | 怒气 / 大招 | 已删除但部分文本残留 | 不设怒气；内力即唯一资源，外功无冷却 |
| 8 | 招式属性绑定 | 已删除但部分文本残留 | 无绑定；伤害属性侧统一为 攻击力 = 臂力 × 3 + 装备攻击 |
| 9 | 一周目时长 | 20~30h / 30~40h 并存 | 30～40 小时 |
| 10 | 装备数值 | 05_combat/装备系统.md 粗稿与 08_balance/装备数值.md 覆盖 | 以 08_balance 为准，第 3 章补齐属性区间与词条数值 |
| 11 | 伙伴养成深度 | "同深度"但存在简化表 | 主角与伙伴共用同一套四维 + 加点 + 境界规则；差异只在获取来源与专属技能 |
| 12 | 商业化 | "免费能玩 + 买加速" | 双轨定价（0.5.2），取消"付费加速" |

## 0.10 术语表（统一口径）

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 四维 / L1 | 臂力、身法、根骨、内息；玩家唯一可加点层 |
| L2 派生属性 | 攻击、防御、气血、内力、暴击、命中/闪避、速度、内力回复、吸血、增伤 |
| L3 成长/隐藏属性 | 修为、声望、正邪值、福缘、悟性、内力属性（刚猛/灵动/诡变/深厚）、好感度 |
| 品质（功法/装备） | 凡品 → 良品 → 上品 → 极品 → 绝世（装备侧：凡兵 → 利器 → 宝器 → 神兵 → 传世） |
| 境界（功法） | 初窥门径 → 略有小成 → 登堂入室 → 融会贯通 → 炉火纯青 → 登峰造极 → 出神入化 → 大巧若拙 → 超凡入圣 → 天人合一 |
| 境界（人物） | 武者一境~九境 + 武者圆满（Lv1~100）→ 后天（小成/大成/圆满）→ 半步先天 → 先天（小成/大成/圆满）→ 半步宗师 → 宗师（小成/大成/圆满）→ 武侠之巅 |
| 起势 / 收势 | 每门外功的两个连招接口标记（1/2/3）；前招收势 = 后招起势即连招成功 |
| 词条 | 三层联动加成：外功×外功、内功×外功、内功×身法 |
| 寻访令 | 招募伙伴的唯一道具，靠刷怪掉落，品质分普通/优秀/稀有/传说 |
| 奇遇 | 在地点 + 条件（声望/伙伴/天气/时间）下触发的短事件，含选择、战斗、解谜 |
| 正邪值 | 独立于声望的道德倾向数值（侠义道 / 行走江湖 / 亦正亦邪 / 魔道） |
| 怀疑度 | 新增量化状态：NPC/势力对"主角异常"的怀疑累积值，触发反噬事件链 |
| 阶段 | 主线推进单位，共 5 个，由等级 + 声望双门槛触发 |

## 0.11 待定项总表（Owner / 期限 / 阻塞）

| # | 待定项 | 影响 | Owner | 需在何时前定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悟性资质门槛 A/B/C 具体数值 | 后天/先天/宗师突破资格 | 数值策划 | 垂直切片前 |
| 2 | 宗师突破资源、武侠之巅条件 | 终局成长 | 数值策划 | Alpha 前 |
| 3 | 招架对抗系数、修为差值封顶 | 战斗手感 | 战斗策划 | 原型验证周 |
| 4 | 凝神丹 / 悟道丹产出消耗闭环 | 突破节奏 | 数值策划 | 垂直切片前 |
| 5 | 装备词条具体数值池 | 装备深度 | 数值策划 | 垂直切片前 |
| 6 | 商业化定价与首年投放 | 回本 | 制作人 | 垂直切片后 |
| 7 | 版号申请启动时点 | 国内发行 | 制作人 | 立项后 1 个月内 |
| 8 | 首发区域是"中原洛阳"还是"巴蜀成都" | 内容排期 | 主策 | 立项后 2 周内 |

上表每项在 第 3 章 与 第 5 章 中有对应解法草案；标注为"建议值"的数值可直接用于原型，验证后回填定稿。

本内容为执行版设计文档，正式落地前需经团队评审与合规审核。

# 第 1 章：玩法与核心循环

关联：第 0 章 总览｜第 2 章 系统设计｜第 4 章 关卡与内容规划

## 1.1 玩法模块总览

《江湖从心》由 1 个主菜 + 1 个副菜 + 3 条支撑线构成。所有模块共享同一套四维属性与功法构筑，避免"两套战力"。

┌────────────────────────────┐

│   主菜：开放世界探索武侠      │

│  地图节点 → 小场景 → 奇遇    │

└──────────┬─────────────────┘

│ 产出：经验/装备/功法/寻访令/线索

┌────────────────────────┼────────────────────────┐

▼                        ▼                        ▼

┌───────────────┐      ┌─────────────────┐      ┌──────────────────┐

│ 支撑线1：战斗   │      │ 支撑线2：门派养成 │      │ 支撑线3：穿越者系统 │

│ 布阵+自动回合   │◄────►│ 弟子/生产/外交   │◄────►│ 信息/导航/辅助     │

│ 连招·词条·境界  │ 产物 │ 炼丹/烹饪/经营   │ 情报 │ 分级解锁+怀疑度    │

└───────┬───────┘      └────────┬────────┘      └────────┬─────────┘

│  战力提升               │ 资源与情报               │ 信息优势

└────────────────────────┴─────────────────────────┘

│

▼

┌────────────────────────────┐

│   推进：主线五阶段 → 结局     │

│  声望 / 正邪值 / 关键支线     │

└────────────────────────────┘

| 模块 | 定位 | 核心决策 | 目标玩家 | 最低维持成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开放世界探索 | 主菜 | 去哪、信谁、救不救 | 全部 | 不可省略 |
| 战斗与功法构筑 | 支撑线 1 | 带谁、怎么站、怎么配功法和词条 | 核心向 | 不可省略 |
| 门派养成 | 副菜 | 招谁、生产什么、跟谁结盟 | 经营向 | 一键操作，最低 5 分钟/日 |
| 生活技能 | 门派养成的输入 | 做什么、给谁用 | 休闲向 | 可托管 |
| 穿越者系统 | 元系统 | 用不用、用多少 | 全部 | 可关闭提示 |
| 图鉴 / 成就 / 宠物 | 收集向 | 集不集齐 | 收集向 | 完全可选 |

## 1.2 核心循环

### 1.2.1 宏观循环（Meta Loop，单周目 30～40 小时）

这是玩家"从逃犯到左右江湖格局"的完整弧线，决定长期目标感。

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                              │

▼                                                              │

[1] 选择目标           [2] 大地图移动          [3] 小场景探索       │

主线/支线/刷怪/经营  →  节点选择+移动耗时   →  点击式探索+奇遇触发  │

│                       （时间推进）           │                 │

│                                              ▼                 │

│                                    [4] 遭遇与战斗               │

│                                    布阵 → 自动回合 → 结算       │

│                                              │                 │

│                                              ▼                 │

│                                    [5] 奖励结算                 │

│                          经验/银两/装备/功法/寻访令/线索         │

│                                              │                 │

│                                              ▼                 │

│                                    [6] 养成投入                 │

│                    加点/突破/装备/功法升级/词条调整/伙伴培养      │

│                                              │                 │

│                                              ▼                 │

│                                    [7] 战力与选择权提升          │

│                          声望↑ 正邪值变化 势力好感变化            │

│                                              │                 │

│                                              ▼                 │

│                                    [8] 阶段推进                │

│                        达到等级+声望门槛 → 解锁新区域/新玩法      │

└──────────────────────────────────────────────┘                 │

│

[9] 终局：结局判定 ←─────────────────────┘

（四因子：终局选择/声望/正邪值/关键支线）

│

▼

[10] 多周目：天赋继承 + 新支线

循环健康度检查点（数值侧必须满足）

| 检查点 | 目标 | 校验方式 |
| --- | --- | --- |
| 单次循环时长 | 8～15 分钟（探索 → 战斗 → 养成一节） | 埋点 |
| 循环内必有产出 | 每次战斗至少 2 类奖励 | 配置校验 |
| 30 分钟内必有可见提升 | 至少 1 次等级/装备/功法/境界变化 | 埋点 |
| 停滞风险 | 任意阶段连续 2 小时无新内容解锁 = 失败 | 关卡评审 |

### 1.2.2 中观循环（Session Loop，单次会话 15～120 分钟）

这是玩家"打开游戏到关掉游戏"的完整过程。移动端与 PC 端共用同一结构，仅时长与操作粒度不同。

[启动] ──► [门派结算] ──► [选目标] ──► [执行2~5次小循环] ──► [整理养成] ──► [存档退出]

│            │              │                │                  │

│            │              │                │                  └ 自动存档 + 关键节点提示手动存

│            │              │                └ 探索/战斗/奇遇/经营

│            │              └ 主线/支线/刷怪/经营/收集（玩家自由选择，无强制引导）

│            └ 一键收取：种植/店铺/弟子任务/宠物（≤60 秒，可跳过）

└ 碎片记忆闪回（叙事钩子）+ 首屏"待办"提示（不强制）

| 玩家类型 | 典型会话 | 会话内容配比 |
| --- | --- | --- |
| 主线推进型 | 60～120 min（PC） | 剧情 30% / 探索 25% / 战斗 30% / 养成 15% |
| 碎片休闲型 | 15～30 min（移动） | 门派结算 20% / 战斗 40% / 养成 30% / 剧情 10% |
| 经营国型 | 30～60 min | 门派 50% / 生活技能 25% / 战斗 15% / 剧情 10% |
| 收集国型 | 45～90 min | 探索 50% / 战斗 25% / 图鉴整理 25% |

设计约束：任何会话类型都必须在 15 分钟内能完成一次"有意义进展"，否则移动端留存会崩。

### 1.2.3 微观循环（战斗，1～3 分钟/场）

[战前] 布阵（九宫格，主角+3伙伴）

│   考虑：前后排 / 承伤分配 / 连招链路 / 词条联动

▼

[第1回合] 按出手速度排序行动

│   每次行动：内力判定 → 选择功法 → 命中判定 → 暴击判定 → 伤害计算

│              → 防御减免 → 增伤修正 → 吸血 → 状态施加

│   连招：前招收势 = 后招起势 → 威力 +30%（三连 +60% + 吸血）

▼

[循环] 直到一方全灭 或 回合上限（30 回合 → 判负）

│   内力耗尽 → 自动普攻（攻击力 × 0.5）

▼

[结算] 经验 / 银两 / 掉落 / 修为 / 声望 / 好感度

│

└──► 死亡分支：全队覆灭 = 读档（有档）或结局（无档）

| 微观决策点 | 玩家可操作性 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 布阵 | 战前 | 唯一强操作点，九宫格位置影响承伤与被击顺序 |
| 功法顺序 | 战前（装备位固定顺序） | 决定连招链路能否成立 |
| 词条搭配 | 战前 | 三层联动决定爆发上限 |
| 手动大招 | 战中（PC 可选开关） | 首版不设怒气；改为"内功主动技"手动释放（内力 ≥ 阈值时可用） |
| 加速 / 跳过 | 战中 | 1× / 2× / 4× / 跳过（跳过仅限已三星通关过的战斗） |

注意：原方案已删除"怒气 + 大招"。为保留"手动介入"的爽感，第 2 章将给出替代方案：内功主动技（消耗内力的手动释放技能，不破坏"无冷却、内力唯一资源"的框架），列为 P1 优先级。

### 1.2.4 经营循环（门派，日循环 + 周循环）

[日循环] 弟子派遣 → 生产产出（药材/食材/矿石/酒） → 加工（炼丹/烹饪/锻造）

→ 自用（战前增益）或 出售（银两）或 上缴（门派贡献/外交筹码）

[周循环] 门派任务刷新 → 外交关系变化（友好兑换武学 / 仇恨触发门派战）

→ 门派等级提升 → 解锁新建筑与弟子位

关键设计：经营产出必须回流战斗（丹药 = 战前增益、锻造 = 装备、烹饪 = 临时属性），否则会被玩家判定为"与主线无关的挂机系统"。

## 1.3 首小时体验（FTUE）时间轴

目标：30 分钟内让玩家完成一次完整循环并产生"再来一次"的欲望；60 分钟内经历第一个情绪高点。

| 时间 | 内容 | 玩家学会 | 情绪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00～2:00 | 穿越开场：雨夜、追杀、碎片记忆闪回 | 世界观与身份（逃犯） | 紧张、悬念 |
| 2:00～5:00 | 五问开局（决定四维倾向与天赋） | 属性概念 | 代入、期待 |
| 5:00～10:00 | 第一场战斗（教学：布阵 → 自动 → 结果） | 布阵、战斗流程 | 爽感、上手 |
| 10:00～15:00 | 第一次掉落 + 第一次装备 + 第一次加点 | 养成闭环 | 成长快感 |
| 15:00～22:00 | 第一个奇遇（含 2 选项分支）+ 生存抉择 | 选项会影响结果 | 好奇、后果意识 |
| 22:00～30:00 | 洛阳城探索 + 首个精英怪 + 功法获取 | 功法装备与连招 | 构筑萌芽 |
| 30:00～45:00 | 首个伙伴加入 + 好感度首次提升 | 伙伴与好感 | 归属感 |
| 45:00～60:00 | 首个区域 BOSS（有难度、需搭配） | 搭配意识 | 高潮、成就 |
| 60:00 | 阶段 1 收束：逃犯身份线索推进 + 势力登场钩子 | — | 留下继续动机 |

FTUE 硬性要求

前 10 分钟不出现超过 3 个并行系统，逐级解锁。

教学全部通过"任务式引导"，不用长文本弹窗（单次文本 ≤ 80 字）。

前 60 分钟必须给予一次"免费洗点"，让玩家敢试错。

首次死亡前必须已自动存档（避免挫败流失）。

## 1.4 目标梯度与动机设计

### 1.4.1 三层目标梯度（每一层都在同一时刻可被玩家看到）

| 层级 | 目标 | 时间尺度 | 呈现位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期 | 打掉这个精英 / 完成这条支线 / 攒够突破资源 | 5～30 分钟 | 任务追踪、战斗目标 |
| 中期 | 学成一套连招链 / 招募心仪伙伴 / 建立门派 | 2～8 小时 | 系统面板进度条 |
| 长期 | 推进到下一阶段 / 达成某个结局 / 集齐图鉴 | 10～40 小时 | 主线阶段页、图鉴 |

### 1.4.2 动机映射（玩家类型 → 钩子）

| 玩家动机 | 对应钩子 | 关键系统 |
| --- | --- | --- |
| 成就（Achiever） | 境界突破、图鉴集齐、成就印章 | 境界系统、图鉴 |
| 探索（Explorer） | 隐藏山洞、随机奇遇、地图迷雾 | 区域探索、奇遇系统 |
| 社交（Socializer） | 伙伴好感、门派弟子、NPC 态度变化 | 好感度、门派 |
| 竞争/支配（Killer） | 门派战、势力对抗、正邪路线 | 势力与门派战 |
| 收集/经营 | 宠物、时装、店铺收益 | 生活经营、外观 |

### 1.4.3 正反馈投放节奏（防疲劳）

| 时段 | 投放 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 每 5～10 分钟 | 掉落、经验条推进 | 微反馈 |
| 每 30～60 分钟 | 等级提升 / 新功法 / 新装备 | 中反馈 |
| 每 2～4 小时 | 境界突破 / 新区域 / 新伙伴 | 强反馈 |
| 每 8～10 小时 | 阶段推进 / 势力事件 | 里程碑 |
| 终局 | 结局演出 + 周目天赋 | 收束与复玩 |

## 1.5 失败、遗憾与不可逆设计

| 机制 | 规则 | 设计意图 |
| --- | --- | --- |
| 死亡 | 全队覆灭即结束；有存档则读档，无存档则按当前声望与阶段给予结局 | 让"活着"有重量 |
| 存档 | 自动存档（进入场景、战斗前、突破前）+ 手动存档（不限次）；死亡不清档 | 尊重玩家时间，避免挫败流失 |
| 错过 | 奇遇/支线有触发窗口（时间、天气、声望、伙伴状态）；窗口关闭即永久错过 | 真实感、鼓励多周目 |
| 错过不阻塞 | 错过不影响阶段推进与结局可达成性，只影响结局"版本"与支线体验 | 防止玩家被卡死 |
| 正邪值 | 恶行降低正邪值但不减声望；两者独立 | 允许"名震江湖的魔头"与"默默无闻的侠客"两种人生 |
| 伙伴离队 | 好感度过低或剧情背叛 → 永久离队，甚至转为敌人 | 选择有代价 |
| 穿越者反噬 | 滥用系统 → 怀疑度上升 → 被调查/被抢夺 | 元系统参与叙事张力 |

失败循环设计原则：失败必须给出可执行的下一次尝试方案（提示"该敌人对某类功法抗性低"由穿越者系统产出，但需消耗系统功能等级）。

## 1.6 多周目设计

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 继承 | 图鉴、成就永久保留；重开可获得已有图鉴/成就的奖励 |
| 不继承 | 等级、装备、功法、银两、门派（保证一周目体验纯度） |
| 每增加周目 | 解锁 1 个"周目天赋"（初始天赋槽 +1，最多 3 槽）；剧情微调；新增支线 |
| 新增内容 | 二周目起开放"隐藏势力线（秘境守护者）"与真结局路径 |
| 周目天赋示例 | ① 五问可重选一项 ② 初始携带 1 本指定凡品功法 ③ 寻访令掉率 +20% ④ 起点声望 +100 |

目标：二周目率 ≥ 12%；真结局只能在二周目后达成（提高复玩动力，但一周目仍有完整体验与 3 个可达结局）。

## 1.7 循环设计的风险与对策

| 风险 | 表现 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 中后期"刷"感重 | 阶段 4~5 变成数值堆叠 | 阶段 4/5 用"势力事件 + 门派战"替代纯刷怪；引入一次性大额奖励节点 |
| 探索回报低 | 玩家只想推主线 | 奇遇奖励必须包含构筑向资源（功法/词条/寻访令），而非只给银两 |
| 战斗全自动导致无聊 | 战中无操作 | 内功主动技手动释放 + 布阵深度 + 4×/跳过让"想快就快" |
| 门派系统被忽略 | 玩家跳过经营 | 主线阶段 3 强制一次"门派建立"节点；门派产出作为突破资源来源之一 |
| 移动端会话太长 | 留存下降 | 移动端默认 2× 战斗速度；门派结算一键化；每区域提供"快速传送点" |

本内容为执行版设计文档，正式落地前需经团队评审与合规审核。

# 第 2 章：系统设计

关联：第 1 章 核心循环｜第 3 章 数值框架｜第 4 章 关卡与内容规划 每个系统统一按 目标 → 规则 → 数值 → 界面 → 依赖 → 验收标准（DoD） 六段描述。验收标准是排期与验收的唯一依据。

## 2.0 系统总览与依赖关系

| # | 系统 | 优先级 | 依赖 | 被依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 战斗系统 | P0 | S3 属性、S4 功法、S5 装备 | S6 伙伴、S7 门派、S9 任务 |
| S2 | 属性与加点 | P0 | S14 天赋 | S1、S6 |
| S3 | 人物境界与突破 | P0 | S11 经济、S8 生活 | S1（属性跃升） |
| S4 | 功法 / 境界 / 修为 / 连招 / 词条 | P0 | S1 | S1、S6 |
| S5 | 装备与掉落 | P0 | S11 经济 | S1 |
| S6 | 伙伴 / 好感度 / 寻访令 | P0 | S1、S5 掉落 | S9、S10 |
| S7 | 门派养成 | P1 | S6 弟子、S8 生活、S11 经济 | S3、S9、S12 |
| S8 | 生活技能与宠物 | P1 | S7、S11 | S3、S1（战前增益） |
| S9 | 任务与奇遇 | P0 | S1、S6、S12 | 全局内容 |
| S10 | 穿越者系统 | P1 | S9、S6 | S9（信息辅助） |
| S11 | 经济系统 | P0 | 全部产出系统 | 全部消耗系统 |
| S12 | 势力 / 声望 / 正邪值 | P0 | S9 | 结局、S7 外交 |
| S13 | 存档 / 死亡 / 周目 | P0 | — | 全局 |
| S14 | 天赋 / 开局五问 | P0 | — | S2 |

全局耦合原则：任一系统产出必须至少流入 2 个其他系统（防止孤立系统被玩家忽略）。校验矩阵见 2.15。

## 2.1 S1 战斗系统

### 目标

在"战中全自动"的前提下，把策略深度前移到战前（布阵 / 功法顺序 / 词条 / 装备），同时保留一个可控的即时介入点。

### 规则

1）参战与站位

常规战斗：主角 + 3 伙伴 = 4 人；门派战群战：主角 + 战斗型弟子，最多 5 人。

九宫格 3×3，编号 1~9：

前排(1,2,3)   承伤优先、受近战直击    刀法/拳掌/枪法/坦克

中排(4,5,6)   均衡、可进可退          剑法/均衡

后排(7,8,9)   免受近战直击、易被远程锁定 暗器/内功/治疗

敌方 AI 优先攻击同列单位；范围功法（如枪法横扫前排三格）会连带站位密集目标。

列连击：同一列的前中后三人若外功起势/收势匹配，可跨位触发连击。

2）出手顺序（固定，可预测）

① 先手判定：比较双方（身法 + 先手加成，来自轻功/词条），高者先手

② 回合内：按场上单位身法值从高到低依次行动

③ 同身法：先手方优先 → 再按站位顺序 1→9

3）单次攻击结算流程（顺序固定，不可调整）

出手 → ① 命中判定 → ② 暴击判定 → ③ 伤害计算 → ④ 防御减免

→ ⑤ 增伤/减伤修正 → ⑥ 吸血结算 → ⑦ 施加状态

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| ① 命中 | 命中率 = 90% + 命中加成 − 目标闪避，钳制 5%~95%；未命中即结束 |
| ② 暴击 | 概率 = 暴击率（上限 75%）；触发时伤害 ×暴击倍率（150%，上限 300%） |
| ③ 伤害 | 基础伤害 = 攻击力 + 修为差距 + 功法威力 |
| ④ 减伤 | × (1 − 防御/(防御+150))，结果不为负 |
| ⑤ 增伤 | × (1 + 连招 + 词条 + 天赋 + 境界)，各来源相加 |
| ⑥ 吸血 | 最终伤害 × 吸血率，不溢出（封顶气血上限） |
| ⑦ 状态 | 眩晕 / 击退 / 封穴 / 无视防御等按概率施加 |

4）内力系统（无冷却）

外功释放消耗内力：凡品 10 / 良品 20 / 上品 35 / 极品 55 / 绝世 80。

每回合回复：内息/10 + 内功加成。

内力不足 → 自动改用普攻（攻击力 × 0.5，无消耗）。

无冷却：内力够就能放。

5）战斗倾向设置（玩家可选）

| 设置 | 行为 |
| --- | --- |
| 优先连招 | AI 追求起势/收势匹配，最大化连招收益（推荐默认） |
| 优先输出 | AI 优先释放最高威力技能，不刻意连招 |
| 自动使用内功主动技 | 开 / 关（见下） |

6）内功主动技（对原"大招"的替代方案，P1）

原方案的"怒气 + 大招"已删除。为保留玩家在战中的介入感，新增内功主动技：不引入新资源，直接消耗内力手动释放。

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 解锁 | 主修内功达到「登堂入室」后解锁 |
| 消耗 | 内力 ×40% 上限（一次性） |
| 效果 | 由内功决定：刚猛=全体增伤 30%（3 回合）；灵动=全队先手 +50%（3 回合）；诡变=敌方全体减速 + 我方吸血 +20%（3 回合）；深厚=全队吸血 + 转为护盾 |
| 频率 | 每场战斗限 2 次 |
| 移动端 | 默认自动释放，可在设置中改为手动 |

7）胜负与回合上限

一方全员气血归零即结束；30 回合未分胜负判定为负（防止无限磨）。

全队覆灭 → 进入 S13 死亡流程。

### 数值

见 第 3 章 3.1 战斗数值。

### 界面

| 界面 | 内容 |
| --- | --- |
| 布阵界面 | 九宫格拖拽 / 点选换位；显示先手判定预估值、连招链路连线预览、词条生效高亮 |
| 战斗界面 | 顶部回合数与速度控制（1×/2×/4×/跳过）；双方血条 + 内力条；出手队列；连招提示飘字 |
| 战斗结算 | 经验 / 银两 / 掉落（逐件翻开）/ 修为变化 / 声望变化 / 好感度变化 |

### 依赖

S2 属性、S4 功法、S5 装备、S3 境界倍率。

### 验收标准（DoD）

100 场自动化模拟战斗可一键跑完，输出 TTK、平均回合数、各流派胜率报表。

全部加成来源可计算、可拆解展示（悬浮显示"攻击力 520 = 臂力 330 + 装备 190"）。

战斗全程无随机数以外的不可解释结果；同样输入必定同样输出（除随机种子）。

单场战斗（4v4，2× 速度）时长 30～90 秒。

移动端与 PC 端战斗逻辑完全一致（同种子同结果）。

## 2.2 S2 属性与加点

### 目标

玩家 5 秒看懂四维；深度放在派生属性与搭配；属性与功法解耦，任何加点都能修任何功法。

### 规则

L1 基础四维（唯一加点处）

| 属性 | 直接作用 | 次级作用 | 代表流派 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臂力 | 攻击力（×3）、暴击率（每 10 点 +1%） | 招架对抗、刚猛伤害倾向 | 爆发输出流 |
| 身法 | 出手速度、命中/闪避（每 10 点各 +1%） | 连招容错、先手权、移动速度 | 灵动闪避流 |
| 根骨 | 气血（每点 +20）、防御（每点 +1.5） | 招架对抗、吸血容错、前排承伤 | 铁壁吸血坦 |
| 内息 | 内力（每点 +10）、内力回复（每 10 点 +1/回合） | 内功被动强度、连招续航 | 内功续航流 |

L2 派生属性：全部由公式派生 + 外部注入，详见 3.1。

L3 成长 / 隐藏属性：修为、声望、正邪值、福缘、悟性、内力属性（刚猛/灵动/诡变/深厚）、好感度。

加点规则

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 固定成长 | 每级四维各 +1 |
| 自由点 | 每级 +3；每次人物境界突破 +5 |
| 洗点 | 可重置，消耗道具（洗髓丹）或银两；价格随等级递增（见 3.5） |
| 上限 | 四维无硬上限，由境界台阶与修为门槛自然约束 |
| 伙伴 | 同深度：与主角共用同一套四维、加点、境界规则（差异只在获取来源与专属技能） |
| 伙伴加点 | 默认自动分配（按伙伴倾向模板），玩家可手动改写（混合制，见 3.2 决策 Q1） |

对抗配对（不设互克环）

| 机制 | 配对 | 结算 |
| --- | --- | --- |
| 命中对抗 | 命中（身法）↔ 闪避（身法） | 决定是否生效，命中率 5%~95% |
| 招架对抗 | 我方臂力 ↔ 敌方根骨（差值） | 被招架后按差值造成部分伤害；系数待验证，见 3.1.6 |

### 数值

见 3.1 与 3.5。

### 界面

养成面板（四维 + 自由点 + 境界称号 + 突破按钮 + 洗点）、战斗详情面板（全 L2 + 来源拆解）、L3 面板（悟性以"资质"定性描述，不显示数值）。

### 依赖

S14 天赋、S3 境界。

### 验收标准

加点界面实时预览 L2 变化；一次加点操作 ≤ 2 步。

L2 每项均可展开来源构成，来源类别 ≥ 5 类（基础/装备/功法/天赋/词条/好感）。

洗点后四维与派生完全回退，无残留（自动化测试覆盖）。

四维合计与参考面板偏差 ≤ 10%。

## 2.3 S3 人物境界与突破

### 目标

用台阶式成长制造"大跳跃"仪式感；后天起隐藏等级，只以境界称号呈现。

### 规则

境界阶梯（22 阶）

| 段落 | 阶 | 等级 | 突破条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 武者 | 武者一境～九境 | Lv1~90（每 10 级一境） | 银两（逐阶递增） |
| 武者 | 武者圆满 | Lv91~100 | 银两 + 凝神丹 |
| 后天 | 后天·小成 / 大成 / 圆满 | 不显示等级 | 银两 + 凝神丹 + 后天材料（药王谷炼丹线）+ 悟性 ≥ 门槛 A |
| 过渡 | 半步先天 | — | 先天资源（天地灵物，探索/奇遇线）+ 悟性 ≥ 门槛 B |
| 先天 | 先天·小成 / 大成 / 圆满 | 不显示等级 | 先天资源 + 凝神丹 |
| 过渡 | 半步宗师 | — | 宗师资源（武学至宝 / 宗师之证）+ 悟性 ≥ 门槛 C |
| 宗师 | 宗师·小成 / 大成 / 圆满 | 不显示等级 | 宗师资源 + 凝神丹 |
| 顶点 | 武侠之巅 | — | 特定条件（机缘 + 资质 + 收集） |

突破流程（闭关耗时制）

达到经验上限 → 发起闭关（消耗资源）→ 计时（可提前出关，进度保留）

→ 结算成功率（60% + 悟性资质加成 + 道具，上限 95%）

→ 成功：四维各 +5、自由点 +5、解锁下一段经验上限、称号更新、专属演出

→ 失败：不降级不掉级，冷却"打坐一个时辰"后可重试，已消耗时长与资源不返还

减时与丹药

| 丹药 | 用途 | 效果 | 单次上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 凝神丹 | 人物境界突破 | 每颗 −20% 闭关时长 | 3 颗（最多 −60%） |
| 悟道丹 | 功法境界参悟 | 每颗 −20% 参悟时长 | 3 颗（最多 −60%） |

两种丹药不可混用；配方分开设计。

### 数值

突破耗时、资源消耗、凝神丹产出闭环见 3.3（含对原缺口的回算与定稿）。

### 界面

突破界面：境界进度、闭关剩余时长、成功率（含悟性资质加成明细）、消耗资源清单、失败冷却；高仪式感演出。

### 依赖

S11 经济、S8 生活（丹药）。

### 验收标准

闭关状态可在游戏内以"时辰"推进（睡觉 / 打坐）；提前出关进度保留且不丢失资源。

突破成功率计算结果可展示拆解；上限 95% 生效。

后天起不再显示等级，仅显示境界称号与属性。

每次突破的属性跃升与自由点按规则入账，可回放校验。

## 2.4 S4 功法系统（功法 / 境界 / 修为 / 连招 / 词条）

### 目标

提供全游戏最深处的构筑乐趣：品质决定底子，境界决定深度，连招与词条决定爆发上限。

### 规则

1）学习与装备

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 学习 | 不限数量、可遗忘、可重复学习（重复学习不再增加对应修为） |
| 装备位 | 5 个：外功一、外功二、外功三、内功、身法 |
| 品质 | 凡品 → 良品 → 上品 → 极品 → 绝世 |
| 学习门槛（修为） | 凡 0 / 良 100 / 上 300 / 极 600 / 绝 1000（门槛口径见 3.4 修正） |
| 外功六类 | 刀法 / 剑法 / 拳掌 / 暗器 / 奇门 / 枪法 |
| 内力属性 | 内功决定：刚猛 / 灵动 / 诡变 / 深厚（决定词条联动） |
| 多余功法 | ① 传承给伙伴或自己 ② 多本特定凡品合成 → 随机一本良品 ③ 后续扩展 |

2）功法境界（十境）与参悟

境界：初窥门径 → 略有小成 → 登堂入室 → 融会贯通 → 炉火纯青 → 登峰造极 → 出神入化 → 大巧若拙 → 超凡入圣 → 天人合一。

功法 Lv1~100，每 10 级一境；到达境内上限需发起参悟。

参悟为后台计时，不中断行动（初稿：可同时参悟，是否限 2 门待验证）。

无成功率，时间到即进阶；悟道丹减时。

每门功法 = 1 个主动招式 + n 个被动招式（常见解锁点：第 3 / 6 / 10 境；普通功法 1~2 个被动，顶级 3 个以上）。

3）修为（8 类，唯一来源 = 武功境界突破）

类别：刀法 / 剑法 / 拳掌 / 暗器 / 奇门 / 枪法 / 内功 / 身法（互不通用）。

产出：前 5 次突破各 +1；后 4 次为 2/3/4/5；每提升一个品级每次突破 +2。

单门练满：凡 19 / 良 37 / 上 55 / 极 73 / 绝 91 点。

进入伤害公式（双差值制）：

修为差距 = 内力修为差距 + 功法类型修为差距；合计为负 → ÷2；跨类型不结算；建议封顶（单项 ±100、合计 ±150，待验证）。

4）连招（起势 / 收势）

| 情况 | 效果 |
| --- | --- |
| 外功一收势 = 外功二起势 | 连招成功，外功二威力 +30% |
| 外功二收势 = 外功三起势 | 三连成功，外功三威力 +60%，触发吸血 |
| 连招失败 | 不增不减，正常释放（无惩罚） |

5）三层词条

| 层 | 组合 | 示例效果 |
| --- | --- | --- |
| 一：外功 × 外功 | 同类或跨类 | 狂风刀法+断岳刀法 → 断岳威力 +20%；刀法+拳掌「刚柔并济」攻击+10% 防御+10%；剑法+暗器「灵动双绝」闪避+10% 暴击+10%；枪法+奇门「奇正相生」击退+额外效果 |
| 二：内功 × 外功 | 词条类型匹配（刚猛/灵动/诡变/深厚） | 金刚不坏体（刚猛）+断岳刀法（刚猛）→ 刀法威力+20% 防御+10%；纯阳无极功（深厚）+流云剑法（灵动）→ 剑法内力消耗−25% 连击+1 |
| 三：内功 × 身法 | 内功词条 × 轻功类型 | 金刚不坏体+铁布衫轻功 → 气血+15% 受伤−10%；吸星大法+凌波微步 → 吸血+15% 闪避+15% |

不匹配时：内功基础属性照常生效，仅无额外联动。

词条是流派差异的主要承载（因招式属性绑定已取消）。

### 数值

品质威力、境界倍率见 3.1.4；修为门槛修正见 3.4。

### 界面

功法图鉴（品质/境界/被动/词条标签）、搭配面板（5 位 + 实时显示连招链路与词条触发）、参悟队列。

### 依赖

S1 战斗、S3 境界。

### 验收标准

5 个功法位的任意组合都能正确计算连招链路与词条生效，界面实时反馈。

参悟期间可正常探索战斗，退出游戏后计时仍正确（离线计时）。

修为产出与消耗可对账：任意时刻"已获得修为 = 各功法突破产出之和"。

功法图鉴可筛选按品质/类型/词条类型，筛选条件 ≥ 4 维。

## 2.5 S5 装备与掉落

### 目标

提供清晰的"爆装备"爽感与稳定的战力补足线（占总权重约 10%，但决定手感）。

### 规则

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 品质 | 凡兵 → 利器 → 宝器 → 神兵 → 传世 |
| 品质倍率 | ×1.0 / ×1.5 / ×2.2 / ×3.2 / ×5.0 |
| 部位 | 武器（攻击）、防具衣/甲（防御+气血）、饰品戒指/项链（全四维）、鞋（身法+移动） |
| 等级缩放 | 属性 = 基准 × (1 + (装备等级 − 30) × 5%) |
| 强化 | 消耗材料 + 银两，+1～+10，每级 +4% 主属性（见 3.6） |
| 词条 | 每件装备 0～3 条词条，品质决定条数上限（见 3.6 词条池） |
| 套装 | 通用 2 件套 +10% 部位属性；门派套 4 件套 对应门派武学威力 +15%；传世套 4 件套 全属性 +15%、暴击伤害 +20% |
| 分解 | 无用装备可分解为强化材料（100% 回收强化材料，50% 回收银两） |

### 掉落规则（详见 3.7）

所有怪都掉寻访令；怪越强掉率越高；普通怪也有极小概率掉传说令。

越级加成：怪比玩家高 1~3 级 → 经验/掉率 +20%；+4~6 → +50%；+7 以上 → +100%。

低等级衰减：玩家比怪高 1~3 → 80%；−4~6 → 50%；−7 以上 → 10%（保底）。

### 界面

背包装备页（品质色、对比提示）、强化界面、分解界面、图鉴。

### 依赖

S11 经济、S8 锻造。

### 验收标准

掉落表可通过配置直接驱动，不需改代码；1000 次模拟掉落的实际分布与配置偏差 ≤ 5%。

装备对比提示正确显示"换上后 L2 变化"。

强化 100% 成功（首版不做失败降级），成本曲线与产出匹配。

分解产物与强化投入可对账。

## 2.6 S6 伙伴 / 好感度 / 寻访令

### 目标

伙伴是战斗的 3/4 战力来源，也是叙事与情感的载体。

### 规则

1）品质与获取

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 伙伴品质 | 普通 → 优秀 → 稀有 → 传说 |
| 获取 | 仅通过寻访令招募；寻访令只能通过刷怪掉落获取，不可用真实货币购买 |
| 寻访令品质 | 普通 / 优秀 / 稀有 / 传说（品质影响出好伙伴概率） |
| 掉落来源 | 普通怪 → 普通令；精英怪 → 优秀/稀有令；BOSS → 传说令 |

2）养成（与主角同深度）

共用同一套四维 + 加点 + 境界规则；升级、突破、装备、功法全部可培养。

差异：① 初始四维倾向模板不同 ② 有专属技能 / 被动 ③ 好感度系统。

3）好感度（0~100，5 级）

| 等级 | 区间 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 陌路 | 0~20 | 不能组队 |
| 相识 | 21~40 | 可组队，基础属性 +5% |
| 信任 | 41~60 | 专属对话，属性 +10%，解锁 1 个被动技能 |
| 知己 | 61~80 | 专属任务，属性 +15%，解锁第 2 个被动技能 |
| 生死之交 | 81~100 | 专属技能/天赋，属性 +20%，解锁隐藏结局相关剧情 |

提升：一起战斗 +1~3；送礼 +5~15；完成伙伴任务 +10~20；剧情选择 +5~10；客栈请客/一起喝酒 +3~5。

下降：战斗中伙伴死亡 −5；剧情背叛 −20；长期不带该伙伴上阵 → 缓慢下降。

4）伙伴生态（创意补充，全部保留）

伙伴有脾气：送错礼物、选错对话会掉好感。

伙伴之间也有好感：合得来有加成，合不来会吵架（形成"队伍化学反应"）。

好感过低或背叛 → 永久离队，甚至变为敌人。

好感达标 → 触发专属奇遇，完成后解锁专属技能。

好感达标 → 可请伙伴指点武功，涨对应修为（例外通道，见 3.4）。

伙伴会随机说出心事，倾听并帮忙 → 好感大涨。

生死之交的伙伴会在最终结局出场。

### 界面

伙伴列表（品质、定位、倾向）、好感面板（等级、进度、礼物偏好、专属技能树）、寻访界面（消耗寻访令，展示概率公示）。

### 依赖

S1、S5 掉落、S9 任务。

### 验收标准

每名伙伴有独立倾向模板、专属技能、礼物偏好与 1 条专属奇遇。

寻访概率在界面公示（合规要求）；概率与配置表一致。

好感度变化全部有来源记录，可在面板查看流水。

伙伴离队/背叛有明确的前置预警（避免无预警挫败）。

保底机制：连续 30 次寻访未出稀有及以上，第 31 次必出稀有（写死，不随版本改动）。

## 2.7 S7 门派养成

### 目标

把"生活经营"从旁支玩法升级为主线查案复仇的根基与手段：弟子打探线索、产物换情报与武学、门派战对抗仇敌。

### 规则

1）建立与等级

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 建立条件 | ① 声望 ≥ 500（名动一方）② 拥有据点 ③ 招募到至少 3 名弟子（N 值定稿为 3）④ 完成关键剧情节点（揭开凌云阁第一道裂缝） |
| 时机 | 阶段 2 末 ～ 阶段 3 初 |
| 据点选址（三选一） | 中原繁华地（经济好/人脉多 ↔ 关注度高/易暴露）／边陲清幽地（隐蔽/资源独特 ↔ 经济弱/交通不便）／旧世家废墟（藏秘境线索/有底蕴 ↔ 可能有残留势力） |
| 门派要素 | 门派名（自定义）、门派等级、门派声望、门派特色（由武学路线/经营路线决定） |
| 门派等级 | 1～5 级；提升需门派声望 + 资源；等级限制可建建筑等级与弟子位 |
| 解锁建筑 | 练功房（创建立即可）→ 丹房/药田/农田（1 级）→ 厨房/酒坊/商铺（2 级）→ 藏经阁（3 级） |
| 弟子位 | 1 级 3 人 → 2 级 5 人 → 3 级 7 人 → 4 级 9 人 → 5 级 12 人 |
| 弟子获取 | ① 寻访招募（寻访令）② 剧情招募 ③ 声望吸引（门派声望高，主动来投）④ 奇遇触发 |

门派生产能力（5 项主技能）：炼丹（丹药：回血/增益/突破/外交礼物）、种植（药材食材）、做菜（食物：回血/临时 buff）、酿酒（酒：社交/外交礼物/临时 buff）、经营（银两/特产）。9 项生活技能（钓鱼/采药/挖矿/伐木/锻造/缝纫/制造等）作为原料与加工输入接入上述 5 项。

2）弟子（天赋 7 类）

| 天赋 | 基准加成 |
| --- | --- |
| 战斗 | 伤害 +20%、血量 +15% |
| 炼丹 | 成功率 +20%、品质 +1 级 |
| 种植 | 产量 +30%、成长时间 −20% |
| 厨艺 | 品质 +1 级、特殊 buff 概率 +15% |
| 酿酒 | 品质 +1 级、特殊效果概率 +15% |
| 经营 | 商铺收益 +25%、砍价 +20% |
| 探索 | 情报获得率 +25%、线索发现 +20% |

天赋品质倍率：普通 ×1.0 / 优秀 ×1.3 / 稀有 ×1.6 / 传说 ×2.0；每名弟子 1 主天赋 + 可能 1 副天赋。

一键操作：新增"门派托管"——自动派遣、自动收取、自动加工。移动端默认开启。

3）生产（回流战斗）

生产 → ① 自用（丹药/食物/装备 → 战前增益或突破资源）

→ ② 售卖（银两）

→ ③ 外交礼物（提升友好值）

→ ④ 兑换武学（友好门派的硬通货）

4）外交

| 关系档 | 区间 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 死敌 | −100 ~ −60 | 可开战、可踢馆 |
| 敌对 | −60 ~ −20 | 对方主动攻击 |
| 中立 | −20 ~ +20 | 正常往来 |
| 友好 | +20 ~ +60 | 解锁武学兑换、贸易 |
| 同盟 | +60 ~ +100 | 可结盟、情报共享 |

友好值与仇恨值独立计算，不简单对冲。

增减：对话 ±1~5；剧情关键 ±10~30；委托 +5~20；礼物 +5~30；人情往来 +5~15；得罪 −10~40；主动开战 → 直接降至 −60 以下。

武学兑换：友好 ≥ +20 且有可兑换物；价格按品质：普通 100~300 / 优秀 500~1200 / 稀有 2000~5000 / 传说 10000+（仅同盟）。

5）门派战

开战条件：目标仇恨值 ≤ −60 + 主角门派等级达标 + 足够战斗型弟子。

形式：门派群战（最多 5 人 vs 对方弟子）／上门踢馆（逐级挑战）。

战利：普通弟子 → 普通装备/技能；精英 → 优秀/稀有；长老/掌门 → 门派核心武学与稀有装备。

胜负：胜 = 仇恨值变化 + 门派声望 + 战利品；负 = 损失弟子/资源 + 声望下降。

6）门派与主线绑定（关键设计）

| 阶段 | 门派作用 |
| --- | --- |
| 阶段 3 | 建立门派 = 复仇与查案的"合法外衣"；弟子探索天赋产出线索 |
| 阶段 4 | 门派战对抗仇敌；外交决定结盟对象 |
| 阶段 5 | 门派规模影响终局结局版本（开宗立派型结局） |

### 数值

见 3.8 门派养成数值。

### 界面

门派主界面（总览 + 弟子 + 建筑 + 外交 + 战报）、弟子详情、生产队列（一键）、外交关系图。

### 依赖

S6 弟子、S8 生活、S11 经济、S12 声望。

### 验收标准

门派每项产出都能追踪到"最终流向"（自用/售卖/礼物/兑换）报表。

一键托管可在 ≤ 3 次点击内完成全部日常。

弟子天赋加成在战斗中可见（伤害/产量日志）。

外交关系变化有事件日志与预警。

门派建筑升级效果与配置表一致。

## 2.8 S8 生活技能与宠物

### 目标

提供"自给自足"的资源线，并把产出接入突破与战前准备。

### 规则

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 生活技能 | 钓鱼、烹饪、炼药、锻造、缝纫、制造、采药、挖矿、伐木（共 9 项） |
| 与门派生产的关系 | 9 项生活技能是原料与加工输入；门派生产 5 项主技能（炼丹/种植/做菜/酿酒/经营）为产线。二者共用同一套材料与配方表。 |
| 用途 | 任务需求、卖钱、炼丹（凝神丹/悟道丹/战前增益）、烹饪（临时属性）、特殊道具开启隐藏任务 |
| 熟练度 | 每项技能 5 级，靠使用提升；等级解锁配方 |
| 家园 | 靠购买/建造；开局漂泊，赚钱后买地建房并升级；提供种植位、宠物位、储物 |
| 宠物 | 好看、陪伴、收集；不参战、不经营；来源：野外捕捉、奇遇赠送、商店购买 |
| 宠物玩法 | 图鉴收集、跟随展示、家园互动（产出小额装饰/材料）；品质：普通/优秀/稀有/传说 |

战前增益示例（烹饪/丹药）

| 物品 | 效果 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 八宝粥 | 气血上限 +10% | 下一场战斗 |
| 烈酒 | 攻击 +15%、命中 −5% | 下一场战斗 |
| 凝神散 | 突破成功率 +10% | 单次突破 |
| 破障丹 | 参悟时长 −10% | 单次参悟 |

### 界面

生活技能页、家园页（种植/宠物/储物）、配方图鉴。

### 依赖

S7 门派（弟子可承担生产）、S11 经济。

### 验收标准

9 项生活技能各有独立成长与配方；至少 3 项直接支撑突破资源。

宠物不影响任何战斗数值（校验：含/不含宠物战力完全一致）。

家园提供至少 1 项对战斗有意义的建筑（炼丹房 / 练功房）。

所有产出物品都有至少 1 个消耗去向（无死物品）。

## 2.9 S9 任务与奇遇

### 目标

用"不自动寻路 + 有条件触发"的设计保证探索的价值感。

### 规则

| 任务类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 阶段目标 | 主线推进，由等级 + 声望门槛触发 |
| 支线故事 | 人物/势力故事，含不可逆错过 |
| 势力任务 | 委托与悬赏，影响势力好感与正邪值 |
| 随机奇遇 | 地点 + 条件触发，探索核心产出 |
| 悬赏任务 | 重复可做，稳定产出银两/寻访令 |

奇遇触发公式（可配置）

触发判定 = 地点匹配 AND (声望区间 OR 正邪区间) AND 条件满足(伙伴/天气/时间/前置任务)

AND rand() < 基础触发率 × (1 + 福缘加成)

奇遇玩法形式：做选择 / 打一场 / 解小谜题（三者至少一）。

选择影响分级

| 级别 | 影响 |
| --- | --- |
| 小选择 | NPC 态度与对话 |
| 中选择 | 声望与势力好感度 |
| 大选择 | 后续支线与结局 |

任务奖励：经验、银两、装备、功法、寻访令、好感、声望、图鉴成就。

其他规则

时间限制：紧急任务限时，普通任务不限时。

任务失败不是死路 → 触发另一条剧情分支。

任务日志：分类 + 地图标记 + 追踪引导。

拒绝自动寻路，只给大致区域标记；寻找过程中可能触发奇遇。

隐藏任务发现：靠 NPC 对话 / 江湖传闻 + 探索为主，系统仅辅助。

### 界面

任务日志（分类、地图标记、追踪）、奇遇触发演出（水墨插画 + 选项）、江湖传闻面板。

### 依赖

S1、S6、S12。

### 验收标准

奇遇全部由配置表驱动（地点、条件、分支、奖励），可无代码新增。

单条奇遇从设计到进包 ≤ 2.5 人日（含文案与配置）。

每个区域奇遇数量 ≥ 规划值，且至少 30% 有分支后果。

错过提示明确（窗口关闭时给出一次"你已错过"的弱提示，不含补救入口）。

地图标记精度：只标区域，不标具体点。

## 2.10 S10 穿越者系统

### 目标

玩家的"外挂"，同时是叙事张力来源：用得多会被怀疑。

### 规则

功能分级解锁

| 等级 | 功能 | 升级方式 |
| --- | --- | --- |
| Lv1 | 查看敌人基础属性、任务导航（区域级） | 开局自带 |
| Lv2 | 查看掉落列表、地图探索标记 | 做任务 / 打怪 / 收集 |
| Lv3 | 武功搭配提示、自动采集 / 一键操作 | 同上 |
| Lv4 | 敌人抗性与弱点分析、突破成功率预估 | 同上 |
| Lv5（终局） | 秘境线索 / 真结局相关提示 | 剧情解锁 |

限制与隐藏

系统需要升级；会骗人/有隐藏——关键时刻信息不全，甚至被上古势力干扰。

普通 NPC 不知道系统存在（玩家的秘密）。

玩家可选择用不用；用多了会被怀疑。

聪明或强大的 NPC 会察觉异常并产生怀疑。

被怀疑后：普通人只是怀疑 → 聪明人开始调查 → 强大势力可能想抢或利用。

怀疑度（新增量化机制，P1）

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 数值 | 0~100，分 4 档：无感（0~20）/ 疑心（21~50）/ 调查（51~80）/ 觊觎（81~100） |
| 上升 | 在他人面前使用系统功能（每次 +1~3）；被 NPC 目击异常（+5~10）；剧情暴露（+10~30） |
| 下降 | 长期不使用（每游戏日 −1）；刻意隐匿行为（−2）；完成"掩饰"任务（−10） |
| 后果 | 疑心：NPC 对话变化；调查：触发跟踪/盘问事件链；觊觎：势力发起抢夺/利用任务链 |
| 上限保护 | 达到"觊觎"后不直接 Game Over，而是开启一条高危支线（可选择对抗或妥协） |

### 界面

系统面板（半透明淡蓝 + 墨色，不挡画面）、信息提示浮层、怀疑度间接呈现（NPC 态度与台词变化，不显示数值）。

### 依赖

S9、S6。

### 验收标准

系统功能分级解锁与剧情进度绑定，无提前泄漏。

怀疑度状态可被玩家从 NPC 反馈中感知（至少 3 种表现）。

系统"骗人"事件 ≤ 全流程 3 次，且每次必须可被玩家事后察觉规律（不做无理由误导）。

系统开关可全局关闭（关闭后不影响任何成就达成）。

## 2.11 S11 经济系统

### 目标

银两作为通用润滑剂，产出与消耗平衡；不设体力，想玩多久玩多久。

### 规则

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 货币 | 银两（唯一主货币）；门派贡献（门派内）；寻访令（非货币，招募专用） |
| 产出 | 打怪卖装备、种田开店、任务悬赏、分解、门派生产售卖 |
| 消耗 | 买装备材料、开店投资、家园升级、突破资源、丹药、洗点、强化、门派建筑 |
| 不支持 | 真实货币购买银两（不做，避免"付费买数值"） |

### 数值

产出/消耗平衡表见 3.9。

### 界面

背包（分类/筛选/批量出售）、商店、门派账本（收支日报）。

### 验收标准

银两产出/消耗比在任意 5 小时窗口内维持在 0.9~1.1（通过埋点统计）。

全流程不存在"必定破产"或"金钱无限"的区间（模拟 3 条不同玩法路径验证）。

商店出售/购入价差合理（出售 = 价值 ×30%）。

门派账本可查看最近 7 日收支明细。

## 2.12 S12 势力 / 声望 / 正邪值

### 目标

声望管"江湖名望"（解锁玩法内容），正邪值管"道德倾向"（解锁结局与阵营）。两者独立。

### 规则

五大势力

| 势力 | 定位 | 特色产出 |
| --- | --- | --- |
| 六扇门（朝堂系） | 官方，查案、追捕、密探 | 刀法 / 缉捕类 |
| 凌云阁（名门正派） | 正道领袖，剑法正宗 | 剑法（青崖剑法、凌云九剑等） |
| 幽月教（魔道邪宗） | 亦正亦邪，暗杀夺宝 | 暗杀 / 身法类 |
| 江湖散人（含丐帮） | 自由人，靠奇遇与散人传承 | 拳掌 / 棍法 |
| 秘境守护者（守境司） | 隐秘上古势力，后期解锁 | 世界核心秘密 |

门派机制（执行口径）：主角不加入任何门派，而是自创门派（权威定义见 06_systems/门派养成.md）。与既有门派的关系由友好值 / 仇恨值双轨决定，通过 NPC 互动 + 剧情选择 + 任务 + 礼物改变：友好 → 兑换武学 / 贸易 / 结盟 / 情报共享；仇恨 → 门派战 / 踢馆 / 战利掉落。自创门派后可招募弟子、建建筑、开展生产（炼丹 / 种植 / 做菜 / 酿酒 / 经营）。

声望（0~10000，5 档）

| 档 | 名称 | 门槛 | 解锁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 无名 | 0 | 基础玩法 |
| 1 | 小有名气 | 100 | 势力接触 |
| 2 | 名动一方 | 500 | 自创门派 |
| 3 | 威震武林 | 2,000 | 门派战、结盟 |
| 4 | 天下无双 | 10,000 | 终极内容、结局 |

正邪值

| 档 | 名称 | 区间 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正 | 侠义道 | > +200 | 正派门派准入、正线结局、侠义奇遇 |
| 中正 | 行走江湖 | 0 ~ +200 | 中立，多数内容开放 |
| 中邪 | 亦正亦邪 | −200 ~ 0 | 部分邪派奇遇、灰色选项 |
| 邪 | 魔道 | < −200 | 邪派门派准入、邪线结局、魔道奇遇 |

恶行不减声望——只影响正邪值。

### 界面

势力关系图、声望进度、正邪值以"江湖评价"定性呈现（称号 + 描述，不显示数字）。

### 依赖

S9 任务。

### 验收标准

声望与正邪值互不影响（自动化测试：只做恶行时声望不下降）。

五大势力各有 ≥ 3 条专属任务链与 ≥ 1 门专属武学。

加入/退出门派的影响在 NPC 对话、商店价格、任务可接取性三处可见。

结局判定读取四因子（终局选择、声望、正邪值、关键支线），可穷举验证 ≥ 5 个结局均可达成。

## 2.13 S13 存档 / 死亡 / 周目

### 规则

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 存档类型 | 自动（进入场景、战斗前、突破前、每 10 分钟）+ 手动（3 个槽位） |
| 死亡 | 可存档；死亡 = 游戏结束；按当前声望与完成阶段给予结局 |
| 无档 | 从头开始（但图鉴与成就永久保留） |
| 读档 | 从最近存档继续；不清除已获图鉴/成就 |
| 云存档 | PC：Steam Cloud；移动：可选账号云同步；支持跨端存档码 |
| 多周目 | 不继承等级/装备/功法/银两/门派；继承图鉴与成就；每增加一周目解锁 1 个周目天赋（最多 3 槽）；二周目起开放隐藏势力线与真结局路径 |

存档数据结构要求（技术契约）

版本号 + 迁移函数（保证老存档在新版本可读）。

存档必须包含：角色状态、伙伴、门派、任务进度、奇遇触发记录、缺失内容标记（错过的记录也要存）、图鉴、设置。

存档大小 ≤ 2MB（不含截图）。

### 验收标准

存档/读档 100 次无数据丢失（自动化回归）。

崩溃后自动存档可恢复至最近节点（损失 ≤ 10 分钟进度）。

跨端存档码可在 PC↔移动间互通。

版本升级后旧存档可正常读取（前 3 个大版本兼容）。

死亡结算演出 ≤ 20 秒，可跳过。

## 2.14 S14 天赋 / 开局五问

### 规则

开局五问：决定初始四维、兵器加成倾向、天赋倾向。主角身份固定为穿越成逃犯，无身份选择。

六大天赋（五问统计生成，可多选命中）

| 天赋 | 效果 |
| --- | --- |
| 独行天下 | 独自上阵：伤害 +30%、防御 +20%、吸血 +10%；带伙伴时减半（+15%/+10%/+5%） |
| 侠肝义胆 | 正派势力好感 +40%、正派商店 −10%、正派任务奖励 +20%；可触发正派 NPC 特殊互动 |
| 枭雄本色 | 邪派势力好感 +40%、邪派商店 −10%、邪派任务奖励 +20%；可触发邪派 NPC 特殊互动 |
| 悟性通神 | 学武功速度 +50%、经验 +25%、隐藏悟性 +5、突破资质门槛降低一档 |
| 百兵之王 | 刀/剑/暗器/奇门/枪法威力 +25%；所选兵器类型额外 +10% 暴击 |
| 拳掌双绝 | 拳掌威力 +25%；攻击 20% 概率眩晕 |

周目天赋（二周目起）：① 五问可重选一项 ② 初始携带 1 本指定凡品功法 ③ 寻访令掉率 +20% ④ 起点声望 +100。

### 验收标准

五问的组合可产生全部 6 个天赋中的至少 1 个，且不出现"无天赋"情况。

天赋加成全部在增伤修正/好感计算阶段可见并可拆解。

周目天赋槽正确叠加（最多 3 个）。

## 2.15 系统耦合矩阵与健康度校验

| 系统 | 主要产出 | 流向 1 | 流向 2 | 流向 3 | 是否孤立 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 战斗 | 经验/银两/装备/寻访令 | 属性 | 伙伴 | 经济 | 否 |
| 门派 | 丹药/材料/情报/贡献 | 突破 | 战斗（增益） | 经济 | 否 |
| 生活 | 食材/药材/矿石 | 炼丹/烹饪 | 锻造 | 门派外交 | 否 |
| 奇遇 | 功法/词条/线索/寻访令 | 功法体系 | 叙事 | 声望 | 否 |
| 宠物 | 装饰/小额材料 | 家园 | 图鉴 | — | 弱耦合（可接受，纯收集向） |
| 穿越者 | 信息 | 战斗决策 | 探索效率 | 怀疑度 | 否 |

每季度健康度校验项

每个系统被玩家实际使用的比例（埋点）；低于 15% 的系统需重做入口或奖励。

玩家最强搭配 Top10 的分布（若 Top1 > 25% 说明失衡）。

各阶段平均停留时长 vs 设计值偏差 > 30% 即需调参。

内容消耗速度（每小时消耗的奇遇/任务数）。

本内容为执行版设计文档，正式落地前需经团队评审与合规审核。

# 第 3 章：数值框架

关联：第 2 章 系统设计｜第 4 章 关卡与内容规划 本章为数值唯一口径。既标"待定 / 待验证"的项在本章给出可执行的建议定稿值，原型验证后回填；与旧稿冲突时以本章为准。

## 3.1 战斗数值

### 3.1.1 属性换算（L1 → L2）·定稿

| 一级属性 | 二级属性 | 公式 | 上下限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臂力 | 攻击力 | 臂力 × 3 + 装备攻击 | 无硬上限 |
| 臂力 | 暴击率 | 5% + 臂力/10% + 装备/词条 | 上限 75% |
| 身法 | 命中 / 闪避 | 每 10 点身法 = +1% 命中 / +1% 闪避 | 命中 5%~95%；闪避 上限 60% |
| 身法 | 出手速度 | 身法 + 轻功/词条先手加成 | 决定出手顺序 |
| 根骨 | 防御力 | 根骨 × 1.5 + 装备防御 | 减伤边际递减（常数 150） |
| 根骨 | 气血 | 根骨 × 20 + 装备气血 + 内功气血 | 无硬上限 |
| 内息 | 内力 | 内息 × 10 + 内功内力 | 无硬上限 |
| 内息 | 内力回复 | 内息/10 + 内功加成（每回合） | — |
| — | 暴击伤害 | 150% + 装备/词条 | 上限 300% |
| — | 吸血 | 内功被动 / 词条 / 三连 / 天赋 | 不超过气血上限 |
| — | 增伤修正 | 1 + 连招 + 词条 + 天赋 + 境界 | 各来源相加 |

### 3.1.2 核心伤害公式 ·定稿

攻击力   = 臂力 × 3 + 装备攻击

功法威力 = 品质基础威力 × 功法境界倍率 × 3

修为差距 = 内力修为差距 + 功法类型修为差距（合计为负 → ÷2；封顶见 3.4.4）

基础伤害 = 攻击力 + 修为差距 + 功法威力

实际伤害 = 基础伤害 × 减伤修正 × 暴击修正 × 增伤修正

减伤修正 = 1 − 防御力 / (防御力 + 150)

暴击修正 = 暴击时 ×1.5（暴击伤害上限 300%），否则 ×1.0

增伤修正 = 1 + 连招加成 + 词条加成 + 天赋加成 + 境界加成

权重目标：四维属性 45% ／ 功法威力 45% ／ 装备·词条·天赋 10%。每次数值调整后必须重跑权重校验（3.10）。

### 3.1.3 防御减伤曲线（常数 150）

| 防御 | 0 | 50 | 100 | 150 | 300 | 600 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减伤 | 0% | 25% | 40% | 50% | 66.7% | 80% | 85.7% |

高防御适合前排承伤，但永远无法接近 100%。设计上限：单次减伤不超过 90%（防御 1350 时达到，正常流程不可达）。

### 3.1.4 功法威力表（品质 × 境界）

品质基础威力：凡品 10 ／ 良品 20 ／ 上品 35 ／ 极品 55 ／ 绝世 80。

境界倍率（十境）

| 境界 | 倍率 | 境界 | 倍率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初窥门径 | ×1.00 | 登峰造极 | ×2.75 |
| 略有小成 | ×1.25 | 出神入化 | ×3.30 |
| 登堂入室 | ×1.55 | 大巧若拙 | ×3.95 |
| 融会贯通 | ×1.90 | 超凡入圣 | ×4.70 |
| 炉火纯青 | ×2.30 | 天人合一 | ×5.50 |

示例（最终威力 = 品质 × 倍率；入公式 = 最终威力 × 3）

| 组合 | 最终威力 | 入公式（×3） |
| --- | --- | --- |
| 凡品·初窥门径 | 10 | 30 |
| 凡品·天人合一 | 55 | 165 |
| 良品·登峰造极 | 55 | 165 |
| 上品·登峰造极 | 96.25 | 288.75 |
| 上品·天人合一 | 192.5 | 577.5 |
| 极品·天人合一 | 302.5 | 907.5 |
| 绝世·初窥门径 | 80 | 240 |
| 绝世·天人合一 | 440 | 1320 |

平衡意图：凡品练满（55）可逼近绝世未练（80），努力型玩家不吃亏；但高品质天花板始终更高（上品满 192.5 ＜ 极品满 302.5 ＜ 绝世满 440）。

### 3.1.5 回合与 TTK 目标

| 敌方类型 | 目标回合数（4 人队，2× 速度） | 目标单场时长 |
| --- | --- | --- |
| 普通怪（3~4 只） | 2～4 回合 | 20～40 秒 |
| 精英怪（1 + 2 小怪） | 5～8 回合 | 45～80 秒 |
| BOSS | 10～15 回合 | 90～150 秒 |
| 门派群战（5v5+） | 8～12 回合 | 80～120 秒 |

校验公式

目标回合数 T = 敌方总气血 ÷ (我方人数 × 单人每回合期望伤害)

我方人数 = 4（门派战 5）

单人每回合期望伤害 ≈ 实际伤害均值 × 0.9（考虑未命中/内力不足）

失衡红线：任意一场战斗 > 30 回合（判负）或 < 1 回合（秒杀）即视为数值缺陷。

### 3.1.6 招架对抗系数 ·定稿（原为待验证）

触发：防守方有招架类功法/天赋时，按 招架率 = 10% + 根骨/20%（上限 40%） 判定。

招架后伤害保留比例：

保留比例 = 0.30 + 0.70 × clamp( (我方臂力 − 敌方根骨) / (我方臂力 + 敌方根骨), 0, 1 )

| 臂力 vs 根骨 | 保留比例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 臂力 = 根骨 | 65% | 中性 |
| 臂力 = 2× 根骨 | 88% | 力量压制 |
| 臂力 = 0.5× 根骨 | 53% | 被稳稳招架 |

修正说明：上表把"差值"改为"比值"，避免高等级数值膨胀导致招架完全失效。原型验证后可整体调整系数区间 [0.2, 0.8]。

### 3.1.7 命中 / 闪避 / 暴击 ·定稿

| 项 | 公式 | 上下限 |
| --- | --- | --- |
| 命中率 | 90% + 命中加成 − 目标闪避 | 5% ~ 95% |
| 闪避率 | 身法/10% + 装备/词条 | 上限 60% |
| 暴击率 | 5% + 臂力/10% + 装备/词条 | 上限 75% |
| 暴击伤害 | 150% + 装备/词条 | 上限 300% |

判定顺序：先命中，后暴击；两者独立。

### 3.1.8 内力消耗与续航校验

| 项 | 数值 |
| --- | --- |
| 外功内力消耗 | 凡 10 / 良 20 / 上 35 / 极 55 / 绝 80 |
| 每回合回复 | 内息/10 + 内功加成 |
| 普攻兜底 | 攻击力 × 0.5，无消耗 |

续航校验目标：上品功法（消耗 35）在 Lv50 面板（内息 90 → 内力 1300，回复 19/回合）下可连续释放 ≈ 37 回合，超过回合上限 30 —— 不允许出现"打不完就没蓝"的情况（除极端消耗构筑，那是玩家主动选择）。

## 3.2 属性成长与参考面板

### 3.2.1 成长来源汇总

| 来源 | 成长量 |
| --- | --- |
| 初始（开局五问） | 四维合计约 25～40 点 |
| 升级 | 每级四维各 +1；自由点 +3/级 |
| 人物境界突破 | 每次四维各 +5；自由点 +5；共 21 次 |
| 装备 | 见 3.5 |
| 功法 | 内功/身法提供被动属性 |
| 丹药 / 烹饪 | 临时或永久增益 |
| 伙伴好感度 | L2 核心属性 ×1.05～×1.20（见 3.2.4） |

### 3.2.2 我方参考面板（每维：含升级基础 + 自由分配 + 境界跃升）

| 等级 | 境界 | 单维属性（约） | 四维合计（约） | 目标气血 | 目标防御 | 目标内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lv1 | 武者一境 | 5～8 | 30 | 200 | 12 | 80 |
| Lv15 | 武者二境 | 25～35 | 120 | 800 | 60 | 300 |
| Lv30 | 武者三境 | 50～65 | 240 | 1,600 | 110 | 600 |
| Lv50 | 武者五境 | 85～110 | 400 | 2,700 | 250 | 1,300 |
| Lv70 | 武者七境 | 130～160 | 580 | 4,400 | 400 | 2,100 |
| Lv100 | 武者圆满 | 170～220 | 800 | 6,800 | 620 | 3,200 |
| 后天·圆满 | 不显示 | 260～320 | 1,150 | 10,500 | 900 | 5,000 |
| 先天·圆满 | 不显示 | 360～440 | 1,600 | 15,000 | 1,300 | 7,200 |
| 宗师·圆满 | 不显示 | 480～580 | 2,100 | 20,000 | 1,800 | 9,600 |

气血/防御/内力为含装备与内功的目标值，不是裸属性换算值；用于反推敌方模板与掉落投放。

### 3.2.3 敌方模板 ·定稿（用于关卡配置表）

推导规则（三步）

① 敌方单只气血 = 我方单人目标气血 × 类型系数 × 同场数量修正

普通怪 1.0 ／ 精英 3.5 ／ BOSS 11.0 ／ 门派弟子 1.3

同场数量修正 = 1 ÷ (1 + 0.15 × (N − 1))，N = 该场敌人数

② 敌方攻击 ≈ 我方攻击 × 0.7（普通）/ 0.85（精英）/ 1.0（BOSS）

③ 敌方防御 ≈ 我方防御 × 0.7（普通）/ 0.9（精英）/ 1.1（BOSS）

| 等级段 | 普通怪 气血/攻击/防御 | 精英 气血/攻击/防御 | BOSS 气血/攻击/防御 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lv1~10 | 200 / 25 / 10 | 700 / 40 / 15 | 2,200 / 55 / 20 |
| Lv11~25 | 800 / 75 / 35 | 2,800 / 120 / 55 | 8,800 / 160 / 70 |
| Lv26~45 | 1,600 / 165 / 75 | 5,600 / 260 / 110 | 17,600 / 340 / 140 |
| Lv46~70 | 2,700 / 330 / 155 | 9,500 / 520 / 220 | 29,700 / 700 / 270 |
| Lv71~100 | 6,800 / 700 / 340 | 24,000 / 1,100 / 480 | 74,800 / 1,450 / 590 |
| 后天段 | 12,000 / 1,300 / 620 | 42,000 / 2,000 / 880 | 132,000 / 2,700 / 1,080 |
| 先天段 | 18,000 / 2,000 / 900 | 63,000 / 3,100 / 1,280 | 198,000 / 4,200 / 1,560 |
| 宗师段 | 25,000 / 2,900 / 1,250 | 87,000 / 4,500 / 1,800 | 275,000 / 6,000 / 2,200 |

验证示例（Lv50，我方 4 人）

我方单人期望伤害 ≈ 580/回合 → 全队 2,320/回合。

普通怪 3 只：总气血 1,600 × 3 × 1 ÷ (1+0.15×2) ≈ 3,700 → 1.6 回合（偏快）。

调整：普通怪同场 4 只（总气血 ≈ 5,000）→ 2.2 回合 ✓

精英 1 + 小怪 2（9,500 + 3,200 = 12,700）→ 5.5 回合 ✓

BOSS 29,700 → 12.8 回合 ✓

我方总气血 10,800；敌方 BOSS 战每回合输出 ≈ (700 + 2×330) × 0.37 ≈ 503 → 可撑 21 回合，玩家 13 回合获胜 → 有压力但不致命 ✓

结论：普通怪编组建议 3～4 只，精英 1+2，BOSS 单体或 1+2。

### 3.2.4 伙伴数值口径 ·定稿（原为待拍板 Q1 / Q2）

| 议题 | 定稿 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Q1 伙伴自由点归属 | 默认自动分配 + 允许手动覆盖（混合制） | 移动端玩家不想逐点分配；核心玩家要精调。自动模板按伙伴倾向（如剑客偏身法/臂力） |
| Q2 好感度加成口径 | 作用于 L2 核心属性（攻击 / 防御 / 气血 / 内力），不加成暴击/闪避/命中等百分比属性 | "属性 +5%~+20%"若作用于 L1 会与装备/功法叠加放大到 1.5 倍以上；作用于 L2 核心数值可控且体感明确 |
| 伙伴稀有度影响 | 影响 初始四维总和（普通 20 / 优秀 26 / 稀有 32 / 传说 40）与 隐藏悟性资质（普通 10 / 优秀 15 / 稀有 20 / 传说 25），不影响成长系数 | 保证低稀有度伙伴后期不被淘汰，只输起跑线 |
| 伙伴专属技能 | 每个伙伴 1 个专属被动（生死之交解锁）+ 1 个专属奇遇 | 见第 4 章伙伴清单 |

## 3.3 人物境界数值 ·定稿

### 3.3.1 累计经验与突破条件（沿用 22 阶）

| # | 境界 | 等级 | 累计经验（约） | 突破条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武者一境 | Lv1~10 | 8,000 | — |
| 2 | 武者二境 | Lv11~20 | 30,000 | 银两 |
| 3 | 武者三境 | Lv21~30 | 80,000 | 银两 |
| 4 | 武者四境 | Lv31~40 | 170,000 | 银两 |
| 5 | 武者五境 | Lv41~50 | 300,000 | 银两 |
| 6 | 武者六境 | Lv51~60 | 480,000 | 银两 |
| 7 | 武者七境 | Lv61~70 | 720,000 | 银两 |
| 8 | 武者八境 | Lv71~80 | 1,000,000 | 银两 |
| 9 | 武者九境 | Lv81~90 | 1,350,000 | 银两 |
| 10 | 武者圆满 | Lv91~100 | 1,800,000 | 银两 + 凝神丹 |
| 11 | 后天·小成 | — | 2,500,000 | 银两 + 凝神丹 + 培元芝 ×3 + 悟性 ≥ 30 |
| 12 | 后天·大成 | — | 3,200,000 | 后天资源 + 凝神丹 |
| 13 | 后天·圆满 | — | 4,000,000 | 后天资源 + 凝神丹 |
| 14 | 半步先天 | — | 5,000,000 | 千年雪莲 ×1 + 悟性 ≥ 50 |
| 15 | 先天·小成 | — | 6,200,000 | 先天资源 + 凝神丹 |
| 16 | 先天·大成 | — | 7,500,000 | 先天资源 + 凝神丹 |
| 17 | 先天·圆满 | — | 9,000,000 | 先天资源 + 凝神丹 |
| 18 | 半步宗师 | — | 10,800,000 | 宗师之证 ×1 + 悟性 ≥ 70 |
| 19 | 宗师·小成 | — | 12,800,000 | 宗师资源 + 凝神丹 |
| 20 | 宗师·大成 | — | 15,000,000 | 宗师资源 + 凝神丹 |
| 21 | 宗师·圆满 | — | 17,500,000 | 宗师资源 + 凝神丹 |
| 22 | 武侠之巅 | — | — | 机缘事件 + 悟性 ≥ 85 + 三项收集成就 |

共 21 次突破。武者境显示等级；后天起不显示等级，仅显示境界称号。

### 3.3.2 闭关时长 ·定稿（对齐 `境界系统.md` v0.11 并做节奏缩放）

口径说明：境界系统.md（v0.11）给出"武者境用小时（2~30 小时）、后天起用天（2~120 天）"的初稿值。该初稿的后天以上段落合计约 407 天（≈9,768 游戏小时），远超一周目游戏内总时长（3,600~4,800 小时，见 3.7.2），会使"闭关"独占全部时间。执行版保留武者段原稿值，将后天以上段落按 ÷10 缩放并取整，使闭关总耗时回到占一周目 10%~15% 的合理区间。

| 突破次 | 突破至 | 原稿闭关耗时 | 执行版（缩放后） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武者二境 | 2 小时 | 2 小时 |
| 2 | 武者三境 | 4 小时 | 4 小时 |
| 3 | 武者四境 | 6 小时 | 6 小时 |
| 4 | 武者五境 | 8 小时 | 8 小时 |
| 5 | 武者六境 | 12 小时 | 12 小时 |
| 6 | 武者七境 | 16 小时 | 16 小时 |
| 7 | 武者八境 | 20 小时 | 20 小时 |
| 8 | 武者九境 | 24 小时 | 24 小时 |
| 9 | 武者圆满 | 30 小时 | 30 小时 |
| 10 | 后天·小成 | 2 天 | 5 小时 |
| 11 | 后天·大成 | 3 天 | 7 小时 |
| 12 | 后天·圆满 | 5 天 | 12 小时 |
| 13 | 半步先天 | 7 天 | 17 小时 |
| 14 | 先天·小成 | 10 天 | 24 小时 |
| 15 | 先天·大成 | 15 天 | 36 小时 |
| 16 | 先天·圆满 | 20 天 | 48 小时 |
| 17 | 半步宗师 | 30 天 | 72 小时 |
| 18 | 宗师·小成 | 45 天 | 108 小时 |
| 19 | 宗师·大成 | 60 天 | 144 小时 |
| 20 | 宗师·圆满 | 90 天 | 216 小时 |
| 21 | 武侠之巅 | 120 天 | 288 小时 |
| 合计 |  | ≈ 9,890 小时 | 1,099 游戏小时 ≈ 45.8 游戏日 |

凝神丹每颗 −20%，单次最多 3 颗（最多 −60%）。全程 21 次突破若在后期均用 3 颗 → 实际耗时约 500~600 游戏小时（≈ 21~25 游戏日），占一周目游戏内总时长的 约 12% ✓

闭关期间不可战斗/探索；可提前出关，进度保留。

缩放的合法性：原稿明确标注"闭关耗时……为设计初稿，需原型验证（可按单局节奏整体缩放）"，本节即执行该缩放。

### 3.3.3 悟性（隐藏属性）·定稿

数值域：0～100（不显示具体数值，只显示"资质"定性档位）

| 来源 | 增量 | 全程可获 |
| --- | --- | --- |
| 初始基准 | 10 | — |
| 天赋「悟性通神」 | +5 | 5 |
| 境界突破 | 每次 +1 | 21 |
| 奇遇顿悟 | +2～5 / 次，约 18 次 | 45～70 |
| 宝典研读 | +1～3 / 本，约 12 本 | 12～36 |
| 剧情关键事件 | +5～10 / 次，约 8 次 | 40～80 |
| 理论上限（可达成） |  | ≈ 100 |
| 正常周目预期值 |  | 55～75 |

资质门槛 ·定稿

| 门槛 | 用途 | 标准值 | 天赋「悟性通神」降档后 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | → 后天 | 30 | 24 |
| B | → 先天 | 50 | 40 |
| C | → 宗师 | 70 | 56 |
| 顶点 | → 武侠之巅 | 85 | 68 |

降档规则 = 门槛 × 0.8（向下取整）。

### 3.3.4 突破成功率 ·定稿

成功率 = clamp( 60% + 悟性资质加成 + 道具加成, 60%, 95% )

悟性资质加成 = (悟性 − 门槛) ÷ 100，最低 0%，最高 20%

道具加成：凝神散 +10%（单次，可叠加 1 个）

| 悟性 | 相对门槛 | 资质加成 | 基础成功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门槛 | +0 | 0% | 60% |
| 门槛+10 | +10 | 10% | 70% |
| 门槛+20 | +20 | 20% | 80% |
| 门槛+35 | +35 | 20%（封顶） | 80% + 道具 → 95% 上限 |

失败不降级、不掉等级；冷却"打坐一个时辰"后可重试；已消耗资源不返还（但凝神丹可放心用，因为失败返还 50%）。

### 3.3.5 凝神丹 / 悟道丹 产出-消耗闭环 ·定稿

需求测算（满减时口径）

| 段落 | 突破次数 | 单次丹药 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 武者境 | 9 | 1~3 | 23 |
| 后天 | 3 | 3 | 9 |
| 半步先天 + 先天 | 4 | 3 | 12 |
| 半步宗师 + 宗师 | 4 | 3 | 12 |
| 武侠之巅 | 1 | 3 | 3 |
| 凝神丹总需求 | 21 |  | ≈ 59 颗 |

悟道丹需求：按"常修 8 门功法 × 9 次参悟 = 72 次"，玩家平均使用 1 颗 → ≈ 72 颗；不用亦可（参悟为后台计时）。

产出预算（凝神丹，全程 ≈ 62 颗）

| 途径 | 数量 | 节奏与配方 |
| --- | --- | --- |
| 炼丹（丹房，主产出） | ≈ 30 | 配方：培元芝 ×2 + 灵芝 ×5 + 银两 500；每炉 1 颗，耗时 4 时辰 |
| 门派商店 / 悬赏 | ≈ 12 | 每周限购 1 颗 |
| 主线 / 剧情奖励 | ≈ 7 | 每阶段 1~2 颗（一次性） |
| 精英 / BOSS 掉落 | ≈ 8 | 精英 5%、BOSS 20%、主线 BOSS 必掉 1 |
| 奇遇 / 宝箱 | ≈ 5 | 概率 1 颗（受福缘加成） |
| 合计 | ≈ 62 | 覆盖 21 次突破（满减口径）且留有余量 |

产出预算（悟道丹，全程 ≈ 75 颗）

| 途径 | 数量 | 配方 |
| --- | --- | --- |
| 炼丹（丹房） | ≈ 45 | 悟道花 ×3 + 银两 300；每炉 1 颗，耗时 3 时辰 |
| 门派商店 / 悬赏 | ≈ 15 | 每周限购 1 颗 |
| 掉落 / 奇遇 | ≈ 15 | 精英 3%、BOSS 10% |
| 合计 | ≈ 75 |  |

节奏约束（设计红线）

玩家平均每 1.5～2 小时游戏时长可稳定获得 1 颗凝神丹（避免卡突破）。

丹房产出为唯一可无限获取的来源，其余均为限量，防止玩家靠刷小怪无限刷丹。

两种丹药配方不同、材料不同、不可混用。

## 3.4 功法境界与修为

### 3.4.1 功法境界表

| # | 境界 | 突破所需经验 | 参悟时长（游戏小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初窥门径 | 1,000 | 1 |
| 2 | 略有小成 | 3,000 | 2 |
| 3 | 登堂入室 | 6,000 | 4 |
| 4 | 融会贯通 | 10,000 | 7 |
| 5 | 炉火纯青 | 15,000 | 11 |
| 6 | 登峰造极 | 21,000 | 16 |
| 7 | 出神入化 | 28,000 | 22 |
| 8 | 大巧若拙 | 36,000 | 29 |
| 9 | 超凡入圣 | 45,000 | 37 |
| 10 | 天人合一 | — | —（顶境） |
| 合计 |  | 165,000 | 129 小时 |

参悟为后台计时，不中断角色行动；时长以游戏内时间推进（见 3.7）。

悟道丹每颗 −20%，单次最多 3 颗。

无成功率，时间到即进阶。

同时参悟限制 ·定稿：同时最多 2 门（避免玩家开局把全部功法挂满，失去取舍）。

### 3.4.2 修为产出规则（沿用 ·唯一来源 = 武功境界突破）

| 突破次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础产出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

品级加成（每次突破）+2/品级，单门练满合计：

| 品质 | 每次加成 | 单门合计 |
| --- | --- | --- |
| 凡品 | +0 | 19 |
| 良品 | +2 | 37 |
| 上品 | +4 | 55 |
| 极品 | +6 | 73 |
| 绝世 | +8 | 91 |

### 3.4.3 修为门槛 ·定稿（修复原"量级不匹配"缺口）

原缺口：单门练满仅 19～91 点，而"绝世"门槛 1000 点，量级严重失配。 修正方案：① 明确修为按类型累计（同类型的多门功法突破产出相加，互不衰减）；② 下调门槛至与内容供给匹配；③ 增补两条有限量的补充来源，平滑前期体验。

口径澄清（写入程序需求）

修为按 8 个类型分别累计：某类型修为 = Σ 该类型下所有已修功法在各次境界突破中产出的修为。

重复学习同一本功法不再产出修为（防刷）。

功法传承给伙伴不产出修为（修为归突破者）。

修为只增不减（遗忘功法不退还修为，但已解锁的学习资格保留）。

门槛 ·定稿

| 品质 | 原门槛 | 新门槛 | 目标达成阶段 | 达成路径示例（单类型） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凡品 | 0 | 0 | 阶段 1 | — |
| 良品 | 100 | 60 | 阶段 1 末 | 3 门凡品练满（57）+ 1 门至登峰造极 |
| 上品 | 300 | 160 | 阶段 2 末 | 3 凡 + 2 良（57+74=131）+ 1 门上品进度 |
| 极品 | 600 | 280 | 阶段 3 末 | 3 凡 + 3 良 + 1 上（57+111+55=223）+ 补充来源 |
| 绝世 | 1000 | 360 | 阶段 4 末～5 | 3 凡 + 3 良 + 2 上 + 1 极（57+111+110+73=351）+ 补充 |

内容供给要求（对第 4 章的硬约束）

| 类型 | 功法门数要求 | 修为总量上限 |
| --- | --- | --- |
| 每个外功类型（6 类） | 凡 3 / 良 3 / 上 2 / 极 2 / 绝 1 = 11 门 | 515 |
| 内功 | 凡 3 / 良 3 / 上 2 / 极 2 / 绝 1 = 11 门 | 515 |
| 身法 | 凡 3 / 良 3 / 上 2 / 极 1 / 绝 1 = 10 门 | 442 |

即：绝世门槛 360 需要玩家把某一类型约 70%～81% 的功法练满，这是一个合理的终极追求，而非不可达成。

补充来源 ·定稿（有限量）

| 来源 | 增量 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 伙伴指点 | +8 / 次 | 每名伙伴限 3 次，仅限其专精类型 |
| 门派藏经阁研读 | +3 / 本残页 | 单类型上限 +30，需门派 3 级 |
| 奇遇顿悟（稀有） | +5 / 次 | 全程约 6 次，随机类型 |

### 3.4.4 修为差值入伤害 ·定稿

修为差距 = 内力修为差距 + 功法类型修为差距

若合计 < 0 → ÷ 2

封顶 ·定稿：单项修为差距 ±120，合计 ±180（原建议 ±100/±150 上调，因新门槛最高 360）。

| 场景 | 内力差距 | 类型差距 | 合计 | 修正值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全面压制 | +80 | +60 | +140 | +140 |
| 内力优、类型劣 | +90 | −30 | +60 | +60 |
| 全面劣势 | −50 | −40 | −90 | −45 |
| 极端（触发封顶） | +150 | +120 | +270 | +180 |

### 3.4.5 连招与词条数值（沿用）

| 项 | 数值 |
| --- | --- |
| 二连连招 | 第二招威力 +30% |
| 三连连招 | 第三招威力 +60%，触发吸血（+10%） |
| 连招失败 | 无惩罚 |
| 三层词条 | 单条 +10%～+25%（见 2.4）；同一战斗内同类词条最多叠加 3 层 |
| 词条总增伤上限 | +60%（防构筑爆炸） |

## 3.5 装备与词条体系 ·补齐（原缺口）

### 3.5.1 装备基础数值（Lv30 基准，沿用）

| 部位 | 主属性 | 品质范围 |
| --- | --- | --- |
| 武器 | 攻击 | 凡兵 40~60 / 利器 60~90 / 宝器 88~132 / 神兵 128~192 / 传世 200~300 |
| 防具（衣/甲） | 防御 + 气血 | 防御 30~45 / 45~68 / 66~99 / 96~144 / 150~225；气血 150~250 / 225~375 / 330~550 / 480~800 / 750~1250 |
| 饰品（戒指/项链） | 全四维 | 每维 3~5 / 5~8 / 8~12 / 12~18 / 20~30 |
| 鞋 | 身法 + 移动 | 身法 3~5 / 5~8 / 8~12 / 12~18 / 20~30；移速 +2% / +4% / +6% / +9% / +13% |

等级缩放：属性 = 基准 × (1 + (装备等级 − 30) × 5%)

品质倍率：凡兵 ×1.0 / 利器 ×1.5 / 宝器 ×2.2 / 神兵 ×3.2 / 传世 ×5.0

### 3.5.2 强化 ·定稿

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 等级 | +1 ～ +10 |
| 成功率 | 100%（首版不做失败，避免挫败） |
| 属性增益 | 每级主属性 +4%（+10 满 = +40%） |
| 成本 | 银两 500 × 当前强化等级；材料「精铁」2 × 当前等级 |
| 分解回收 | 强化材料 100% 返还，银两 50% 返还 |

### 3.5.3 装备词条体系 ·全新补齐

词条数量与品质

| 品质 | 词条条数 | 词条品阶 |
| --- | --- | --- |
| 凡兵 | 0 | — |
| 利器 | 1 | 绿 |
| 宝器 | 2 | 蓝 |
| 神兵 | 2～3 | 紫 |
| 传世 | 3 | 金 |

词条数值缩放：词条值 = 基准 × (1 + (装备等级 − 30) × 5%)

A 类 · 属性词条

| 词条 | Lv30 基准值 |
| --- | --- |
| 臂力 +N | 8 |
| 身法 +N | 8 |
| 根骨 +N | 8 |
| 内息 +N | 8 |
| 气血 +N | 200 |
| 内力 +N | 100 |
| 攻击 +N | 40 |
| 防御 +N | 30 |

B 类 · 百分比词条

| 词条 | 单条数值 | 全来源叠加上限 |
| --- | --- | --- |
| 攻击 +X% | 4%～8% | 30% |
| 防御 +X% | 5%～10% | 40% |
| 气血 +X% | 5%～10% | 40% |
| 暴击率 +X% | 3%～6% | 受暴击率总上限 75% 约束 |
| 暴击伤害 +X% | 10%～20% | 受暴击伤害总上限 300% 约束 |
| 闪避 +X% | 3%～6% | 受闪避总上限 60% 约束 |
| 命中 +X% | 3%～6% | 受命中总上限 95% 约束 |
| 吸血 +X% | 3%～6% | 25% |
| 内力回复 +X% | 10%～20% | — |
| 增伤 +X% | 3%～8% | 25% |

C 类 · 特效词条（仅神兵 / 传世）

| 词条 | 效果 | 触发限制 |
| --- | --- | --- |
| 破甲 | 无视目标 15% 防御 | 常驻 |
| 反击 | 受击后 20% 概率反击 50% 伤害 | 每回合 1 次 |
| 封穴 | 攻击 10% 概率使目标 1 回合无法释放功法 | — |
| 眩晕 | 攻击 8% 概率使目标眩晕 1 回合 | — |
| 击退 | 攻击 15% 概率击退（目标下回合顺位后移） | — |
| 必中 | 命中率视为 95% | 常驻 |
| 连击 | 攻击 20% 概率追加一次 50% 伤害 | 每回合 1 次 |
| 回春 | 每回合回复 3% 气血 | 常驻 |

重铸：消耗「洗练石」（银两 2,000 或分解神兵获得）重掷全部词条；可锁定 1 条，锁定后成本 ×3。

### 3.5.4 套装效果（沿用·定稿）

| 套装 | 件数 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 通用套 | 2 | 对应部位属性 +10% |
| 门派套 | 4 | 对应门派武学威力 +15% |
| 传世套 | 4 | 全属性 +15%、暴击伤害 +20% |

## 3.6 掉落与概率（沿用·定稿）

### 3.6.1 寻访令掉率

| 怪物类型 | 普通令 | 优秀令 | 稀有令 | 传说令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通怪 | 5% | 0.8% | 0.1% | 0.01% |
| 精英怪 | 20% | 15% | 5% | 0.3% |
| 精英 BOSS | 必掉 | 40% | 15% | 1% |
| 主线 BOSS | 必掉 | 60% | 30% | 5% |
| 终极 BOSS | 必掉 | 必掉 | 50% | 20% |

### 3.6.2 装备掉率

| 怪物类型 | 凡兵 | 利器 | 宝器 | 神兵 | 传世 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通怪 | 3% | 0.3% | — | — | — |
| 精英怪 | 15% | 10% | 2% | — | — |
| 精英 BOSS | 必掉 | 30% | 15% | 2% | 0.1% |
| 主线 BOSS | 必掉 | 必掉 | 40% | 15% | 1% |
| 终极 BOSS | 必掉 | 必掉 | 必掉 | 50% | 5% |

### 3.6.3 材料掉率

| 材料类型 | 普通怪 | 精英怪 | BOSS |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础材料（矿石/木材/药材） | 20% | 必掉 | 必掉 |
| 进阶材料 | 2% | 25% | 必掉 |
| 稀有材料（雪莲/寒铁/奇木） | — | 5% | 30% |
| 绝世材料（秘境残片等） | — | — | 5% |

### 3.6.4 越级 / 低等级修正（沿用）

| 差值（怪 − 玩家） | 经验 | 掉率 |
| --- | --- | --- |
| +1 ~ +3 | +20% | +20% |
| +4 ~ +6 | +50% | +50% |
| +7 以上 | +100% | +100% |
| 玩家 − 怪：−1 ~ −3 | 80% | 80% |
| 玩家 − 怪：−4 ~ −6 | 50% | 50% |
| 玩家 − 怪：−7 以上 | 10%（保底） | 10%（保底） |

### 3.6.5 寻访保底（新增）

连续 30 次寻访未获得"稀有"及以上伙伴 → 第 31 次必出稀有。

连续 100 次未获得"传说" → 第 101 次必出传说。

保底计数永久保存在存档中，不因读档重置（防 SL）。

## 3.7 时间系统 ·新增（原方案缺失，影响全部"耗时"机制）

问题：原方案中人物闭关、功法参悟均为"耗时制"，但从未定义时间如何流逝、玩家能否花钱跳过。若不定义，全部"耗时"门槛失效。

### 3.7.1 时间单位与推进方式

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 单位 | 时辰（1 时辰 = 2 游戏小时）；1 游戏日 = 12 时辰 = 24 小时 |
| 自然推进 | 游玩行为推进（探索、战斗、任务按 1～5 分钟实时 = 1 时辰的换算推进） |
| 主动推进 | 睡觉/过夜：每日 1 次，推进 6 时辰（12 小时），免费 |
| 赶路推进 | 区域间移动消耗 1～3 时辰；城镇内移动不消耗 |
| 闭关 | 人物境界突破，期间不可战斗/探索，可提前出关 |
| 参悟 | 功法境界，后台计时，不中断行动 |
| 禁止 | 不提供"付费跳过时间"（违反付费红线） |

### 3.7.2 一周目时间预算 ·定稿

| 项 | 数值 |
| --- | --- |
| 玩家实际游玩时长 | 30～40 小时 |
| 时间推进速率 | 1 实时分钟 ≈ 1 时辰（含战斗与探索的自动推进） |
| 一周目游戏内总时长 | ≈ 1,800～2,400 时辰（3,600～4,800 游戏小时 ≈ 150～200 游戏日） |
| 闭关占用（21 次，后期平均用 2~3 颗凝神丹） | ≈ 500~600 小时（约 10%~15%） ✓ |
| 可用于参悟的等效时长 | ≈ 1,600～2,200 小时 |
| 可练满功法数 | 总时长 ÷ 129 小时 ≈ 12～17 门 ✓ |

校验结论：时间预算与"修为门槛需练满 8～11 门功法"的设计意图匹配。若压缩游戏时长至 25 小时，需同步下调参悟时长 30%。

### 3.7.3 昼夜与天气

昼夜：主要影响氛围与事件触发（夜间出现的敌人/奇遇），不折腾战斗数值。

天气：影响部分奇遇触发与部分生活技能产出，不影响战斗公式。

不做"夜间命中下降"这类影响战斗的设定（保持公式可预测）。

## 3.8 门派养成数值（沿用·定稿）

### 3.8.1 外交关系

| 关系档 | 区间 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 死敌 | −100 ~ −60 | 可开战、可踢馆 |
| 敌对 | −60 ~ −20 | 对方主动攻击 |
| 中立 | −20 ~ +20 | 正常往来 |
| 友好 | +20 ~ +60 | 解锁武学兑换、贸易 |
| 同盟 | +60 ~ +100 | 可结盟、情报共享 |

友好值与仇恨值独立计算，不简单对冲。

| 行为 | 变化 |
| --- | --- |
| 对话选择（普通） | ±1 ~ ±5 |
| 剧情关键抉择 | ±10 ~ ±30 |
| 完成委托任务 | +5 ~ +20 |
| 礼物赠送 | +5 ~ +30 |
| 门派人情往来 | +5 ~ +15 |
| 得罪对方 | −10 ~ −40 |
| 主动开战 / 踢馆 | 直接降至 −60 以下 |

### 3.8.2 武学兑换

| 品质 | 价格（门派贡献折算） | 前置 |
| --- | --- | --- |
| 普通 | 100 ~ 300 | 友好 ≥ +20 |
| 优秀 | 500 ~ 1,200 | 友好 ≥ +20 |
| 稀有 | 2,000 ~ 5,000 | 友好 ≥ +40 |
| 传说 | 10,000+ | 仅限同盟 |

物品折算：特产 100~500 / 个；材料 50~300 / 个；丹药 200~2,000 / 颗；酒 100~1,000 / 坛。

### 3.8.3 弟子天赋与建筑

| 天赋 | 基准加成 |
| --- | --- |
| 战斗 | 伤害 +20%、血量 +15% |
| 炼丹 | 成功率 +20%、品质 +1 级 |
| 种植 | 产量 +30%、成长时间 −20% |
| 厨艺 | 品质 +1 级、特殊 buff 概率 +15% |
| 酿酒 | 品质 +1 级、特殊效果概率 +15% |
| 经营 | 商铺收益 +25%、砍价 +20% |
| 探索 | 情报获得率 +25%、线索发现 +20% |

品质倍率：普通 ×1.0 / 优秀 ×1.3 / 稀有 ×1.6 / 传说 ×2.0。每名弟子 1 主天赋 + 可能 1 副天赋。

| 建筑 | 解锁 | 升级效果 |
| --- | --- | --- |
| 练功房 | 门派创建 | 2 级：弟子修炼速度 +50%；3 级：+100% |
| 丹房 / 药田 / 农田 | 门派 1 级 | 2 级：产量 +50%、中级配方；3 级：产量 +100%、高级配方、品质上限 +1 |
| 厨房 / 酒坊 / 商铺 | 门派 2 级 | 同上 |
| 藏经阁 | 门派 3 级 | 解锁功法残页研读（+3 修为/本） |

门派经济：初始资金 500 两；建造 1,000~5,000 两/座；升级 2,000~10,000 两/级；商铺收益 50~500 两/天。

## 3.9 经济平衡 ·定稿

### 3.9.1 经验预算

总需求：Lv1→100 累计 ≈ 6,850,000 经验。

结构：战斗经验 ≈ 80%，任务/奇遇经验 ≈ 20%。

怪物经验表（已按 80% 口径给出）

| 等级段 | 普通怪 | 精英怪 | BOSS | 3 普通怪一场合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lv1~10 | 50 | 200 | 960 | 150 |
| Lv11~25 | 480 | 2,000 | 9,600 | 1,440 |
| Lv26~45 | 1,280 | 5,200 | 24,000 | 3,840 |
| Lv46~70 | 2,160 | 8,800 | 40,000 | 6,480 |
| Lv71~100 | 8,800 | 36,000 | 160,000 | 26,400 |

校验（按规划战斗场次）

| 阶段 | 等级区间 | 规划场次 | 战斗经验小计 | 该段需求 | 任务/奇遇补足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lv1~10 | 40 | 6,000 | 8,000 | 2,000 |
| 2 | Lv11~25 | 70 | 101,000 | 132,000 | 31,000 |
| 3 | Lv26~45 | 110 | 422,000 | 520,000 | 98,000 |
| 4 | Lv46~70 | 140 | 907,000 | 1,100,000 | 193,000 |
| 5 | Lv71~100 | 160 | 4,224,000 | 5,200,000 | 976,000 |
| 合计 |  | 520 | 5,660,000 | 6,960,000 | 1,300,000 |

520 场战斗 ÷ 38 小时 ≈ 13.7 场/小时（含探索与剧情时间，实际战斗 8～12 场/小时）。移动端可下调至 420 场，靠任务经验补偿。

### 3.9.2 银两平衡

产出（全程 ≈ 1,516,000 两）

| 阶段 | 打怪掉落 | 任务/悬赏 | 门派经营 | 出售/分解 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（3h） | 810 | 500 | 0 | 150 | 1,460 |
| 2（5h） | 14,580 | 5,000 | 0 | 1,000 | 20,580 |
| 3（8h） | 60,180 | 25,000 | 25,000 | 10,000 | 120,180 |
| 4（10h） | 128,580 | 60,000 | 70,000 | 40,000 | 298,580 |
| 5（12h） | 614,880 | 180,000 | 180,000 | 100,000 | 1,074,880 |
| 合计 | 819,030 | 270,500 | 275,000 | 151,150 | 1,515,680 |

消耗（全程 ≈ 1,292,000 两）

| 项 | 金额 |
| --- | --- |
| 人物境界突破（21 次，银两部分） | 891,900 |
| 装备强化 + 词条重铸 | 130,000 |
| 家园购买 + 升级 | 60,000 |
| 门派建筑建造 + 升级 | 60,000 |
| 弟子礼物 / 培养 | 100,000 |
| 洗点 / 洗练石 / 杂项道具 | 50,000 |
| 合计 | 1,291,900 |

留存 = 223,780 两（14.8%） ✓ 处于 10%～20% 目标区间。

红线校验（自动化）

任意 5 小时窗口内 产出/消耗 ∈ [0.9, 1.1]。

阶段 1 结束时玩家余额 ≥ 200 两（不会破产）。

阶段 5 结束时余额 ≤ 400,000 两（不会金钱溢出）。

三条玩法路径（主线型 / 经营型 / 收集型）分别模拟，均满足 1～3。

### 3.9.3 门派贡献

| 来源 | 数量 |
| --- | --- |
| 弟子任务 | 5 ~ 20 / 次 |
| 门派战胜利 | 50 ~ 200 |
| 上缴物资 | 按折算价值 ×1.0 |
| 消耗 | 兑换武学、建筑升级、弟子招募（高阶天赋需贡献） |

## 3.10 数值验收与模拟工具

### 3.10.1 必须交付的三张模拟表（Excel / CSV）

| 表 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 战斗模拟器 | 输入双方全部 L2 + 功法配置，输出回合数与胜率 | 校验 TTK 与流派平衡 |
| 成长追踪表 | 按等级/阶段输出四维、L2、装备、功法，与参考面板对比 | 校验成长曲线 |
| 经济收支表 | 按阶段输出产出/消耗/留存，支持三路径模拟 | 校验经济平衡 |

### 3.10.2 数值验收指标（每次版本必跑）

| 指标 | 目标 | 不达标处理 |
| --- | --- | --- |
| 权重比例（属性 : 功法） | 45% ± 8% : 45% ± 8% | 调整换算系数 |
| TTK 偏差 | 与目标回合数偏差 ≤ 30% | 调整敌方模板 |
| 流派胜率差 | 四流派两两胜率差 ≤ 15 个百分点 | 调整属性收益或词条 |
| Top1 构筑使用率 | ≤ 25% | 削弱或增强对应词条 |
| 卡关率 | 单一 BOSS 失败 > 5 次玩家占比 ≤ 10% | 下调该 BOSS 数值或给提示 |
| 满级时修为总量 | 主类型 ≥ 400 | 调整内容供给或门槛 |

### 3.10.3 数值改动流程（防失控）

提出改动 → 填《数值变更单》（原因/影响面/涉及配置表）

→ 在模拟表跑 3 条路径 → 数值策划 + 主策双签

→ 进配置表 → 自动校验脚本 → 进包

→ 上线后用埋点复核（7 日）

### 3.10.4 自动化校验脚本（必须实现）

| 校验项 | 规则 |
| --- | --- |
| 掉落概率和 | 同一天掉落组概率总和 ≤ 100%，超出报错 |
| 引用完整性 | 所有 ID 引用（功法/装备/材料/任务）必须存在 |
| 数值边界 | 暴击率 ≤ 75%、闪避 ≤ 60%、命中 5%~95%、暴击伤害 ≤ 300% 等，越界报错 |
| 曲线单调性 | 经验曲线、境界倍率表、装备基准必须单调递增 |
| 经济闭合 | 每件物品必须有 ≥ 1 个消耗去向 |

## 3.11 待验证清单（原型阶段必须收敛）

| # | 项 | 本章定稿值 | 验证方式 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招架对抗系数区间 [0.2, 0.8] | 0.30 + 0.70 × 比值 | 原型战斗模拟 | 原型周 |
| 2 | 修为封顶 ±120 / ±180 | 见 3.4.4 | 模拟极端面板 | 原型周 |
| 3 | 参悟时长（129 小时/门） | 见 3.4.1 | 时间预算回归 | 垂直切片 |
| 4 | 同时参悟限 2 门 | 定稿 | 玩家测试（是否感到受限） | 垂直切片 |
| 5 | 悟性门槛 30 / 50 / 70 | 定稿 | 三条路径的悟性获取模拟 | 垂直切片 |
| 6 | 凝神丹 62 颗产出 | 见 3.3.5 | 经济表联动 | 垂直切片 |
| 7 | 敌方模板系数 | 见 3.2.3 | 100 场自动模拟 | 原型周 |
| 8 | 好感度加成作用于 L2 | 定稿 | 玩家感知测试 | 垂直切片 |
| 9 | 词条总增伤上限 +60% | 定稿 | 构筑多样性统计 | Alpha |
| 10 | 门派群战 5 人平衡 | 待验证 | 门派战模拟 | Alpha |

本内容为执行版设计文档，正式落地前需经团队评审与合规审核。

# 第 4 章：关卡与内容规划

关联：第 1 章 核心循环｜第 2 章 系统设计｜第 3 章 数值框架｜第 5 章 生产计划

## 4.1 世界结构与区域规划

### 4.1.1 三层结构

世界（大地图）

└─ 区域（5 个 + 1 个终局秘境区）        ← 等级带 + 势力带

└─ 地点节点（城镇 / 野外 / 副本入口）  ← 大地图点选

└─ 小场景（可探索单元）           ← 点击式探索 + 奇遇触发

└─ 遭遇（战斗 / 事件 / 宝箱）  ← 战斗与奖励的最小单位

### 4.1.2 五大区域 + 终局区

| 区域 | 中心 | 等级带 | 主题 | 核心势力 | 周边节点 | 主线阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中原·洛阳 | 洛阳 | Lv1~15 | 庙堂与江湖 | 六扇门、江湖散人（丐帮） | 南阳渡、落霞镇、凤鸣集、双王镇、青山镇 | 阶段 1~2 |
| 江南·杭州 | 杭州 | Lv15~30 | 名门与暗流 | 凌云阁 | 姑苏、龙泉镇、泰安镇 | 阶段 2~3 |
| 巴蜀·成都 | 成都 | Lv30~45 | 乱局与生机 | 药王谷、青城道门 | 青城山、明月山、药王谷 | 阶段 3~4 |
| 东南·泉州 | 泉州 | Lv35~50 | 商路与远方 | 衡山派、海商行会 | 南岭、衡山、泉州港 | 阶段 3~5 并行 |
| 西北·幽州 | 幽州城 | Lv45~70 | 魔道与上古 | 幽月教、秘境守护者 | 敦煌、大雪山、塞北 | 阶段 4~5 |
| 终局·秘境（新增） | 秘境核心 | Lv70~100+ | 真相与抉择 | 守境司 | 大雪山腹地、秘境入口、秘境核心、无相之殿 | 阶段 5 + 后天/先天段 |

新增说明：原设计西北止于 Lv45~60+，无法覆盖阶段 5（Lv70~100）与后天/先天段内容。故新增终局·秘境区作为 Lv70+ 的内容容器，承载终局主线、宗师试炼、门派争霸与 Endgame 循环。

### 4.1.3 区域设计模板（每个区域必须回答的 8 个问题）

| # | 问题 | 示例（中原·洛阳） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玩家为什么来？（叙事钩子） | 逃犯身份暴露，必须离开青山镇避风头 |
| 2 | 这里的核心玩法是什么？ | 缉捕/查案任务 + 丐帮情报网 + 匪患清剿 |
| 3 | 标志性场景是什么？ | 洛水码头、白马寺、天牢、黑虎寨 |
| 4 | 新机制是什么？ | 首次接触"势力友好值"与"悬赏任务" |
| 5 | 等级带与战力锚点？ | Lv1~15；玩家战力 1×，敌人 0.7~1.0× |
| 6 | 产出什么关键资源？ | 小麦/铁矿/洛水瓷；首本良品功法《断魂刀法》 |
| 7 | 有多少隐藏内容？ | 3 个隐藏点（白马寺后院、废弃矿洞深处、关帝庙） |
| 8 | 离开时玩家应该记住什么？ | "名字立起来，命就轻了"（谢九台词） |

## 4.2 区域内容清单（生产口径）

下表为生产目标值，是排期与外包需求单的依据。既有设计稿已具名的内容（如黑虎寨、剑冢、孙黑虎）作为锚点内容优先制作。

| 区域 | 城镇 | 小场景 | 副本 | 精英怪 | BOSS | 奇遇 | 支线 | 势力任务 | 特产 | 隐藏点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中原·洛阳 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 14 | 8 | 8 | 4 | 3 |
| 江南·杭州 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 14 | 8 | 8 | 4 | 3 |
| 巴蜀·成都 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 14 | 8 | 8 | 4 | 3 |
| 东南·泉州 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 西北·幽州 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 16 | 9 | 10 | 4 | 3 |
| 终局·秘境 | — | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | — | — | 3 |
| 合计 | 20 | 39 | 18 | 46 | 8 | 80 | 44 | 40 | 20 | 18 |

### 4.2.1 锚点内容（既有设计稿已具名，必须实现）

| 区域 | 副本 | 等级 | 关键掉落/结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中原 | 黑虎寨 | Lv8 | 良品《断魂刀法》 |
| 中原 | 孙黑虎（主线 BOSS） | Lv10 | 断魂刀（利器）、大量声望 |
| 中原 | 废弃矿洞 | Lv12 | 利器武器 |
| 江南 | 凌云阁试剑台 | Lv22 | 剑法残篇 |
| 江南 | 陆青崖切磋战 | Lv24 | 良品《流云剑法》 |
| 江南 | 剑冢 | Lv25 | 宝器名剑 |
| 巴蜀 | 蜀道剑阁 | Lv35 | 奇门兵器线索 |
| 巴蜀 | 药王谷试炼 | Lv38 | 凝神丹丹方、培元芝 |
| 巴蜀 | 明月山庄 | Lv40 | 势力暗线情报 |
| 东南 | 海盗水寨 | Lv38 | 海外奇货 |
| 东南 | 祝融峰试炼 | Lv42 | 衡山掌法心得 |
| 东南 | 海外迷航 | Lv45 | 失传武学线索 |
| 西北 | 敦煌石窟 | Lv48 | 幽月教秘传 |
| 西北 | 守境试炼·守门人（BOSS） | Lv55 | 神兵装备、传说寻访令 |
| 西北 | 无相（终极 BOSS） | Lv60→Lv85（终局重战） | 传世装备、绝世武学 |

### 4.2.2 隐藏点（18 个）

| 区域 | 隐藏点 | 触发条件 | 奖励 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中原 | 白马寺后院 | 悟性 + 正派声望 | 拳法残页 |
| 中原 | 废弃矿洞深处 | 探索 | 利器武器 |
| 中原 | 双王镇关帝庙 | 深夜进入 | 「打狗棒法」入门 |
| 江南 | 西湖断桥 | 雨夜 | 轻功残页 |
| 江南 | 藏书楼顶 | 高悟性 + 探索天赋弟子 | 玄真私心账本残卷 |
| 江南 | 剑冢最深处 | 剑法修为 ≥ 160 | 上古残剑 |
| 巴蜀 | 青城后山 | 探索 | 失传内功「青城玄功」 |
| 巴蜀 | 药王谷禁地 | 药王谷友好 ≥ +40 | 「九转还魂丹」丹方 |
| 巴蜀 | 蜀道悬棺 | 探索 | 上古奇门兵器 |
| 东南 | 海外孤岛 | 福缘 + 经营资本 | 失传武学 |
| 东南 | 南岭古寨 | 探索 | 上古巫蛊奇门 |
| 东南 | 祝融峰日出 | 时间（卯时） | 衡山掌法心得 |
| 西北 | 月牙泉 | 月圆夜 + 邪线友好 | 幽月教秘传身法 |
| 西北 | 大雪山腹地 | 探索 | 上古功法残页 |
| 西北 | 塞北孤峰 | 声望 ≥ 2000 | 绝世武学 |
| 终局 | 秘境裂隙 | 悟性 ≥ 70 | 秘境残片 |
| 终局 | 无相之殿暗室 | 完成真结局前置 | 系统真相记录 |
| 终局 | 雪原古碑 | 三系收集成就 | 武侠之巅线索 |

## 4.3 主线内容规划（27 幕）

| 阶段 | 时长 | 幕数 | 等级 | 声望门槛 | 关键节拍 | 新增系统 | 新增 NPC | 新增伙伴 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 初入江湖 | 4~6h | 6 | Lv1~10 | 0 | 废墟醒来 → 追杀（系统首次激活）→ 获救 → 化名「沈一凡」→ 青山镇 → 独闯黑虎寨 | 战斗、加点、功法、寻访、任务 | 3 | 谢九、周铁山 |
| 2 小有名气 | 6~8h | 6 | Lv10~25 | 100 | 声名初起 → 势力试探（四方围猎）→ 查案启动 → 凌云阁裂缝 → 招募人手 → 撞破黑幕 | 势力好感、正邪值、悬赏 | 2 | 陆青崖、月无瑕 |
| 3 名动一方 | 8~10h | 6 | Lv25~45 | 500 | 名动一方 → 开宗立派（据点三选）→ 经营起步 → 揭玄真私心 → 门派外交 → 黑手浮现 | 门派养成全套、武学兑换、门派战 | 1 | — |
| 4 威震武林 | 8~10h | 6 | Lv45~70 | 2,000 | 门派壮大 → 联合势力 → 门派战爆发 → 深入秘境 → 救出林小满 → 终极对决前夜 | 结盟、门派群战、宗师试炼 | 1 | 林小满（非战斗） |
| 5 天下无双 | 3~5h | 3 | Lv70~100+ | 10,000 | 兵临秘境核心 → 最终决战无相 → 关键抉择 | 终局判定、周目天赋 | — | — |
| 合计 | 29~39h | 27 | — | — | — | — | 7 | 4 |

### 4.3.1 单幕设计模板

【幕名】

├─ 目标：玩家本幕要达成什么（一句话，可验证）

├─ 前置：等级 / 声望 / 前置幕

├─ 场景：发生在哪些小场景（含新场景）

├─ 关键节拍：3~5 个（对话 → 抉择 → 战斗 → 揭示）

├─ 玩家抉择：至少 1 个影响后续的抉择（小/中/大三级标注）

├─ 战斗：场次 / 敌人配置 / 目标回合数

├─ 产出：经验 / 银两 / 装备 / 功法 / 声望 / 正邪值 / 线索

├─ 教学点：本幕教会玩家的系统（≤ 1 个）

├─ 时长目标：20~40 分钟

└─ 验收：玩家能否不看攻略通过；能否说出本幕发生了什么

## 4.4 支线 / 奇遇 / 势力任务规划

### 4.4.1 支线（44 条）

| 类型 | 数量 | 单条时长 | 设计要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人物支线（伙伴专属） | 12 | 20~40 min | 每条对应 1 名伙伴，完成后解锁专属技能 |
| 势力支线 | 16 | 15~30 min | 每条绑定 1 个势力的立场冲突 |
| 地点支线 | 12 | 10~20 min | 绑定城镇/据点，揭示当地故事 |
| 长线支线（跨区域） | 4 | 1~2 h | 跨 2 个以上区域，影响结局变量 |

支线设计规范

每条支线必须有至少 1 个不可逆后果（错过或选择）。

奖励必须包含构筑向资源（功法/词条/寻访令/凝神丹），不能只给银两。

单条支线文本量 ≤ 2,500 字（控制本地化成本）。

每条支线配置 ≥ 1 个地图标记点。

### 4.4.2 奇遇（80 个）

| 区域 | 奇遇数 | 具名锚点 | 量产 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中原 | 14 | 断纹玉佩、破庙夜话 | 12 |
| 江南 | 14 | 西湖断桥、断纹之忆、消失的世家 | 11 |
| 巴蜀 | 14 | 废墟之秘、玉佩异动 | 12 |
| 东南 | 12 | 海外孤岛 | 11 |
| 西北 | 16 | 月牙泉、废墟秘境、玉佩共鸣 | 13 |
| 终局 | 10 | 盟友的抉择、无相的真面目 | 8 |

奇遇配置模板（配置表字段）

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 唯一 ID，命名 ENC_区域_序号 |
| scene_id | 触发地点（小场景） |
| trigger_conditions | 声望区间 / 正邪区间 / 伙伴要求 / 天气 / 时间 / 前置任务 |
| base_rate | 基础触发率（%） |
| once | 是否一次性 |
| window | 触发窗口（阶段 / 等级区间），关闭后永久错过 |
| steps[] | 步骤序列（对话 / 选择 / 战斗 / 解谜 / 奖励） |
| branches[] | 分支与后果（NPC 态度 / 声望 / 正邪值 / 势力好感 / 标记位） |
| rewards | 奖励表 ID |
| text | 文本 ID（外链本地化表） |
| art | 插画 ID |

### 4.4.3 势力任务与悬赏

| 类型 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 势力任务 | 40 | 每势力 8 条；影响友好值/仇恨值与正邪值 |
| 悬赏任务 | 20 个模板 | 可重复接取；稳定产出银两与寻访令；按区域等级缩放 |

## 4.5 关卡（小场景 / 副本）设计规范

### 4.5.1 小场景结构模板

[入口] → [探索区 A：2~3 个可交互点 + 1 个随机奇遇位]

→ [战斗区：0~2 场遭遇]

→ [探索区 B：1~2 个可交互点（含 1 个隐藏）]

→ [奖励点：宝箱 / 石碑 / 秘籍残页]

→ [出口 / 传送点]

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 单场景可交互点 | 3~6 个（其中 ≥ 1 个隐藏） |
| 单场景战斗场次 | 0~2 场 |
| 单场景停留时长 | 2~5 分钟 |
| 单场景构筑向奖励 | ≥ 1 个 |
| 单场景首次进入的奇遇触发率 | 25%~40%（一次性奇遇 100%） |

### 4.5.2 副本设计模板（以"黑虎寨"为例）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 副本名 | 黑虎寨 |
| 等级 | Lv8（推荐 6~10） |
| 定位 | 阶段 1 教学副本，教会玩家"布阵与连招" |
| 结构 | 3 波小怪 → 1 个精英（寨中头目）→ 1 个 BOSS（孙黑虎） |
| 敌人配置 | 波1：山贼×3；波2：山贼×2 + 弓手×1；波3：头目（精英）+ 山贼×2；BOSS：孙黑虎 + 山贼×2 |
| 目标回合数 | 小怪波 2~3 回合；BOSS 战 6~8 回合 |
| 机制 | BOSS 在气血 < 50% 时进入"狂暴"，伤害 +30%（教会玩家"爆发时机"） |
| 掉落 | 良品《断魂刀法》（必掉，首次）、断魂刀（利器，30%）、银两 200、寻访令·普通 ×2 |
| 时长目标 | 8~12 分钟 |
| 可跳过 | 三星通关后可跳过战斗直接领奖 |
| 复访价值 | 每日悬赏刷新一次（产出银两与材料） |

### 4.5.3 BOSS 设计规范

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 阶段数 | ≥ 2（避免一阶段站桩） |
| 机制 | 至少 1 个"必须应对"的机制（如召唤、护盾、蓄力、场地效果） |
| 提示 | 机制发动前必须有 1 回合的视觉/文字预警 |
| 失败体验 | 失败后给出针对性提示（穿越者系统 Lv4 可给出"弱点分析"） |
| 掉落 | 首杀必掉 1 件构筑向奖励 |
| 禁用 | 不做"无提示秒杀"与"必须特定阵容"的设计 |

## 4.6 难度曲线与校验

### 4.6.1 难度锚点表

| 阶段 | 玩家等级 | 敌人战力系数 | 目标无死亡通关率 | 卡关点设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lv1~10 | 0.7~0.9 | ≥ 95% | 无 |
| 2 | Lv10~25 | 0.9~1.0 | ≥ 88% | 陆青崖切磋（教学式失败） |
| 3 | Lv25~45 | 1.0~1.1 | ≥ 80% | 明月山庄主（需词条搭配） |
| 4 | Lv45~70 | 1.1~1.2 | ≥ 70% | 守门人（需 2 门功法到登峰造极） |
| 5 | Lv70~100+ | 1.2~1.35 | ≥ 60% | 无相（需完整构筑 + 内功主动技） |

"卡关"定义：同一玩家失败 ≥ 5 次。设计上限：单 BOSS 卡关率 ≤ 10%。

### 4.6.2 通关时长校验

| 内容 | 数量 | 单次时长 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主线幕 | 27 | 25 min | 11.3 h |
| 支线 | 44 | 8 min | 5.9 h |
| 奇遇 | 80 | 4 min | 5.3 h |
| 野外遭遇 | 253 场 | 1.5 min | 6.3 h |
| 副本 | 18 | 10 min | 3.0 h |
| 探索 / 城镇 / 采集 | — | — | 4.0 h |
| 养成 / 门派经营 / 图鉴 | — | — | 4.0 h |
| 一周目合计 |  |  | ≈ 39.8 小时 ✓ |

落在 30~40 小时目标区间上沿。全收集（含多周目新支线）：60~80 小时。

### 4.6.3 战斗场次校验（与 3.9.1 经验预算对齐）

| 场次来源 | 场次 |
| --- | --- |
| 奇遇（80 × 45%） | 36 |
| 支线（44 × 45%） | 20 |
| 势力任务（40 × 50%） | 20 |
| 悬赏（20 模板反复） | 60 |
| 副本（18 × 4 波） | 72 |
| BOSS（主线 5 + 区域 8） | 13 |
| 精英怪 | 46 |
| 野外遭遇 | 253 |
| 合计 | 520 ✓ |

## 4.7 内容生产流水线

### 4.7.1 内容制作标准流程（从想法到进包）

① 设计文档（模板填空，0.5 人日）

↓

② 主策评审（1 小时/条，批量评审）

↓

③ 配置表填写（结构化，0.5 人日）

↓

④ 文案撰写（≤ 2,500 字，0.5 人日）

↓

⑤ 美术需求单（插画/立绘/特效，走外包池）

↓

⑥ 关卡搭建（编辑器内，1 人日）

↓

⑦ 自测 + 数值校验脚本通过

↓

⑧ 集成测试（自动跑通流程）→ 进包

单条标准奇遇目标工时：≤ 2.5 人日（阶段 1 的硬门槛指标）。

### 4.7.2 核心配置表清单（程序与策划的数据契约）

| 表名 | 主要字段 | 预估行数 |
| --- | --- | --- |
| character_base | id, 名称, 等级, 四维, 悟性, 境界 | 3,000 |
| skill_gongfa | id, 名称, 类型, 品质, 起势, 收势, 内力消耗, 主被动, 词条类型 | 87 |
| skill_realm | 功法id, 境界, 倍率, 所需经验, 参悟时长 | 870 |
| skill_passive | id, 所属功法, 解锁境界, 效果类型, 数值 | 200 |
| tag_combo | id, 组合类型, 需求A, 需求B, 加成 | 60 |
| equip_base | id, 名称, 部位, 品质, 基准数值, 等级 | 200 |
| equip_affix | id, 类型(A/B/C), 数值, 权重, 适用部位 | 60 |
| drop_table | id, 怪物类型, 物品id, 概率, 数量 | 600 |
| enemy_template | id, 名称, 等级带, 类型, 气血, 攻击, 防御, AI | 200 |
| quest_main | id, 阶段, 幕, 前置, 目标, 奖励 | 27 |
| quest_side | id, 类型, 前置, 目标, 奖励, 错过后 | 44 |
| encounter | id, 地点, 条件, 概率, 步骤, 分支, 奖励 | 80 |
| sect_task | id, 势力, 类型, 奖励, 好感变化 | 40 |
| region_scene | id, 区域, 类型, 场景资源, 可交互点, 出口 | 39 |
| dungeon | id, 层/波, 敌人配置, 掉落, 时长 | 18 |
| boss | id, 阶段, 机制, 掉落, 提示文本 | 13 |
| companion | id, 品质, 初始四维, 倾向模板, 专属技能, 好感阈值 | 12 |
| disciple_talent | id, 天赋类型, 品质, 加成 | 30 |
| item_material | id, 类型, 品质, 用途, 价值 | 180 |
| recipe | id, 产物, 材料, 时长, 建筑, 熟练度 | 90 |
| pet | id, 品质, 来源, 图鉴描述 | 24 |
| achievement | id, 类型, 条件, 奖励 | 120 |
| codex | id, 分类, 解锁条件, 描述 | 400 |
| 合计 |  | ≈ 7,100 行 |

配置表规范（强制）

一律 UTF-8 CSV / Excel，由脚本导出为二进制或压缩 JSON。

表内不写逻辑：只填数据；涉及公式的字段只填参数。

所有 id 全局唯一且带前缀（如 GF_、EQ_、ENC_）。

提交前必须通过自动校验脚本（引用完整性、概率和、数值边界、单调性）。

每次数据变更生成变更记录（谁、何时、改了哪一行、为什么）。

### 4.7.3 内容复用策略（降低边际成本）

| 策略 | 说明 | 节省 |
| --- | --- | --- |
| 场景模块化拼装 | 小场景由 5~8 个"地块模块"拼装 | 场景制作 −40% |
| 奇遇模板化 | 4 类模板（选择型/战斗型/解谜型/混合型） | 奇遇工时 −30% |
| 敌人换皮 + 换招式 | 同模型不同招式组 + 不同数值 | 敌人美术 −60% |
| 立绘表情差分 | 1 张立绘 + N 个表情差分 | 立绘成本 −50% |
| 通用 UI 组件库 | 先建组件库再生产页面 | UI 工时 −35% |
| 事件脚本可视化 | 策划用节点编辑器配置，不改代码 | 程序介入 −70% |

## 4.8 内容总量与工时估算

### 4.8.1 完整版（目标形态）

| 类别 | 数量 | 单人日/个 | 人日小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主线幕 | 27 | 3.0 | 81 |
| 支线 | 44 | 2.0 | 88 |
| 奇遇 | 80 | 1.5 | 120 |
| 势力任务 | 40 | 1.5 | 60 |
| 悬赏模板 | 20 | 0.8 | 16 |
| 副本 | 18 | 8.0 | 144 |
| BOSS | 13 | 6.0 | 78 |
| 精英怪 | 46 | 1.0 | 46 |
| 小场景 | 39 | 4.0 | 156 |
| 城镇 | 20 | 5.0 | 100 |
| 功法 | 87 | 1.5 | 131 |
| 装备 | 200 | 0.4 | 80 |
| 词条 | 60 | 0.3 | 18 |
| 道具/材料 | 180 | 0.2 | 36 |
| 伙伴 | 12 | 6.0 | 72 |
| 弟子模板 | 30 | 1.0 | 30 |
| 宠物 | 24 | 0.5 | 12 |
| 图鉴条目 | 400 | 0.1 | 40 |
| 内容小计 |  |  | 1,308 |
| 程序（系统实现 + 工具链 + 双端适配） | — | — | 600 |
| 美术（立绘/场景/UI/特效，多外包） | — | — | 800 |
| 音频（配乐 + 音效 + 关键剧情配音） | — | — | 60 |
| 测试（功能 + 兼容 + 数值） | — | — | 250 |
| 项目管理 / 发行 / 本地化 | — | — | 200 |
| 总计 |  |  | ≈ 3,218 人日 ≈ 12.9 人年 |

结论：完整版在 5 人 × 24 个月（≈ 3,000 人日） 的配置下刚好不足；在 8 人 × 24 个月 下有余量。3 人团队不可能完成完整版。

### 4.8.2 精简版（推荐首发形态）

砍量策略：砍"量"不砍"系统"——所有系统保留完整，内容数量降至约 60%；主线时长压缩至 20~25 小时，区域从 6 个减至 4 个（中原 / 江南 / 巴蜀 / 西北 + 终局），东南·泉州作为免费 DLC 或二周目内容。

| 类别 | 完整版 | 精简版 |
| --- | --- | --- |
| 主线幕 | 27 | 20 |
| 支线 | 44 | 26 |
| 奇遇 | 80 | 48 |
| 势力任务 | 40 | 24 |
| 副本 | 18 | 12 |
| BOSS | 13 | 9 |
| 小场景 | 39 | 26 |
| 城镇 | 20 | 14 |
| 功法 | 87 | 55 |
| 装备 | 200 | 120 |
| 图鉴条目 | 400 | 240 |
| 内容人日 | 1,308 | ≈ 800 |
| 总人日 | 3,218 | ≈ 2,200（≈ 8.8 人年） |
| 可支撑配置 | 8 人 × 24 月 | 5 人 × 22 月 ✓ |
| 一期主线时长 | 30~40 h | 20~25 h |

推荐决策：以精简版为立项基线，在垂直切片后根据实测工时决定后续扩展至完整版（把砍掉的内容作为免费更新或付费 DLC，反而是长线运营的资产）。

## 4.9 关卡与内容验收标准

| # | 验收项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每条主线幕 | 玩家不看攻略可通；能复述本幕发生了什么 |
| 2 | 每条支线 | 至少 1 个不可逆后果；奖励含构筑向资源 |
| 3 | 每个奇遇 | 由配置表驱动，可无代码新增；有 ≥ 1 个有意义选择 |
| 4 | 每个副本 | 有明确等级带、波次、掉落、时长目标 |
| 5 | 每个 BOSS | ≥ 2 阶段；≥ 1 个需应对的机制；有预警 |
| 6 | 每个区域 | 通过 4.1.3 的 8 问检查 |
| 7 | 地图标记 | 只标区域，绝不标具体点位 |
| 8 | 内容工时 | 单条标准奇遇 ≤ 2.5 人日；单条支线 ≤ 3 人日 |
| 9 | 数据质量 | 每千行配置缺陷 < 2 条；校验脚本拦截率 ≥ 95% |
| 10 | 通关时长 | 实测与 39.8 小时目标偏差 ≤ 20% |

本内容为执行版设计文档，正式落地前需经团队评审与合规审核。

# 第 5 章：生产计划与执行

关联：第 3 章 数值框架｜第 4 章 关卡与内容规划｜引擎选型评估报告

## 5.1 里程碑与排期（基线：精简版 / 5 人 / 22 个月）

| 里程碑 | 时间 | 交付物 | 通过门槛（Gate） |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 立项与技术预研 | 月 0~1.5 | 引擎选型报告、技术预研 Demo、范围基线确认 | ① 引擎锁定 ② 精简版范围签字 ③ 版号路径决策 |
| M1 原型 | 月 1.5~4 | 可玩战斗循环 + 养成闭环（无美术） | ① 100 场自动模拟战斗通过 ② 伤害公式与参考面板偏差 ≤ 10% ③ 单场战斗 30~90 秒 |
| M2 垂直切片 | 月 4~8 | 中原·洛阳完整体验（30 分钟） | ① 见 5.2 垂直切片 Gate ② 单条奇遇 ≤ 2.5 人日 ③ 双端真机可跑 |
| M3 Alpha | 月 8~14 | 全部系统落地 + 内容 40% | ① 系统功能 100% 完成 ② 存档格式冻结 ③ 三档设备性能达标 |
| M4 Beta | 月 14~19 | 内容 80% + 双端包体达标 | ① 主线可完整通关 ② 崩溃率 < 1% ③ 首包满足渠道限制 |
| M5 上线准备 | 月 19~22 | 本地化、认证、平衡、发行物料 | ① 存档兼容测试通过 ② 商店页与愿望单 ≥ 3 万 ③ 数值终审通过 |
| M6 PC/Steam 首发 | 月 22 | Steam 全球 + 移动海外 | ① 无 P0 缺陷 ② 首周好评率 ≥ 80% |
| M7 国内移动上线 | 月 24+（取决于版号） | 国内 iOS/Android 全渠道 | 版号到位后方可商业化收费 |
| M8 内容扩展 | 上线后每 6 个月 | DLC / 免费更新（东南·泉州、隐藏势力线） | 按销量决定扩展规模 |

关键路径：引擎预研 → 战斗与数值原型 → 配置表工具链 → 内容量产 → 双端包体治理 → 版号。

一级风险路径：版号。必须与研发并行推进，不得作为上线前的最后一步（详见 5.7）。

## 5.2 垂直切片 Gate（M2 硬门槛）

未达标不进入量产。这是整个项目最早也最重要的止损点。

| # | 门槛项 | 标准 | 不达标处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可玩时长 | 1 个完整区域可玩 30 分钟 | 延期 1 个月 |
| 2 | 单条奇遇工时 | ≤ 2.5 人日（从设计到进包） | 立即砍 40% 内容规划 |
| 3 | 数据驱动 | 改一行配置 → 游戏内生效，全程 < 10 分钟 | 补工具链，暂停内容生产 |
| 4 | 双端 | PC + 1 款中低端 Android 真机流畅运行 | 引擎重评估 |
| 5 | 性能 | 中低端 Android 稳定 ≥ 30 FPS，内存 < 800MB | 专项优化 |
| 6 | 存档 | 手机 ↔ PC 存档可互转 | 暂停，重构存档格式 |
| 7 | 战斗平衡 | 四流派两两胜率差 ≤ 15 个百分点 | 调数值 |
| 8 | 团队自持 | 能独立定位并修掉 1 个引擎级问题 | 评估换引擎或补人 |
| 9 | 战前布阵乐趣 | 盲测中 ≥ 70% 玩家认为"布阵影响胜负" | 重做战斗交互 |

残酷决策点：用第 2 项的实测值反推全部奇遇所需人月。对不上就在此砍量，绝不拖到量产期。

## 5.3 团队配置

### 5.3.1 基线配置（5 人核心 + 外部资源）

| 角色 | 人数 | 职责 | 关键能力要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制作人 / 主策 | 1 | 范围控制、数值终审、发行对接 | 能砍需求；懂商业化与版号流程 |
| 系统策划 / 数值策划 | 1 | 系统设计、配置表、数值模拟、平衡 | 会写脚本跑模拟；Excel 熟练 |
| 客户端程序 | 2 | 战斗、系统、UI、双端适配、工具链 | 熟悉选定引擎 + 配置表管线 + 热更 |
| 美术（含 TA 职责） | 1 | 美术风格守门、UI 规范、外包管理 | 懂 2.5D 斜视角管线 |

外部资源：立绘/场景/特效外包、配乐外包、本地化外包、QA 外包（Beta 期 2~3 人）。

可选增配（有预算时）：关卡策划 1（内容量产提速 40%）、音频 1、QA 1。

### 5.3.2 内容生产能力测算

| 项 | 数值 |
| --- | --- |
| 内容人日需求（精简版） | ≈ 800 人日 |
| 可投入内容的人力 | 1.5 人（主策 0.5 + 系统策划 0.5 + 关卡 0.5） |
| 内容生产周期 | 800 ÷ 1.5 ÷ 21 ≈ 25 个月 |
| 结论 | 必须增配关卡策划 1 人，或扩大外包；否则内容成为唯一瓶颈 |

这是本计划最需要正视的数字：内容人日需求 ÷ 内容人力 = 项目实际周期。任何"多加系统"的需求都必须先换算成内容人日。

## 5.4 技术预算（对引擎的硬约束）

这些数字是引擎选型的需求输入，也是验收标准。

| 项 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Android 首包 | ≤ 300MB | 其余资源分包下载 |
| Android 全量 | ≤ 2.5GB | 含全部区域 |
| iOS 全量 | ≤ 3GB | App Store 蜂窝下载限制 |
| PC 安装包 | ≤ 12GB | Steam |
| 中低端 Android | ≥ 30 FPS，内存 < 800MB | 4v4 战斗 + 场景 |
| 中端 Android | ≥ 45 FPS |  |
| PC 最低 | ≥ 60 FPS（1080p） |  |
| 冷启动到主界面 | < 5 秒（中端机） |  |
| 场景加载 | < 3 秒（SSD）/ < 6 秒（移动） |  |
| 单场战斗逻辑耗时 | < 50ms（4v4，30 回合） | 支持"预结算 + 表现分离" |
| 存档大小 | ≤ 2MB | 版本化 + 可迁移 |
| 配置表全量加载 | < 200ms | 二进制/压缩 JSON |

架构强制要求

预结算 + 表现分离：战斗结果先算完，再播动画。确保低端机也能跑，且战斗逻辑可脱离渲染做自动化测试。

输入抽象层：触屏 / 键鼠 / 手柄三模式从第一天就抽象，不允许 UI 直接读具体输入。

数据契约：所有内容经配置表驱动（见 4.7.2），代码不含硬编码内容。

存档版本化：JSON + 校验字段 + 迁移函数；不使用引擎对象序列化直接落盘。

确定性战斗：同种子同结果（跨端一致），便于回放与测试。

## 5.5 预算与回本测算

所有金额为经验区间估算，非报价。人均综合成本按 2 万/月计（含社保、设备、办公分摊）。

### 5.5.1 三档预算方案

| 项 | 低配（3 人 / 22 月） | 中性（5 人 / 22 月） | 高配（8 人 / 24 月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力工资 | 132 万 | 220 万 | 384 万 |
| 美术外包 | 40 万 | 70 万 | 140 万 |
| 音频 | 5 万 | 12 万 | 30 万 |
| 本地化 | 3 万 | 8 万 | 20 万 |
| 引擎授权 | 0（门槛内） | 0~15 万 | 0~30 万 |
| 第三方插件/工具 | 2 万 | 8 万 | 15 万 |
| 发行/认证/版号/设备/服务器 | 13 万 | 30~80 万 | 80 万 |
| 总计 | ≈ 195 万 | ≈ 350~410 万 | ≈ 670~900 万 |

### 5.5.2 回本测算（中性方案，取 380 万）

| 渠道 | 单价 | 平台分成后净收入 | 回本所需量 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC（Steam，¥68 买断） | ¥68 | ≈ ¥42（30% 分成 + 税） | ≈ 9.0 万份 |
| 移动（通行证 ¥35） | ¥35 | ≈ ¥21（30% 分成） | 需 18 万份解锁（按 6% 转化 = 300 万下载） |
| 组合（PC 7 万 + 移动 8 万份解锁） | — | 294 万 + 168 万 = 462 万 | 首年可回本 ✓ |

对标参考（🟡 二手来源）

《我的侠客》PC 端上线 WeGame 与蒸汽平台，定价 69 元（IT之家 (https://www.ithome.com/0/662/318.htm)）——与本作 PC 定价 ¥68 定位一致，说明国区武侠 RPG 的买断价格锚点已验证。

《我的侠客》媒体称"5 个人做的武侠手游"，公测即登顶苹果排行榜——小团队做武侠 RPG 的可行性证据。

《烟雨江湖》已有 Steam 商店页与试玩版——同品类移动端产品向 PC 迁移的路径成立。

结论：中性方案在 PC 7 万份 + 移动 8 万份解锁 的组合下首年可回本。若只有 3 万份 PC 销量，则无法回本 —— 因此宣发与愿望单积累必须与研发并行（M3 起开始铺量）。

### 5.5.3 收入结构目标（首年）

| 来源 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PC 买断 | 55% | Steam 为主 |
| 移动通行证 | 25% | 免费下载 + 一次性解锁 |
| 外观 / 剧情 DLC | 20% | 上线后每 6 个月 1 个 |

## 5.6 研发流程与工具链

### 5.6.1 迭代节奏

| 节奏 | 内容 |
| --- | --- |
| 每日 | 自动构建（三档设备）+ 配置表校验 + 单元测试 |
| 每周 | 可玩版本（Weekly Build）+ 数值变更评审 |
| 双周 | 内容评审会（新内容过 4.9 验收标准） |
| 每月 | 里程碑复盘 + 范围再确认（砍需求优先于延期） |

### 5.6.2 必须交付的内部工具

| 工具 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 配置表导出器 | Excel/CSV → 运行时数据 + 校验 | P0 |
| 配置表校验器 | 引用完整性、概率和、数值边界、单调性 | P0 |
| 战斗模拟器 | 批量跑战斗，输出 TTK/胜率/流派分布 | P0 |
| 事件节点编辑器 | 策划可视化配置奇遇/任务分支 | P0 |
| 数值面板预览器 | 改数值即时看 L2 变化 | P1 |
| 掉落模拟器 | 1000 次模拟校验掉率 | P1 |
| 存档迁移测试器 | 老版本存档 → 新版本 | P1 |
| 热更演练脚本 | 不发版修数据的完整流程 | P1 |
| 本地化导出/导入 | 文本 ID ↔ 翻译表 | P1 |
| 性能回归看板 | 每版本三档设备帧率/内存曲线 | P2 |

原则：工具链的投入必须在内容量产之前完成。工具晚一个月，内容就慢三个月。

### 5.6.3 版本控制与分支

| 分支 | 用途 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| main | 可发布版本 | 只接受通过全部 Gate 的合并 |
| develop | 日常集成 | 每日构建 |
| feature/* | 功能开发 | 生命周期 ≤ 2 周 |
| release/* | 上线候选 | 冻结内容，只修 bug |
| content/* | 内容批量生产 | 配置表为主，可与程序解耦合并 |

约定：美术资源使用 Git LFS 或独立资源库；配置表变更必须有策划签名。

## 5.7 合规与风险登记册

### 5.7.1 内容合规（研发期就必须规避）

| 风险项 | 对策 |
| --- | --- |
| 血腥/暴力表现 | 战斗采用水墨化表现，不做断肢/血液喷溅；受伤用"墨点扩散" |
| 历史人物与朝代 | 使用架空王朝（不直接使用真实朝代名与历史人物） |
| 穿越题材表述 | 避免"改变历史"类表述；穿越仅作为叙事装置 |
| 宗教与民俗 | 寺庙/道观场景做架空处理，不指涉真实宗教组织 |
| 未成年人保护 | 无抽卡付费、无广告、无社交；实名与时长限制按平台要求接入 |
| 酒类表现 | 酿酒系统做"江湖酒文化"表述，不做饮酒鼓励 |
| 赌博相关 | 寻访为游戏内掉落道具消耗，不涉及真实货币，界面公示概率 |
| 版号申报材料 | 软著、内容说明、脚本全文、演示视频 —— 项目中期即开始准备 |
| 隐私合规 | 最小化收集；无账号也能完整游玩（云存档为可选项） |

### 5.7.2 风险登记册

| # | 风险 | 概率 | 影响 | 对策 | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国内版号延迟或未获批 | 高 | 致命（国内收入归零） | 先 Steam/海外发行；国内内容与商业化预案分离 | 制作人 |
| 2 | 内容量 vs 人力错配 | 高 | 高 | 精简版基线 + 垂直切片 Gate 强制砍量 | 主策 |
| 3 | 移动端包体超标 | 中 | 中 | 分包下载 + 纹理分档 + 首包仅序章 | 客户端 |
| 4 | 战斗"全自动"缺乏乐趣 | 中 | 高 | 布阵深度 + 内功主动技 + 盲测 Gate | 战斗策划 |
| 5 | 数值失衡（某流派碾压） | 中 | 中 | 自动化模拟 + 每次改动必跑权重校验 | 数值策划 |
| 6 | 引擎政策变化 | 中 | 中 | 锁定 LTS；不追新版本；保留引擎无关的数据与存档格式 | 客户端 |
| 7 | 关键人员流失 | 中 | 高 | 配置表与工具文档化；知识不绑定个人 | 制作人 |
| 8 | 宣发不足导致销量不达标 | 高 | 高 | M3 起运营社媒/愿望单；参加展会与 Demo 节 | 制作人 |
| 9 | iOS 代码热更合规问题 | 中 | 中 | 以"内容/数据热更"为主；代码热更做法律 pre-check | 客户端 |
| 10 | 外包质量不稳定 | 中 | 中 | 美术风格守门人 + 外包分批验收 | 美术 |
| 11 | 多周目动力不足 | 中 | 中 | 周目天赋 + 二周目独占内容（隐藏势力线） | 主策 |
| 12 | 本地化成本超预算 | 低 | 中 | 文本量上限（单条支线 ≤ 2,500 字）；ID 化管理 | 制作人 |

## 5.8 上线后运营计划

| 阶段 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 首发 | T+0 | PC/Steam 全球 + 移动海外；首月聚焦好评率与缺陷修复 |
| 第一次更新 | T+1~2 月 | 平衡调整 + QoL（批量操作、图鉴提示、跳过优化） |
| 免费内容更新 | T+3 月 | 追加支线与奇遇（复用已砍内容） |
| 剧情 DLC 1 | T+6 月 | 后日谈：东南·泉州完整篇章 |
| 剧情 DLC 2 | T+12 月 | 隐藏势力线：秘境守护者视角 + 真结局扩展 |
| 外观包 | 每季度 | 时装/武器皮肤（不含任何数值） |
| 国内移动上线 | 视版号 | 全渠道 + 首月活动（拉新向） |
| 主机版评估 | T+18 月 | 视销量与人力决定 |

运营红线：不做每日签到、不做体力、不做限时逼氪、不做数值售卖。运营手段只有"新内容 + 外观 + 便利"。

## 5.9 质量保证

| 类型 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 每次提交 | 伤害计算、掉落、修为累计、存档迁移 |
| 战斗回归 | 每日 | 100 场自动模拟，输出 TTK/胜率报告 |
| 数值校验 | 每日 | 配置表全量校验（引用/边界/单调） |
| 功能测试 | 每周 | 主流程 + 新内容 |
| 兼容测试 | 每版本 | 三档 Android + iOS + PC（Win/mac） |
| 存档兼容 | 每版本 | 前 3 个大版本存档可读 |
| 断网/弱网 | 每版本 | 单机离线全流程可通 |
| 性能回归 | 每版本 | 帧率/内存/加载时间对比基线 |
| 本地化检查 | 每次文本更新 | 溢出、乱码、变量缺失 |
| 玩家测试 | 每里程碑 | 5~10 人盲测，记录卡关点与流失点 |

## 5.10 决策记录与待办

### 5.10.1 关键决策（ADR）

| # | 决策 | 结论 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业化模型 | 双轨：PC 买断 + 移动免费本体 + 纯外观/剧情/便利内购 | 0.5 节；与"不卖数值"一致 |
| 2 | 首发范围 | 精简版（4 区域 + 终局，20~25h） | 4.8.2；人力匹配 |
| 3 | 首发平台顺序 | PC/Steam 先行（无需版号），移动海外并行，国内移动待版号 | 5.7.2 风险 1 |
| 4 | 引擎 | Unity 6.x LTS（备选 Cocos Creator） | 引擎选型评估报告 |
| 5 | 时间系统 | 参悟/闭关均为游戏内时间；不提供付费跳时 | 3.7 |
| 6 | 修为门槛 | 下调至 60/160/280/360，按类型累计 | 3.4.3 |
| 7 | 悟性门槛 | 30/50/70（悟性通神 ×0.8） | 3.3.3 |
| 8 | 装备词条 | 新增 A/B/C 三类词条体系 | 3.5.3 |
| 9 | 内功主动技 | 替代原"怒气大招"，消耗内力手动释放 | 2.1 |
| 10 | 主角门派 | 不加入门派，自创门派 | 门派养成.md |

### 5.10.2 待办（按期限）

| 期限 | 待办 | Owner |
| --- | --- | --- |
| 立项后 1 个月 | 版号申请路径决策与启动 | 制作人 |
| 立项后 2 周 | 首发区域与精简版范围签字 | 主策 |
| M0 结束 | 引擎锁定 + 预研 Demo 通过 | 客户端 |
| M1 结束 | 数值模拟三张表交付 | 数值策划 |
| M2 结束 | 垂直切片 Gate 评审（含砍量决策） | 制作人 |
| M3 结束 | 存档格式冻结 + 工具链完备 | 客户端 |
| M4 结束 | 双端包体与性能达标 | 客户端 |
| M5 结束 | 商店页与愿望单 ≥ 3 万 | 制作人 |

本内容为执行版设计文档，正式落地前需经团队评审与合规审核。