# 江湖从心 · 引擎选型评估报告 v1.0

面向移动端 + PC 双端的引擎选型、跨端发布能力与落地成本评估

报告日期：2026-10-11｜首选建议：Unity 6.x LTS（备选 Cocos Creator）

项目：wuxia 开放世界单机 RPG，2.5D 斜视角水墨风，移动端（iOS/Android）+ PC（Windows/macOS，Steam 优先）双端近同步发行

团队假设：3–8 人小团队，预算有限，需快速迭代、数据驱动内容管线、可热更

报告日期：2026-10-11

版本：v1.0

关联文档：第 0 章 总览与设计目标｜第 3 章 数值框架｜第 4 章 关卡与内容规划｜第 5 章 生产计划与执行

## 执行摘要（只读这一页也能决策）

### 一句话结论

首选 Unity 6.x LTS（综合 4.4/5）；备选 Cocos Creator 3.8.x / COCOS 4（3.8/5）。 理由不是"Unity 最好"，而是它让"手绘 2.5D 水墨 + 移动端与 PC 双端 + 海量数据驱动内容"这三件事同时不需要自研基础设施——而这三件事恰好同时是本项目的核心需求。

### 决策速览

| 引擎 | 适配度 | 一句话判断 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unity 6.x LTS / 团结引擎 | 4.4 / 5 | 2.5D 等距 + 2D 光照 + 双端 + 招聘池全部原生覆盖；代价是底包较大与政策历史波动 | ✅ 主选 |
| Cocos Creator 3.8 / COCOS 4 | 3.8 / 5 | 免费、包体小、热更成熟、中文生态强；但 2.5D 等距与 2D 光照要自研，直接打在本作视觉卖点上 | 🥈 备选 |
| Godot 4.6 | 3.3 / 5 | 免费、干净、包体小；但中国无成手、移动 SDK/热更/2.5D 管线全靠自建——省钱但赔时间 | 第三人选 |
| Unreal Engine 5.7 | 2.6 / 5 | 用 UE 做"等距 2D Sprite + 海量 2D UI"是把引擎用在最不擅长的方向；移动端包体与分成申报负担不匹配小团队 | ❌ 不推荐 |
| Defold 1.13 | 2.2 / 5 | 极轻量、免费、主机文档清楚；但无内置等距 Tilemap，中文生态与招聘几乎为零 | ❌ 不推荐 |
| LayaAir / GameMaker / Flax / Egret | 1.6~2.0 | 形态或生态错位；Egret 白鹭事实停更，明确排除（作为"引擎公司转向导致停更"的风险先例） | ❌ 排除 |

### 三个必须同时知道的数字

技术侧：本作要求 Android 首包 ≤ 300MB、全量 ≤ 2.5GB、中低端机 ≥ 30FPS、内存 < 800MB（见 GDD 5.4）。Unity 的底包偏大是已知代价，需用资源分包 + 纹理分档解决；Cocos/Godot 在包体上有天然优势。

工程侧：配置文件总量约 7,100 行 / 24 张表（见 GDD 4.7.2），且要求"改一行配置 10 分钟内生效、无需程序介入"。这意味着引擎的编辑器扩展能力与第三方工具生态，比渲染能力更决定项目成败——这一项 Unity 领先最多。

人力侧：内容工时需求约 800 人日（精简版）/ 1,308 人日（完整版）（见 GDD 4.8）。"3–8 人团队 vs 数百奇遇"是本项目比引擎选型更大的风险。第五节的成本区间与第七节的 Gate 指标都建立在这个数字上。

### 与引擎无关、但必须现在决定的三件事

| # | 事项 | 为什么现在定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 版号路径（先 Steam/海外，国内后发） | 引擎选型要保证 PC 端先发能力；版号周期 6~18 个月不可控，不能放到上线前 |
| 2 | 内容量基线（建议以 GDD 4.8.2 的"精简版"立项） | 5 人 × 22 个月只够精简版；完整版需要 8 人 × 24 个月 |
| 3 | 存档与配置表格式（引擎无关的纯数据格式） | 这是唯一能让"换引擎/换平台"不致命的保险 |

## 0. 必读：本报告的证据强度声明（请先看这一节）

本次调研所处的执行沙箱只放行了 `web_search`，`web_fetch` 与 shell 出网（curl/DNS）均被拦截（所有主机名解析到黑洞地址 198.18.x.x，TLS 直接失败）。因此：

我能做的是通过搜索引擎检索并定位官方来源页面，确认"该来源存在且主题匹配"；

我无法读取页面正文去逐字核验具体数字。

所以本报告对每条关键结论使用以下三级标记，请勿把 ⚠️ 标记的数字当作事实对外使用：

| 标记 | 含义 |
| --- | --- |
| ✅ 已定位官方来源 | 官方域名/官方文档/官方博客页面已被检索命中，标题与主题一致；数字与官方口径一致 |
| 🟡 二手来源/媒体 | 有第三方媒体、百科、社区或商店页佐证，但非官方一手 |
| ⚠️ 未能核验 | 除标 ⚠️ 外，本报告中的所有精确价格数字（$ 金额、百分比、阈值）都属于此级；必须以官方定价页当前显示为准 |

发布前必须人工核验的 6 个页面（都在引用列表里）：

Unity 定价页 unity.com/cn/products 与 unity.com/products/pricing-updates（Pro 席位年费、Personal 收入门槛）

Unity Runtime Fee 取消公告 unity.com/cn/blog/terms-update-runtime-fee-cancellation

Unreal 许可页 unrealengine.com/license（5% 分成、$1M 门槛、席位）

Godot 下载/发布页 godotengine.org/download/archive/（当前 stable 版本号）

Cocos 官方站 cocos.com（Creator 版本 + COCOS 4 开源条款）

国家新闻出版署版号申报要求（企业资质、注册资本、周期）

本报告中标注为"经验区间/行业惯例"的成本数字，均为基于公开案例的估算，不是报价，务必用自家询价替换。

## 1. 评估维度与权重表

针对本项目"小团队 + 双端 + 2.5D 水墨 + 数据驱动 + 可热更 + 中国生态"的特征，权重设计如下（总分 100）：

| # | 维度 | 权重 | 为什么对本项目是这个权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动端 + PC 双端发布能力 | 20 | 双端近同步发行是硬需求，导出管线、包体、审核工具链直接决定能不能做 |
| 2 | 2D/2.5D 等距视角制作成熟度 | 18 | 斜视角 + 水墨 + 可选 3D 光照是本作美术核心，引擎原生支持度决定美术返工量 |
| 3 | 数据驱动与内容管线（配置表/热更） | 16 | "数百奇遇 + 大量功法装备词条"= 纯数据量取胜；热更决定上线后能否持续运营 |
| 4 | 中文生态 / 文档 / 资源商店 / 招聘难度 | 14 | 3–8 人团队没有余量自研工具链，也承担不起招不到人的风险 |
| 5 | UI 系统与移动端适配（多分辨率/刘海/双输入/手柄） | 12 | 双端 UI 是最容易被低估的工作量，需要成熟的 SafeArea/Canvas 缩放方案 |
| 6 | 许可与收费模式（含收入门槛的长期财务风险） | 8 | 小团队收入低，门槛内基本免费；但一旦爆量，抽成/席位成本会突然显形 |
| 7 | 移动端性能与包体 | 7 | 内容型 2D/2.5D 游戏性能压力中等，真正卡脖子的是包体 |
| 8 | 学习曲线与迭代速度 | 5 | 团队若已有引擎经验，此项可归零；若无，6–10 周上手成本不可忽视 |

打分口径：1 = 严重不匹配，3 = 可用但有明显代价，5 = 几乎为本项目量身定做。

## 2. 各引擎逐项对比大表

价格列全部为 ⚠️ 级（未逐字核验），仅给出量级与结构，以官方页面为准。

| 维度 | Unity 6.x / 团结引擎 | Unreal Engine 5.7 | Godot 4.6 | Cocos Creator 3.8.x / COCOS 4 | Defold 1.13.x | GameMaker | Flax | LayaAir 3.x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许可 | 免费 Personal + 付费 Pro/Enterprise/Industry | 免费 + 5% 分成（超门槛后） | MIT，完全免费 | 免费（编辑器条款，COCOS 4 已开源） | 免费（Defold License） | 免费版 + 付费档 | 免费 + 付费档 | 免费 |
| 收费结构 ✅结构/⚠️数字 | 席位订阅；Personal 有年收入/融资门槛，超出门槛须升级 Pro ⚠️ | 单产品终身毛收入超门槛（$1M 级）后 5% 分成；另有席位/自定义许可路径 ⚠️ | 0 | 0 | 0 | 免费档有商用/平台限制，付费解锁 ⚠️ | 视档位 ⚠️ | 0 |
| Runtime Fee 状态 ✅ | 已取消（2024-09 官方公告，编辑器条款同步更新） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| iOS/Android | 一线（原生工具链最成熟） | 支持但移动端工程重、优化成本高 | 支持（移动端成熟度持续改善中，官方 2026 有专项 Mobile update） | 一线（国内手游主流，包体控制强） | 支持（轻量、包体极小） | 支持 | 支持 | 支持（国内 H5/小游戏强） |
| Windows/macOS/Linux | 全支持 | 全支持 | 全支持 | Windows/macOS，Linux 较弱 | 全支持 | 桌面支持 | 全支持 | 偏 Web/H5 |
| Steam | 有成熟插件（Steamworks.NET / Facepunch） | 原生 Online Subsystem Steam | 有 godot-steam 系插件（社区维护） | 有社区 Steam 插件，但非主战场 | 支持（第三方扩展） | 支持 | 支持 | 较弱 |
| 主机 | 官方支持（需平台授权） | 官方支持（最完善） | 无官方导出，需第三方移植商（如 W4 Games 等） | 基本不适用 | 官方文档含 Nintendo Switch 章节 ✅ | 支持部分主机 | 支持部分 | 不适用 |
| 微信小游戏/抖音小游戏/鸿蒙 | 最强：团结引擎有官方微信小游戏转换 SDK + 资源部署文档 ✅ | 无实用路径 | 无官方路径 | 最强之一（Cocos 是小游戏原生阵营） | 无 | 无 | 无 | 强（自身即 H5 出身） |
| Isometric Tilemap | 原生 Isometric Tilemap + Tilemap Renderer，可开 2D 光照 ✅ | 无 2D Tilemap 概念，需自己用 3D/材质实现 | 原生 TileMap + TileMapLayer（4.6 线），Y-Sort 需手工处理多层 ✅/🟡 | 有等距需求但需自建/插件（社区多为手搓方案）🟡 | 无内置等距 Tilemap，手搓 | 有基础 Tile 支持（偏正交） | 3D 为主 | 需自建 |
| 2D 光照/3D 混合 | 2D URP Renderer + 2D Light + 法线贴图做伪 3D 光照（社区成熟范例）✅ | 极强，但等于做 3D 游戏 | 4.5+ 有 Stencil/光照能力提升 🟡 | 能力有限，2.5D 光照是弱项 🟡 | 无 | 弱 | 3D 强 | 弱 |
| UI 系统 | uGUI / UI Toolkit，多分辨率与 SafeArea 方案成熟 | UMG 强但重，移动端性能敏感 | Control 节点轻量高效，SafeArea/缩放需自配 | 国内适配经验最丰富（多机型/刘海） | GUI + 社区 Flexbox 库（如 Flow）🟡 | 内置 GUI | 内置 | 强 |
| 双输入/手柄 | 新 Input System 原生覆盖触屏+键鼠+手柄 | Enhanced Input 覆盖全 | Input Map 覆盖全，手柄映射需自配 | 触屏为主，手柄需自建 | 支持 | 支持 | 支持 | 偏触屏 |
| 配置表/CSV/Excel 管线 | 需第三方（Odin/Luban/自研），生态最丰富 | DataTable（CSV/JSON 原生导入） | 资源 + 自制导入脚本；社区有表格导入插件 | 有较好表格/JSON 工作流，国内团队常用 | 需自研 | 需自研 | DataTable 类似 | 需自研 |
| 热更新（资源 + 代码） | 资源热更成熟（Addressables/AssetBundle）；代码热更需 HybridCLR/xLua 等 IL2CPP 方案，iOS 合规需谨慎 🟡 | 资源热更可行，代码热更受限 | 无官方热更，PCK 分发 + 自研；开源反而使合规解释更模糊 | 原生热更设计（脚本层），国内经验最足 | 需自研 | 受限 | 需自研 | 强（H5 天然） |
| 移动端包体 | 可压到较小（国内实践丰富），但空工程底包偏大 ⚠️ | 显著偏大，移动端首包压力最大 | 极小（空工程数 MB 级）🟡 | 极小–小（小游戏级）🟡 | 极小（最轻量） | 小 | 中 | 极小 |
| 中文文档/社区 | 最强（中文课堂、CSDN/知乎海量、团结引擎中文文档）✅ | 强（官方中文文档 + 社区），但移动端中文资料偏少 | 中文文档质量不错（官方有 zh-cn 文档）✅，但商业项目案例少 | 最强国产生态（论坛、B 站、公众号、小游戏案例） | 弱（中文资料稀少） | 弱 | 很弱 | 中（偏小游戏） |
| 中国招聘难度 | 最容易（简历量最大） | 容易（3D/TA 方向多，2D 项目经验者少） | 很难（几乎无成手，需内部培养） | 容易（国内手游经验者多，2.5D 单机经验少） | 极难 | 极难 | 不可能 | 难 |
| 本报告适配度总分 | 4.4 / 5 | 2.6 / 5 | 3.3 / 5 | 3.8 / 5 | 2.2 / 5 | 1.8 / 5 | 1.6 / 5 | 2.0 / 5 |

## 3. 各引擎详细评述

### 3.1 Unity（Unity 6.x LTS / 团结引擎）

版本现状 ✅

Unity 主线已推进到 Unity 6.3 LTS（官方博客发布）、Unity 6.4（官方 Manual 有 WhatsNewUnity64 / UpgradeGuideUnity64 页面，且文档版本号已进入 7000.0 系列），并有 6.4→6.8 的公开路线图讨论。

中国分支 团结引擎（Tuanjie） 独立发版：官方更新页显示 1.10.2，1.10.0 于 2026 年发布并办了中文直播详解。

结论：版本线活跃、LTS 节奏清晰，本作建议锁 Unity 6.x LTS（不要追 6.4+ tech stream），团结引擎仅在需要鸿蒙/微信小游戏时作为并行分支评估。

许可与收费 ✅结构 / ⚠️数字

Runtime Fee 已正式取消：Unity 官方发布《Cancellation of the Runtime Fee and Pricing Changes》并同步更新编辑器软件条款（unity.com/cn/blog/terms-update-runtime-fee-cancellation）。这是本报告最确定的一条政策结论。

现行结构：Personal 免费但设年收入/融资门槛，超门槛必须升级 Pro（按席位年费订阅），另有 Enterprise / Industry 档；中国区另有本地化定价与"Unity 中国"渠道。

⚠️ Pro 席位年费具体数字、Personal 门槛具体数字，我未能逐字核验。行业记忆中的量级是"门槛约 20 万美元"、"Pro 约 2,200 美元/席位/年"（早期口径），2024 年价格调整后的当前数字必须查官方定价页。

⚠️ 重要风险点：Unity 海外资源商店对中国内地及港澳地区停止服务（有财经媒体报道 + 官方公告页《关于 Unity 资源商店服务调整的公告》），并由团结引擎提供"Unity 全球资源商店代理服务"。这意味着中国团队购买/下载海外 Asset Store 资产、以及后续的授权与发票路径可能发生变化，需在采购计划里单独验证。这是 2026 年选 Unity 时最容易被忽略的实务风险。

双端发布能力 ✅

iOS/Android：工具链最成熟（Xcode/Gradle 集成、IL2CPP、AAB 分发文档完整）。

PC：Windows/macOS 完整，Steam 有 Steamworks.NET / Facepunch 等成熟集成。

主机：官方支持，需平台方授权。

小游戏/鸿蒙是 Unity 体系的独特优势：团结引擎官方手册含《微信小游戏转换SDK》《微信小游戏》章节，微信官方也有《Unity WebGL 转换》文档，抖音小游戏有 Unity 接入与资源部署文档。如果未来想追加小游戏渠道，Unity 是唯一有官方路径的选项。

2.5D 斜视角成熟度 ✅

原生 Isometric Tilemap；URP 2D Renderer 可在 Tilemap Renderer 上启用 2D 光照（官方 Manual 有专页）。

社区有成熟范例：等距 Tilemap + 法线贴图实现"2D Sprite 被 3D 光照照亮"（GitHub Melyguy/Isometric-2D-with-3D-lighting-Unity）。

结论："手绘 2.5D Sprite + 可选 3D 光照"正是 Unity 2D/URP 最舒服的甜点区，无需自研渲染。

UI 与适配 ✅ — uGUI（存量方案，资料最多）与 UI Toolkit（新方案）双轨；多分辨率、刘海 SafeArea、折屏适配的国内经验最丰富；新 Input System 统一触屏/键鼠/手柄。

数据驱动与热更 — 引擎本身不自带 Excel→配置表管线，需引入第三方（如 Luban 类开源方案、Odin Inspector 辅助编辑、或自研导入器）。热更：资源层用 Addressables；代码层必须靠 HybridCLR / xLua 之类方案（HybridCLR 官方有中文文档站点 ✅）。⚠️ iOS 代码热更属于灰色地带，合规判断请以法律意见为准，不要以社区帖子为依据。

性能与包体 ⚠️ — 内容型 2D 游戏性能不是瓶颈；包体可通过纹理压缩/AB 分组控制，但空工程底包比 Godot/Cocos/Defold 大，属已知代价。

中文生态/招聘 ✅ — 中文文档、Unity 中文课堂、团结引擎中文手册、CSDN/知乎存量最大；中国招聘市场简历量第一，3–8 人团队补人最容易。

风险

⚠️ 收费政策历史上反复（2023 Runtime Fee 风波曾引发国产开发者恐慌，有媒体长文报道），需按"政策可能再变"做财务预案。

⚠️ 海外 Asset Store 中国区服务调整带来的采购与授权路径变化。

代码热更的 iOS 合规不确定性。

Unity 6 迭代较快，过早追新版本会吃迁移成本。

适配度：2D/2.5D 5 ｜ 双端 5 ｜ 数据管线 3.5 ｜ UI/适配 5 ｜ 生态招聘 5 ｜ 收费 3 ｜ 综合 4.4 / 5

### 3.2 Unreal Engine 5.7

版本现状 ✅ — UE 5.7 已发布（官方 news 页 + 官方 Release Notes 页），5.6 于 2025 年发布。版本推进最快，也意味着每版升级成本高。

许可与收费 ✅结构 / ⚠️数字

免版税授权 + 单产品毛收入超过门槛后 5% 分成（门槛为 $1,000,000 量级）；另有席位制/自定义许可路径供大厂选择。⚠️ 具体门槛、席位费、以及"游戏内非游戏类收入是否计入"的细则必须查 unrealengine.com/license 当前页面。

Epic 有《Unreal Engine's improved royalty reporting system》说明分成申报流程，说明分成是实际在执行、需定期申报的制度。对小团队来说这带来持续的财务/法务运营负担（每季度申报、审计可能）。

双端发布能力 ✅ — PC/主机是 UE 的绝对主场，iOS/Android 支持完整但移动端是"能做但贵"：官方有《Optimization and Development Best Practices for Mobile Projects》文档，恰恰反证移动端需要大量专项优化。

小游戏/鸿蒙：无实用路径。

2.5D 斜视角 — UE 里做 2.5D 等距基本等于做 3D 游戏（Paper2D 生态长期停滞）。用 UE 做"手绘斜视角 + 大量 2D Sprite + 海量 2D UI"是把引擎用在其最不擅长的方向。

UI/数据/热更 — UMG 功能强但移动端开销重；DataTable 原生支持 CSV/JSON 导入（这一点其实不错）；资源热更可行，代码热更受限。中文文档质量好（官方中文站 + 社区），但"2D 单机武侠移动端"的中文实战资料稀少。

性能与包体 ⚠️ — 移动端包体与运行时开销显著高于其他候选，是本项目最不匹配的一项。

招聘 🟡 — UE 人才多集中在 3D/买量/TA 方向，招聘不难，但"做过 2D 单机 + UE 移动端优化"的复合人才依然稀缺。

风险 — 团队规模与 UE 的工程复杂度严重不匹配；5% 分成 + 申报制度；移动端包体/性能；技能栈与项目形态错位。

适配度：2D/2.5D 2 ｜ 双端 3.5（移动端扣分） ｜ 数据管线 4 ｜ UI/适配 3 ｜ 生态招聘 4 ｜ 收费 3 ｜ 综合 2.6 / 5

结论：不推荐。 除非团队已有成熟 UE 移动端项目经验，且美术方向改为全 3D。

### 3.3 Godot 4.x

版本现状 ✅ — Godot 4.6 已发布（官方下载归档 + Phoronix 报道 + 官方 4.6.1 维护版），社区正在推进 4.7/4.x dev snapshot；官方另有 2026 年 4 月的移动端专项更新（"Godot Mobile update — April 2026"）和 IK 回归等 4.6 特性文章。4.5 增加了阅读器无障碍、Stencil Buffer 等能力。注意：Godot 没有 LTS 概念，版本即稳定版，小版本维护周期短。

许可 ✅ — MIT，无版税、无席位费、无收入门槛。这是本项目财务上最干净的选择（Godot 有捐赠基金 fund.godotengine.org，非强制）。⚠️ 唯一注意点：MIT 免费不等于主机免费——主机导出无官方支持，需第三方移植商，通常要额外付费与平台授权（官方文档《Console Support in Godot》说明流程，另有中文 3.x 文档页）。

双端发布 ✅/🟡

iOS/Android/Windows/macOS/Linux 全支持；包体极小是硬优势（尤其对比 Unity 底包）。

主机：无官方导出，需第三方（文档明确说明走第三方移植流程）✅。

小游戏/鸿蒙：无官方路径。

Steam：有社区维护的 GodotSteam 系插件，功能覆盖完整但不是第一方承诺。

2.5D 等距 ✅/🟡 — 有原生 TileMap / TileMapLayer，等距支持存在但多层 Y-Sort 排序需手工处理（Godot 官方论坛有专门讨论帖）。无内置 2D 光照与 3D 混合的"甜点方案"，需要自己搭。做原创 2.5D 可行，但等于自建一套 2.5D 渲染管线约定，这正是小团队最缺的时间。

UI/数据/热更 — Control 节点轻量、性能好，SafeArea 与缩放策略需自配；配置表导入无官方方案，需自研；热更无官方方案（PCK 分发 + 自研），且开源引擎的合规解释更依赖你自己。

生态/招聘 — 中文文档质量不错（官方有 zh-cn 文档站）✅，但中国招聘市场几乎没有 Godot 成手，必须按"内部培养 8–12 周 + 无外部技术支援"计入成本；商业案例（尤其中国商业发行）少，遇到发行商/SDK 对接问题时可求助面窄。

风险 — ① 移动端 SDK 生态（支付、推送、统计、渠道 SDK）接入需自研或找社区方案；② 主机需付费移植；③ 2.5D 管线要自建；④ 人才断层。Godot 是"技术风险最低（免费）但工程风险与时间风险最高"的选项。

适配度：2D/2.5D 3.5 ｜ 双端 3.5 ｜ 数据管线 2.5 ｜ UI/适配 3.5 ｜ 生态招聘 2.5 ｜ 收费 5 ｜ 综合 3.3 / 5

### 3.4 Cocos Creator 3.8.x / COCOS 4（备选主选）

版本现状 ✅ — COCOS 4 已于 2026 年 1 月发布并全面开源（官方 PR 稿经多家媒体转载：Yonhap、Korea Herald、Kyodo PR Wire、ITS FOSS 均报道"COCOS 4 Is Here, Fully Open Source"），GitHub 有 cocos/cocos4 仓库。此前主线为 3.8.x（GitHub 有 v3.8.7/v3.8.8 标签，编辑器许可条款 EDITOR_license_and_terms_en.txt 可查）。⚠️ 3.8 与 COCOS 4 之间的迁移代价、COCOS 4 的生产可用度，属于必须实测的事项——开源 ≠ 稳定。

许可 ✅/🟡 — Cocos Creator 编辑器免费（有官方 LICENSE 文本可下载）；COCOS 4 全面开源后，授权风险进一步降低。收入门槛类收费结构不存在（区别于 Unity/UE）。

双端发布 ✅ — Windows/macOS 主战场，iOS/Android 原生支持；小游戏（微信/抖音）+ H5 是国内第一阵营；鸿蒙生态有大量移植实践（CSDN 等有"Cocos Creator/Unity 导出鸿蒙"专题）。Linux 与主机基本不适用。

2.5D 等距 🟡 — 这是 Cocos 相对 Unity 的最大短板。Cocos 没有原生等距 Tilemap 与 2D 光照体系，社区问答普遍是"如何做斜 45 度伪 3D"（官方论坛 + CSDN 有相关讨论），也就是说需要自建。若本作最终定调为"2D 手绘 + 轻光照/高光贴图伪装"，Cocos 完全够用；若要真 2D 光照 + 法线贴图，工作量会显著高于 Unity。

UI/适配 ✅ — 这是 Cocos 的强项：列布局/Flex 类能力、多机型/刘海适配的国内实践积累最厚（虽有个别 API 差异讨论帖，说明社区活跃）。

数据驱动与热更 ✅/🟡 — 脚本层热更是 Cocos 的传统优势，国内商业团队经验最足；配置表可用 JSON/表格工作流。但注意：热更能力强 ≠ iOS 合规自动安全，仍需按苹果条款自行评估。

性能与包体 ✅ — 包体极小是小游戏基因带来的天然优势。

生态/招聘/成本 ✅ — 中文文档与社区最活跃的国产阵营之一，B 站/公众号/论坛教程密集；招聘上"国内手游经验者多"，但"2.5D 单机 + 买断制"经验者少，需要自己做技术定调。

风险 — ① COCOS 4 刚开源，文档/插件/中间件生态是否跟上需验证；② 2.5D 光照与等距 Tilemap 需自研，直接吃掉美术收益；③ 主机与 Steam 生态偏弱（若未来想上 Steam/主机，集成成本高于 Unity）；④ 引擎公司战略与长期投入存在历史不确定性（Egret/白鹭的前车之鉴，见 §3.6）。

适配度：2D/2.5D 3 ｜ 双端 4.5 ｜ 数据管线 4 ｜ UI/适配 4.5 ｜ 生态招聘 4.5 ｜ 收费 5 ｜ 综合 3.8 / 5

### 3.5 Defold

版本现状 ✅ — 1.13.2 于 2026-09-29 发布（官方博客），此前 1.10.1（2025-05）等节奏稳定，2026 年仍在办 Digital Dragons 等社区活动。引擎活跃、无停更迹象。

许可 ✅ — 完全免费，无版税无门槛（"Free, small and truly cross platform"）。

双端/主机 ✅/🟡 — iOS/Android/Windows/macOS/Linux 全覆盖，包体最小（本项目最轻量选项）；官方文档有 Nintendo Switch 开发章节 ✅（这在免费引擎里少见），意味着主机路径清楚，但通常仍需任天堂开发者资质。

小游戏/鸿蒙：无。

Steam：需第三方扩展。

2.5D/UI/数据 ⚠️ — 没有内置等距 Tilemap，需要手搓；UI 为 GUI 节点体系，社区有 Flexbox 风格库（Pause-Games/flow），说明官方 UI 能力偏基础，靠社区补齐；配置表管线、热更均需自研。

生态/招聘 — 中文资料稀缺、中国招聘几乎为零，对 3–8 人团队是致命项：没有任何外部可替换的人力池。

风险 — 学习曲线（Lua + 组件式架构）、生态薄弱、2.5D 与数据管线全靠自建、无中文发行渠道支持（小游戏/鸿蒙）。

适配度：2D/2.5D 2.5 ｜ 双端 3.5 ｜ 数据管线 2.5 ｜ UI/适配 2.5 ｜ 生态招聘 1.5 ｜ 收费 5 ｜ 综合 2.2 / 5

结论：不推荐，但值得作为"极小体量原型/工具"的技术备选。

### 3.6 可选项：GameMaker / Flax / LayaAir / 白鹭(Egret)

| 引擎 | 现状 | 对本项目的判断 |
| --- | --- | --- |
| GameMaker | 仍活跃，有免费档与付费档升级路径（官方 FAQ/升级说明，2023 年定价与条款变更 FAQ 可查）⚠️ | 2D 强、上手极快，但等距 + 大量 UI + 数据管线 + 中文本地化系统弱；免费档存在商用/平台限制⚠️，需逐条核对；中国招聘与中文生态极弱。综合 ~1.8/5 |
| Flax Engine | 仍活跃，1.10 已发布 🟡 | 偏 3D、C# 友好、开源，但 2D 管线与中文生态几乎为零，中国无招聘池。综合 ~1.6/5 |
| LayaAir 3.x | 活跃，3.2.5 起支持 MCP 协议（AI 辅助开发），公众号持续更新 🟡 | 强在 H5/小游戏，单体 2.5D 单机 RPG + Steam 场景不是其主场；有一定国产生态。综合 ~2.0/5 |
| Egret 白鹭 | 无 2025–2026 活跃开发证据（本报告检索未命中近期版本发布），处于事实停更状态 | 明确排除。引用它是为了说明一个风险：国产引擎存在"公司战略转向导致引擎停更"的先例。选 Cocos/LayaAir 时必须把这一条写进风险登记册 |

## 4. 双端发行工程难点与对策

### 4.1 包体限制

iOS/Android 都有蜂窝网络下载的软限制（Apple 开发者论坛有关于 App 二进制大小限制的专门澄清帖；Google Play 官方有"缩减应用大小/AAB 与大小限制"支持文档 ✅）。移动端首发必须按"首包尽量小 + 资源分包下载"设计。

本项目是内容量驱动（数百奇遇 + 大量美术），包体压力主要来自美术资源与配置表。

对策：① 选低底包引擎（Godot/Cocos/Defold 天然优势）；② 首包只放 UI + 新手村 + 字体子集，其余走 CDN 分包；③ 配置表用文本压缩（JSON+gzip 或二进制）；④ 立绘/背景分档（设备档位决定下载哪一档）。

### 4.2 审核与版号（中国大陆）

2025 年全年发放版号 1771 个，同比增长约 25%，其中多平台游戏约 136 款（GameLook 年度报告 + 多家媒体转述）🟡 —— 官方数量级可信，逐月精确数字请以国家新闻出版署公告为准。

企业资质是硬门槛：版号以企业为主体申报（有"个人名义能否申请版号"的专门问答，结论是不能）🟡，涉及出版单位合作、注册资本/资质要求 ⚠️（代理机构页面提到资金门槛，但这类商业代理网站信息可靠性低，务必以省级出版行政部门办事指南为准——广东政务服务网有《出版国产网络游戏作品审核》官方办事指南页面 ✅，这是目前最可靠的路径起点）。

对引擎选型的影响：

版号与引擎无关，但审核对"内容可修改性"有要求——被要求整改时必须能快速出新包，这反向支持"热更能力强的引擎"（Cocos/Unity+HybridCLR）。

必须先有版号才能在国内渠道商业化收费（含 IAP），因此"先上 Steam、再回国内移动"是风险最低的路径；而 Steam 首发不需要版号。

因此引擎选型要保证 PC 端先发能力（Steamworks 集成质量），这一条把 Unity/Cocos 相对 Godot/Defold 的优势拉大。

Steam 与 App Store 政策差异：Steam 允许早期访问/持续内容更新，App Store 对"下载后可执行代码/改变功能"的限制更严 ⚠️（本报告未能找到一份权威的一手对照文档，请以 Apple 审核指南原文 + 律师意见为准）。实务结论：代码热更能力是移动端的加分项，但不能作为合规依据。

### 4.3 性能档位适配

2D/2.5D 内容型 RPG 的 GPU 压力小，真正的档位差异在内存与 CPU 逻辑（大量事件/词条结算）。

对策：① 从垂直切片期就建立 3 档设备矩阵（低端 Android / 中端 Android / iPhone 及 PC）；② 战斗采用"预结算 + 表现分离"（战前布阵 → 结果计算 → 播放动画），把算力需求压到最低；③ 立绘与场景按档位降分辨率；④ 在 Unity 上注意移动端 IL2CPP 与 GC 峰值，在 Godot 上注意多层 Y-Sort 与节点数量。

### 4.4 双端 UI/输入方案

同一套 UI 逻辑，两套输入与布局：触屏（大按钮、可拖拽、底部操作区）+ 键鼠（快捷键、悬浮提示、密集列表）+ 手柄（焦点导航、方向键遍历）——三种输入模式。

对策：① 从一开始就用"输入抽象层 + 布局变体（Layout Variant）"，不要到发行前才加 PC 版 UI；② 列出"手机上不做、PC 上才做"的功能清单（如复杂表格排序、批量管理），避免被迫做两套系统；③ 手柄支持可延后但输入抽象必须提前。

Unity 的 Input System、Godot 的 InputMap 都能覆盖三输入，差距在执行纪律而非引擎能力。

### 4.5 存档互通

本地存档 + 可选云存档：云存档意味着账号体系，而国内移动端账号体系受版号/实名制约束 ⚠️。

对策：① 存档格式从第一天就用版本化 + 可迁移的明文可校验格式（JSON+校验字段），不要用引擎序列化对象直接落盘；② 云端只存"数据包"，与引擎无关（这样即使未来换引擎/换平台也能迁移）；③ 跨端同步采用"冲突两条都留 + 玩家选"的保守策略，避免丢档事故；④ 单机离线优先，云存档作为增强而非依赖。

## 5. 成本估算表

假设：3–8 人（取 5 人核心 + 外部美术）；开发周期 24 个月；所有金额为经验区间估算，不是报价 ⚠️；美元按 1 USD ≈ 7.1 CNY 粗算；未含创始人自身机会成本。

### 5.1 人力（最大成本项）

| 项目 | 计算方式 | 估算（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 核心团队工资（5 人 × 24 月） | 客户端 2 + 策划 1 + 美术 1 + 制作/发行 1，人均综合成本 1.5–2.5 万/月 | 180–300 万 |
| 美术外包（水墨立绘/场景/UI/特效） | 内容量驱动项目，外部资源按量计 | 40–120 万 |
| 音频/配乐/配音 | 武侠氛围曲 + 打击音效，配音可选 | 5–25 万 |
| 本地化（英文/繁中，Steam 需要） | 20–30 小时文本量 | 5–20 万 |
| 人力小计 |  | 230–465 万 |

### 5.2 引擎授权费

| 引擎 | 24 个月开发期估算 ⚠️ |
| --- | --- |
| Unity | Personal 阶段 0；超门槛后 Pro 席位订阅（具体金额必须查官方定价页；按 3–5 席 × 2 年计，属"数万元/年"级别） |
| Unreal | 0（未达分成门槛前免费）；达门槛后 5% 分成（持续成本，非前置成本） |
| Godot / Cocos / Defold / LayaAir | 0 |

### 5.3 第三方插件与工具（估算 ⚠️）

| 项目 | 估算 |
| --- | --- |
| 配置表/编辑器增强（如 Odin Inspector 类、Luban 类开源） | 0.2–1.5 万（买断级） |
| 热更方案（HybridCLR 开源 / xLua） | 0（开源）或商业方案 1–5 万 |
| 存档/云服务、分析 SDK | 0–3 万/年 |
| 美术工具（Aseprite/Substance/字体商用授权） | 1–5 万 |
| 插件小计 | 2–15 万 |

### 5.4 发行/认证/合规（估算 ⚠️）

| 项目 | 估算 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Steam 上架费 | 约 $100/款 ⚠️ | 官方口径量级 |
| Google Play 开发者账号 | 约 $25 一次性 ⚠️ |  |
| Apple Developer Program | 约 $99/年 ⚠️ |  |
| 软件著作权登记 | 0.1–0.5 万 | 版号前置材料 |
| 版号申请（自办） | 人力 + 出版单位合作费用，区间极大（数万至数十万） ⚠️ | 需与有出版资质的单位合作 |
| 版号申请（代理） | 市场报价差异极大，本报告不给出数字 ⚠️ | 代理市场鱼龙混杂，需谨慎甄别（检索中大量"避坑指南"帖本身即风险信号） |
| 测试设备（多档 Android + iPhone + 手柄） | 2–6 万 |  |
| 服务器/CDN（分包下载） | 0.5–3 万/年 |  |
| 发行合规小计 | 5–80 万（高度不确定） |  |

### 5.5 总计（粗算）

| 场景 | 总额（人民币） |
| --- | --- |
| 低配场景（Godot/Cocos，自办版号，美术较省，团队 3 人） | 约 240–350 万 |
| 中性场景（Unity，5 人，外包克制，Steam 首发 + 国内移动后发） | 约 320–480 万 |
| 高配场景（Unity，8 人，大量外包 + 代理版号 + 主机移植） | 约 550–800 万+ |

⚠️ 关键提醒："3–8 人团队 + 20–30 小时主线 + 数百奇遇 + 5 阶段 5 结局"这个内容量与人力配置存在结构性错配。 无论选哪个引擎，这个内容量在 3 人规模下几乎不可能在 24 个月内完成。建议在立项阶段就做一次"内容量 vs 人月"的量化裁剪（见 §7 的路线图门槛指标）。

### 5.6 与其他同类的对照（🟡 二手来源）

《我的侠客》：媒体报道为"5 个人做的武侠手游"，公测即登顶苹果排行榜 —— 证明小团队做武侠 RPG 现实可行（2020 年案例，当时无版号强约束前）。

某"成本 3000 万的手游，用 2 年堆出武侠开放世界"（GameRes/新浪转载）—— 说明"武侠开放世界"的量级天花板可以很高，本项目的预算必须向中低配场景靠拢，靠内容设计而非资源量取胜。

## 6. 首选引擎建议

### 🥇 主选：Unity 6.x LTS（中国区可评估团结引擎分支）

为什么最契合本项目：

2.5D 水墨是本作的视觉核心，而 Unity 是唯一"开箱即用"覆盖该需求的候选：原生 Isometric Tilemap ✅ + URP 2D Renderer 的 2D 光照 ✅ + 社区成熟的"2D Sprite + 法线贴图伪 3D 光照"范例 ✅。选 Unity，美术与技术美术的时间花在做美术上；选其他引擎，这段时间会花在建管线上。

双端 + Steam 三线同时起步，只有 Unity 是"无痛"的：移动端工具链最成熟，PC 端 Steamworks.NET/Facepunch 生态成熟，主机路径官方支持（符合"console optional/later"）。

数据驱动内容量是胜负手，Unity 的编辑器扩展生态最厚：数百奇遇/大量功法装备词条需要的配置表工具、校验器、批量预览，Unity 的可拓展性与第三方供给最丰富。

小团队最怕的是招不到人和找不到答案：Unity 在中国招聘市场简历量第一，中文教程/问答存量第一。3–8 人团队的容错率，本质上等于"遇到问题时多久能有人帮你"。

政策风险已显著下降：Runtime Fee 已取消 ✅，现行是"门槛内免费 + 超门槛订阅"的可预期结构。

主选下的必须动作：

锁定 Unity 6.x LTS，不追 6.4+ tech stream；单独立项评估团结引擎（仅当确定要做鸿蒙/微信小游戏）。

立刻验证海外 Asset Store 中国区服务调整的影响 ⚠️，把资产采购路径切换到团结引擎的代理服务或直接在官方渠道确认。

代码热更方案（HybridCLR/xLua）在原型期就做合规 pre-check，不要等到上线前。

### 🥈 备选：Cocos Creator 3.8.x（COCOS 4 作为观察项）

为什么它能当备选：

免费（COCOS 4 已全面开源 ✅），包体小 → 双端分发与国内渠道友好，脚本层热更是国内最成熟的实践，中文生态与招聘池仅次于 Unity。

触发切换的条件（满足任一条就认真考虑换 Cocos）：① 项目形态收敛为"纯 2D 手绘 + 伪光照"，不再需要真 2D 光照；② 首发重心转为微信小游戏/鸿蒙；③ 团队已有深厚 Cocos 商业项目经验；④ Unity 政策再次重大变化。

为什么备选而不是主选：2.5D 等距与 2D 光照需自研 🟡，这一项直接冲击本作最核心的视觉卖点；且 COCOS 4 刚开源（2026-01 ⚠️），生产可用度、中间件与文档完备度仍需实测验证。

### ❌ 不选其它引擎的具体理由

| 引擎 | 不选理由 |
| --- | --- |
| Unreal Engine 5.7 | 用 UE 做"手绘等距 2D Sprite + 海量 2D UI"是把引擎用在最不擅长的方向；移动端包体/性能成本与 3–8 人团队不匹配；5% 分成 + 申报制度带来持续财务运营负担；团队技能栈错位 |
| Godot 4.6 | 技术上可行且免费，但中国招聘市场无成手 + 移动端 SDK 生态需自研 + 主机需付费第三方移植 + 2.5D 管线需自建 + 热更无官方方案。它是"省了钱、赔了时间"的选择，而小团队最缺的恰恰是时间 |
| Defold 1.13 | 极轻量、免费、主机文档清楚，但无内置等距 Tilemap、UI 与数据管线偏基础、中文生态与中国招聘几乎为零。适合更小的 2D 项目，不适合本作内容量 |
| GameMaker | 免费档存在商用/平台限制 ⚠️；等距、复杂 UI、数据管线、中文本地化系统均弱；中国无招聘池 |
| Flax | 偏 3D，2D 管线与中文生态近乎空白，中国无招聘池 |
| LayaAir 3.x | 强在 H5/小游戏，单体买断制 2.5D RPG + Steam 不是其主场；可作为未来小游戏衍生版的备选，而非主项目引擎 |
| Egret 白鹭 | 无 2025–2026 活跃开发证据，事实停更，明确排除；其教训已写入风险登记册 |

## 7. 分阶段落地路线图

每个阶段都设引擎相关技术任务与可量化的验证指标（Gate）；未达标不进入下一阶段。

### 阶段 0：技术预研（0–6 周）

引擎任务

用 Unity 6.x LTS 搭"等距 Tilemap + URP 2D 光照 + 一张手绘立绘"的最小场景，验证水墨质感能否达成

并行用 Cocos Creator 3.8 做同名最小场景，作为 A/B 对照

验证 Steamworks 集成、Android/iOS 真机出包、Unity 中国区 Asset Store 采购路径 ⚠️

用 200 行 CSV 跑一个"配置表 → 运行时数据 → 战斗中读取"的最小闭环

Gate 指标

✅ 两个引擎都能在 2 周内让"水墨立绘 + 斜视角 + 一个 2D 光源"在真机上跑起来

✅ 出包一次耗时 < 30 分钟；空包体 Unity < 60MB / Cocos < 30MB（量级目标 ⚠️）

✅ 配置表改一行 → 游戏内生效，全流程 < 10 分钟，无需程序介入

### 阶段 1：垂直切片（2–4 个月）

引擎任务

锁定引擎并冻结版本；建立 UI 输入抽象层（触屏/键鼠/手柄三模式）

建立 Addressables/资源分组 + 分包下载方案

建立配置表工具链（Excel/CSV → 校验 → 导出 → 热更包）

实现"大地图点选 → 小场景加载 → 九宫格布阵 → 全自动战斗结算 → 存档"完整链路

Gate 指标

✅ 1 个完整小场景可玩 30 分钟，含 3 场战斗、2 个奇遇、1 次寻访、存档读档

✅ 存档在手机 ↔ PC 之间可互转（同一格式文件）

✅ 低端 Android 机型稳定 30 FPS 以上，内存占用 < 800MB

✅ 单个奇遇事件的内容制作耗时 < 2 人日（数据驱动效率的核心指标）

✅ 三角色评测：团队能独立定位并修掉一个引擎级问题，无需外部支持

此处做一次残酷的范围裁剪决策：用"每奇遇 2 人日"反推数百奇遇所需人月，与团队规模对照。若对不上，就在这一阶段砍掉 50% 内容规划，而不是拖到量产期。

### 阶段 2：量产（6–12 个月）

引擎任务

内容批量生产：奇遇/功法/装备/词条进入流水线化

性能与包体专项：纹理压缩档位、AB 分组、内存峰值治理

热更管线跑通并做一次真实的"不发版修数据"演练

存档格式冻结并写迁移器

Gate 指标

✅ 内容达成率 > 60%，且新增内容不再需要改引擎代码

✅ 冷启动到主界面 < 5 秒（中端机）

✅ 首包满足渠道下载限制，剩余资源可后台下载

✅ 热更演练成功：线上包不重装，仅推资源/数据即修复一个线上 bug

✅ 三档设备矩阵全部纳入 CI 每日构建

### 阶段 3：双端发行（3–6 个月）

引擎任务

PC/Steam 首发（无需版号，风险最低）：成就、云存档、手柄、多语言

移动端：国内版号流程推进（企业主体 + 出版单位合作）⚠️；海外 iOS/Android 可先行

云存档与账号体系（可选）

双端 UI 差异化打磨（PC 密集列表 vs 移动大按钮）

Gate 指标

✅ Steam 上线并完成一轮玩家反馈迭代

✅ iOS/Android 双端包通过商店审核（海外先行）

✅ T+0 崩溃率 < 1%，无 P0 存档丢失事故

✅ 版号状态明确：已获版号 → 国内全渠道上线；未获 → 国内先发免费序章/或纯海外发行，不违规收费

✅ 主机版本评估结论（做/不做）明确写入决策记录

## 7.5 与 GDD 的对齐（技术预算 / 数据契约 / 内容量校验）

本节把引擎选型从"技术偏好"落到"可验收的数字"。所有指标来自 GDD 第 5 章 5.4 技术预算 与 GDD 第 4 章 4.7~4.8。

### 7.5.1 技术预算 → 引擎能力映射

| GDD 指标要求 | Unity 6.x | Cocos 3.8 | Godot 4.6 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Android 首包 ≤ 300MB | 可达成，需分包 + 纹理分档 | 天然优势 | 天然优势 | Unity 需专项治理 |
| Android 全量 ≤ 2.5GB / iOS ≤ 3GB | 可达成 | 可达成 | 可达成 | 低 |
| PC 安装包 ≤ 12GB | 可达成 | 可达成 | 可达成 | 低 |
| 中低端 Android ≥ 30FPS / 内存 < 800MB | 可达成（2D 内容型压力小） | 可达成 | 可达成 | 低 |
| 单场战斗逻辑 < 50ms（4v4，30 回合） | 可达成（纯逻辑层，与引擎关系小） | 可达成 | 可达成 | 低 |
| 预结算 + 表现分离 | 架构要求，非引擎特性 | 同 | 同 | 必须从原型期执行 |
| 同种子同结果（跨端确定性） | 需注意 float 一致性；建议逻辑层用定点数 | 同 | 同 | 需专项验证 |
| 配置表全量加载 < 200ms | 需二进制格式 | 需二进制格式 | 需二进制格式 | 低 |
| 冷启动 < 5 秒（中端机） | 需控制首包与初始化 | 优势 | 优势 | Unity 需专项优化 |

结论：技术预算对引擎不构成淘汰项——真正的差异在 §7.5.2。

### 7.5.2 数据契约（24 张表 / ≈7,100 行）→ 工具链能力映射

| 能力需求 | Unity | Cocos | Godot | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Excel/CSV → 运行时数据 | 需第三方（Luban 类）或自研，生态最丰富 | 有较成熟的表格/JSON 工作流 | 需自研 | Unity/Cocos 领先 |
| 编辑器内可视化事件节点编辑 | 扩展生态最厚，可自研 GraphView | 需自研 | 需自研 | Unity 领先 |
| 配置校验与批量预览 | 第三方 + 自研 | 自研 | 自研 | Unity 领先 |
| 热更（数据/资源） | Addressables 成熟 | 脚本层热更最成熟 | 无官方方案 | Unity/Cocos 领先 |
| "改一行配置 10 分钟生效" | 需建工具链 | 需建工具链 | 需建工具链 | 与引擎无关，与投入有关 |

关键判断：本项目是内容量驱动而非渲染驱动。因此"编辑器扩展 + 工具链生态"这一项在总评分中应被视为高于渲染表现。这也是把 Unity 排在 Cocos 之前的主要原因之一（Cocos 在渲染侧需自研、在工具侧略逊），把 Godot 排在更后的原因（两者都需自研）。

### 7.5.3 内容量 vs 人力（比引擎选型更大的风险）

| 方案 | 内容人日 | 总人日 | 可支撑配置 | 一期主线时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完整版 | 1,308 | ≈ 3,218（≈12.9 人年） | 8 人 × 24 月 | 30~40 h |
| 精简版（推荐基线） | ≈ 800 | ≈ 2,200（≈8.8 人年） | 5 人 × 22 月 | 20~25 h |

执行纪律（写进立项文件）：

垂直切片期必须实测"单条奇遇人日"（目标 ≤ 2.5 人日，见 GDD 5.2 Gate 2）。

用实测值 × 规划奇遇数 ÷ 内容人力 = 项目真实周期。与排期不符时，砍内容量，不砍系统完整度，也不延期。

任何"新增系统/新增区域"的需求，必须先换算成人日再进入评审。

### 7.5.4 引擎选型的最终建议（可执行的下一步）

| 时间 | 动作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 0~2 周 | 用 Unity 6.x LTS 搭"等距 Tilemap + URP 2D 光照 + 一张水墨立绘"最小场景，真机出包 | 水墨质感 Demo + 出包耗时 + 空包体大小 |
| 第 0~2 周 | 并行用 Cocos Creator 3.8 复现同名场景 | A/B 对照数据 |
| 第 2~3 周 | 用 200 行 CSV 跑通"配置表 → 运行时 → 战斗读取"闭环 | 工具链可行性结论 |
| 第 3~4 周 | 验证 Steamworks 集成、Android/iOS 真机出包、Asset Store 采购路径 ⚠️ | 双端发布可行性结论 |
| 第 4~6 周 | 锁定引擎并冻结版本，输出 ADR | 引擎决策记录 |

决策原则：两周内两个引擎都能让"水墨立绘 + 斜视角 + 一个 2D 光源"在真机上跑起来时，选择"团队更熟 + 招人更容易 + 工具链更厚"的那个——因为到这个阶段，差距已经不在引擎，而在团队的执行速度。

## 8. 完整引用列表

### 引擎官方来源

Unity — Runtime Fee 取消公告（中文）：https://unity.com/cn/blog/unity-is-canceling-the-runtime-fee ｜ 英文：https://unity.com/vn/blog/unity-is-canceling-the-runtime-fee

Unity — 编辑器条款更新：Runtime 费用已取消（中文）：https://unity.com/cn/blog/terms-update-runtime-fee-cancellation

Unity — 支持中心《Cancellation of the Runtime Fee and Pricing Changes》：https://support.unity.com/hc/en-us/articles/30322080156692-Cancellation-of-the-Runtime-Fee-and-Pricing-Changes

Unity — 定价与方案（中文）：https://unity.com/cn/products

Unity — 定价变更页：https://unity.com/cn/products/pricing-updates

Unity — 哪个 Editor 许可证适合你（支持中心）：https://support.unity.com/hc/ja/articles/28114350573460

Unity 6.3 LTS 发布公告（中文）：https://unity.com/cn/blog/unity-6-3-lts-is-now-available

Unity 6.4 新特性 / 升级指南（官方 Manual）：https://docs.unity3d.com/Manual/WhatsNewUnity64.html ｜ https://docs.unity3d.com/7000.0/Documentation/Manual/UpgradeGuideUnity64.html

Unity URP — 在 Tilemap Renderer 上启用 2D 光照（官方 Manual）：https://docs.unity3d.com/kr/current/Manual/urp/2d/tilemap-renderer-2d-renderer.html

Unity — 关于 Unity 资源商店服务调整的公告：https://developer.unity.cn/projects/69aa569bedbc2a2f4e33b1a7

团结引擎 — 手册（含"Unity 全球资源商店代理服务"）：https://docs.unity.cn/cn/tuanjiemanual/Manual/AssetStoreU.html

团结引擎 — 微信小游戏转换 SDK：https://docs.unity.cn/cn/tuanjiemanual/1.7/Manual/WechatSDK.html ｜ 微信小游戏：https://docs.unity.cn/cn/tuanjiemanual/Manual/weixinminigame.html

团结引擎 — 常见问题：https://unity.cn/tuanjie/help-center

团结引擎 1.10.2 版本更新（Unity 中国开发者社区）：https://developer.unity.cn/projects/6a9004d7edbc2a2a9a1e0125

团结引擎 1.10.0 版本更新详解直播（Unity 中文课堂）：https://learn.u3d.cn/tutorial/tuanjie-1-10-release-notes-live

微信官方 — 微信小游戏适配解决方案（支持 Unity/团结引擎）：https://developers.weixin.qq.com/minigame/dev/guide/game-engine/unity-webgl-transform.html

抖音开放平台 — 小游戏资源部署与缓存（Unity 接入）：https://partner.open-douyin.com/docs/resource/zh-CN/mini-game/develop/guide/game-engine/rd-to-SCgame/unity-game-access/packaging-release/changelog-and-resource/sc_webgl_resource

HybridCLR 官方文档（打包工作流）：https://hybridclr.doc.code-philosophy.com/docs/7.8.1/basic/buildpipeline

Unreal Engine — 许可选项：https://www.unrealengine.com/license

Unreal Engine 5.7 发布公告：https://www.unrealengine.com/news/unreal-engine-5-7-is-now-available

Unreal Engine 5.7 Release Notes（官方文档）：https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/unreal-engine-5-7-release-notes

Unreal Engine 5.6 发布公告（中文）：https://www.unrealengine.com:8443/news/unreal-engine-5-6-is-now-available?lang=zh-CN

Unreal Engine — 移动项目优化最佳实践（官方文档）：https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/optimization-and-development-best-practices-for-mobile-projects-in-unreal-engine

Unreal Engine — 改进的分成申报系统：https://www.unrealengine.com:8443/news/unreal-engines-improved-royalty-reporting-system

Unreal Engine / Twinmotion / RealityCapture 定价更新公告：https://www.unrealengine.com/blog/we-are-updating-unreal-engine-twinmotion-and-realitycapture-pricing-in-late-april

Godot — 4.6 stable 下载归档：https://godotengine.org/download/archive/4.6-stable/

Godot — 4.6.1 维护版发布：https://godotengine.org/article/maintenance-release-godot-4-6-1/

Godot — Godot Mobile update（2026 年 4 月）：https://godotengine.org/article/godot-mobile-update-apr-2026/

Godot — 4.6 中 IK 回归：https://godotengine.org/article/inverse-kinematics-returns-to-godot-4-6/

Godot — Release blog 汇总：https://godotengine.org/blog/release/

Godot — 主机支持文档（英文）：https://docs.godotengine.org/en/3.0/tutorials/platform/consoles.html ｜ 中文：https://docs.godotengine.org/zh-cn/3.x/tutorials/platform/consoles.html

Godot — 4.4→4.5 升级指南（中文）：https://docs.godotengine.org/zh-cn/4.5/tutorials/migrating/upgrading_to_godot_4.5.html

Godot — 捐赠基金：https://fund.godotengine.org/

Godot — 4.4.1 维护版：https://godotengine.org/download/archive/4.4.1-stable/

Phoronix — Godot 4.6 发布报道：https://www.phoronix.com/news/Godot-4.6-Released ｜ Godot 4.4 发布报道：https://www.phoronix.com/news/Godot-4.4-Released

Godot 论坛 — 等距 Tilemap 多层排序讨论：https://forum.godotengine.org/t/how-to-do-multi-level-sorting-in-2d-isometric-tilemaps/133497/3

Cocos — COCOS 4 全面开源（新闻稿转载）：https://m-en.yna.co.kr/view/RPR20260105005900353 ｜ https://www.koreaherald.com/article/10649329 ｜ https://kyodonewsprwire.jp/release/202601051953

Cocos — COCOS 4 开源报道（Its FOSS）：https://itsfoss.com/news/cocos-4-game-engine/

Cocos — GitHub 仓库 cocos4：https://github.com/cocos/cocos4

Cocos — 引擎编辑器许可条款（v3.8.8）：https://github.com/cocos/cocos-engine/blob/v3.8.8/licenses/EDITOR_license_and_terms_en.txt

Cocos — Creator 下载页：https://www.cocos.com/cocos-creatoren/cocos-creator ｜ 官网更新页：https://www.cocos.com/en/update

Cocos 官方论坛 — 斜 45 度视角实现讨论：https://forum.cocos.org/t/topic/169895

Defold — 官方站（免费、跨平台）：https://defold.com

Defold — 1.13.2 发布（2026-09-29）：https://defold.com/2026/09/29/Defold-1-13-2/

Defold — 1.10.1 发布（2025-05-12）：https://defold.com/2025/05/12/Defold-1-10-1/

Defold — Nintendo Switch 开发文档：https://defold.com/llms/manuals/nintendo-switch/

Defold — Digital Dragons 2026：https://defold.com/digital-dragons-2026/

Defold — 社区 Flexbox UI 库 Flow：https://github.com/Pause-Games/flow

Defold — W3C 演示材料（基金会）：https://defold.com/presentations/w3c_june_2023.pdf

GameMaker — 官方 FAQ（中文）：https://test.gamemaker.io/zh-CN/help/articles/gamemaker-faq

GameMaker — 2023 年 11 月定价/条款变更 FAQ：https://gamemaker.io/zh-CN/help/articles/november-2023-pricing-terms-change-faq

GameMaker — 许可证升级说明：https://gamemaker.io/zh-CN/help/articles/how-to-upgrade-your-gamemaker-licence

Flax Engine — 1.10 发布报道：https://blog.blips.fm/articles/flax-engine-110-has-been-released

LayaAir — 3.2.5 支持 MCP 协议报道：https://adg.csdn.net/69524c7c5b9f5f31781b6d42.html

GitHub — 等距 Tilemap + 3D 光照（Unity 实践范例）：https://github.com/Melyguy/Isometric-2D-with-3D-lighting-Unity

### 平台/商店/包体政策

Apple 开发者论坛 — App 二进制大小限制澄清：https://developer.apple.com/forums/thread/803821

Apple 开发者论坛 — BackgroundAsset 总大小（App Store）：https://developer.apple.com/forums/thread/815344

Android 开发者 — Android App Bundle 简介（中文）：https://developer.android.google.cn/guide/app-bundle

Google Play 支持 — 将应用大小保持在限制内：https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9859372

Android 开发者 — 缩减应用大小：https://developer.android.google.cn/topic/performance/reduce-apk-size

Unity Manual — 发布到 Google Play：https://docs.unity3d.com/kr/current/Manual/android-distribution-google-play.html

Epic Games Store — 分成说明：https://store.epicgames.com/distribution/revenue-programs/revenue-share

### 中国版号 / 合规 / 生态

GameLook — 2025 年游戏版号审批报告（1771 个，同比 +25%，多平台 136 款）：http://www.gamelook.com.cn/2025/12/585055/

搜狐（转载）— 2025 年版号数创七年新高：https://www.sohu.com/a/969364833_114986

广东政务服务网 —《出版国产网络游戏作品审核》官方办事指南：https://static.gdzwfw.gov.cn/portal/guide-pdf/11440000006939561H2440193020000

国家新闻出版署相关说明（经媒体转述）—《太吾绘卷》完全版过审：https://news.17173.com/content/10242025/090045707_all.shtml

版号以企业名义申请（问答，二手）：http://www.9mayi.cn/index.php/banhao/41227.html ⚠️ 商业代理信息，仅供参考

游戏版号申请条件（代理机构页面）：http://www.9mayi.cn/banhao/41884.html ⚠️ 同上

CSDN — 游戏引擎移植：Cocos Creator/Unity 导出鸿蒙：https://harmonyosdev.csdn.net/6a66b781662f9a54cb9482ec.html

鸿蒙渠道文档 — Harmony 官方支持：https://dl.wedobest.com.cn/docs/Unit/channel/harmony/doc.html

搜狐 — Unity 中国团结引擎全面升级报道：https://www.sohu.com/a/1055794058_120988576

证券时报 — Unity 调整：海外商店将停止对中国内地及港澳地区提供服务：https://www.stcn.com/article/detail/3660738.html

腾讯新闻 — 窒息 30 天：被 Unity 扼住咽喉的国产游戏开发者：https://news.qq.com/rain/a/20231013A08KGW00

CSDN — Unity 热更新方案全解析：从 Lua 到 HybridCLR：https://openeuler.csdn.net/6a012e050a2f6a37c5a90354.html

### 同类武侠/单机案例（多平台证据）

《烟雨江湖》Steam 试玩版上线、商店页开放：https://www.233leyuan.com/post-detail/2066364490214895616

应用宝 —《烟雨江湖》官方页：https://sj.qq.com/appdetail/com.tencent.tmgp.lanjing.yanyu

《汉家江湖》百科：https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%9F%E6%B9%96X%EF%BC%9A%E6%B1%89%E5%AE%B6%E6%B1%9F%E6%B9%96/20612904 ｜ AppMagic 数据页：https://appmagic.rocks/iphone/%E6%B1%89%E5%AE%B6%E6%B1%9F%E6%B9%96/1225150933

SteamDB —《我的侠客》App 1471180（含 depot/history）：https://steamdb.info/app/1471180/history/ ｜ Steam 中国商店页：https://store.steamchina.com/app/1471180

17173 —《我的侠客》：5 个人做的武侠手游：https://news.17173.com/content/11082020/135037093.shtml

《下一站江湖》百科：https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%8B%E4%B8%80%E7%AB%99%E6%B1%9F%E6%B9%96/59568905 ｜ 下一站江湖Ⅰ（SteamDB App 1448260）：https://steamdb.info/app/1448260/history/

SteamDB —《下一站江湖Ⅱ》（App 1606180 关联评测页）：https://steamcommunity.com/app/1606180/reviews/ ｜ DLC 页：https://store.steamchina.com/app/4110930/IIDLC/

SteamDB —《太吾绘卷》完全版过审相关新闻：https://news.17173.com/content/10242025/090045707_all.shtml

IT之家 — 首款鸿蒙全场景独家游戏《太吾绘卷》官宣（手机/平板/电脑/智慧屏同步）：https://www.ithome.com/0/900/829.htm

游戏内参 — 7 年长跑终发售，首款鸿蒙全场景独家游戏《太吾绘卷》内幕：https://egameinsider.com/p/o9wggyaf424c/

搜狐 —《太吾绘卷》移动版与鸿蒙：https://www.sohu.com/a/940004908_628730

中国经营报 —《太吾绘卷》选代"焕新"专题：http://dianzibao.cb.com.cn/images/2026-06/29/20/C04CJYB20260629.pdf

17173 —《大侠立志传》手机版现已发售（促销 18 元）：https://news.17173.com/content/09232024/124804179.shtml ｜ 萌娘百科词条：https://zh.moegirl.org.cn/%E5%A4%A7%E4%BE%A0%E7%AB%8B%E5%BF%97%E4%BC%A0

9game —《逸剑风云决》移动版价格说明：https://www.9game.cn/yijianfengyunjue/11205742.html ｜ TapTap 手机版动态：https://www.taptap.cn/moment/730670087140281408

NGA 论坛 —《逸剑风云决》是否有上手机计划：https://bbs.nga.cn/read.php?tid=42233085

SteamDB —《活侠传》Demo 更新与 depot：https://steamdb.info/app/1992090/patchnotes/ ｜ https://steamdb.info/app/1992090/depots/

鬼谷八荒手游（第三方渠道页，仅作存在性参考）：https://www.gzgztx.com/game/6469.html ｜ SteamDB App 1489280：https://steamdb.info/app/1489280/history/

GameRes — 成本 3000 万的手游，用 2 年堆出武侠开放世界：https://www.gameres.com/861970.html

GameLook — 国单新必杀技？"全世界只有中国玩家买单机手游"（姜磊）：http://www.gamelook.com.cn/2025/12/584441/

### 行业趋势/选型参考

Konvoy Game Developer Survey 2025：https://gameindustrylibrary.com/documents/konvoy-game-developer-survey-2025/read

Stray Spark — Unity in 2026: The State of the Engine After the Runtime Fee Aftermath：https://www.strayspark.studio/blog/unity-engine-2026-state-comeback-runtime-fee-aftermath

Stray Spark — Unity's 6.4 to 6.8 Roadmap: What Indie Developers Should Actually Plan Around：https://www.strayspark.studio/blog/unity-6-4-to-6-8-roadmap-indie-developers-2026

Stray Spark — Godot's Real Growth Story: What the 2025–2026 Numbers Actually Show：https://www.strayspark.studio/blog/godot-explosive-growth-2026

80.lv — Buckshot Roulette 作者成为 Godot 白金赞助商：https://80.lv/articles/buckshot-roulette-creator-becomes-godot-s-platinum-sponsor

UDIT — Unity vs Unreal en 2025: licencias, curva de aprendizaje: https://www.udit.es/en/unity-vs-unreal-en-2025-licencias-curva-de-aprendizaje-y-salidas-profesionales/

heise — Game Engine Godot 4.5 with Screenreader support and Stencil Buffer：https://www.heise.de/en/news/Game-Engine-Godot-4-5-with-Screenreader-support-and-Stencil-Buffer-10651078.html

CG Channel — Epic Games releases Unreal Engine 5.6：https://www.cgchannel.com/2025/06/unreal-engine-5-6-five-key-features-for-cg-artists/

尹莉 — Steam 抽成 30% 讨论（17173）：https://news.17173.com/content/06302026/120012203.shtml

Flax Engine — Gappsy 评测（许可与定价，二手）：https://www.gappsy.com/tools/flax-engine/

enginesdatabase — Flax 词条：https://enginesdatabase.com/engine/flax/

## 9. 待核验清单（交给执行方）

| # | 待核验事项 | 为什么要紧 | 建议核验方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unity Pro 当前席位年费 & Personal 年收入/融资门槛的精确数字 | 超门槛即产生刚性支出 | 打开 unity.com/cn/products 当前定价页截图存档 |
| 2 | Unreal 的 5% 分成门槛、席位费、非游戏收入是否计入 | 决定长期财务模型 | 打开 unrealengine.com/license 并存档 |
| 3 | Unity 海外资源商店对中国区的服务调整具体范围与替代路径 | 直接影响资产采购与授权合规 | 联系 Unity 中国/团结引擎商务确认 |
| 4 | COCOS 4 的生产可用度（插件、中间件、3.x→4 迁移成本） | 决定备选是否真的可用 | 用同一垂直切片 demo 在 COCOS 4 上复现 |
| 5 | 版号申报的企业资质与注册资本官方要求、当前实际周期 | 决定国内移动端商业化时间表 | 以省级出版行政部门办事指南 + 有资质出版单位询价为准 |
| 6 | iOS 对代码热更（HybridCLR/xLua）的当前实际审核口径 | 影响移动端运营节奏与法律风险 | 咨询专业律师 + 观察同类上线产品的实际做法 |
| 7 | Steam/App Store 关于"跨平台存档与账号"的政策差异 | 决定云存档架构 | 查阅两平台最新开发者条款原文 |
| 8 | 本项目"3–8 人 vs 20–30 小时主线 + 数百奇遇"的内容量-人月模型 | 这是比引擎选型更大的项目风险 | 用垂直切片实测"单个奇遇人日"反推 |

一句话结论：主选 Unity 6.x LTS，备选 Cocos Creator 3.8.x / COCOS 4；Godot 是"省钱但费时间"的第三人选；UE 与本项目形态错位。 但在引擎之外，"内容量/人力错配"是本项目比引擎选型更大的风险，请在第 1 阶段就把它量化并做裁剪决策。